Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Жизненный цикл IT-проекта»

Вопросы к зачету

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса, приведенных в билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- В чем отличие проекта от продукта?

- Что является назначением стандартов ГОСТ 19?

- Что является назначением стандартов ГОСТ 34?

- В чем отличие процессной и проектной деятельности?

- Что является назначением технической и нормативно-методической документации?

- Какие способы обследования автоматизируемого бизнес-процесса, организации применимы при реализации ИТ проекта?

- Кто является стейкхолдером ИТ проекта?

- Для чего нужны системы управления проектами?

- Какие основные параметры являются ограничениями ИТ проекта?

- Из чего состоит архитектура решения в ИТ проекте?

- Что является задачей структуризации проекта?

- Для чего нужно формирование дорожной карты проекта?

- Что такое команда проекта и какие существуют роли в команде ИТ проекта?

- Для чего и с кем необходимо разрабатывать, согласовывать и утверждать техническое задание на разработку ПО?

- Перечислить и дать краткое описание сути основных показателей эффективности проектов.

- Привести критерии принятия положительного решения по инвестиционному проекту на основе показателей чистой приведенной стоимости (NPV руб), внутренней ставки доходности (IRR%) и срока окупаемости проекта в днях, годах

- Как влияет уровень риска по проекту на ставку дисконтирования? Привести примеры

- Как можно оценить предварительный бюджет проекта?

- Перечислить основные затраты по инвестиционному IT-проекту

- Перечислить основные типы эффектов по IT-проекту и привести примеры по каждому типу.

Вопросы тестирования

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается ответить на вопросы тестирования.

Примерный перечень тестовых вопросов

1. Набором взаимосвязанных и структурированных действий, направленных на достижение определенного результата в конкретной сфере деятельности, характеризуется термином:

a) бизнес-процесс;

б) бизнес-действие;

в) производственная функция;

г) бизнес-модель

2. Бизнес-процесс НЕ регламентирует рабочие операции:

a) сотрудников организации;

б) клиентов;

в) работников производственного участка

г) бухгалтера организации

3. Какой термин используется для концептуального описания способов получения организацией прибыли:

a) бизнес-модель;

б) бизнес-процесс;

в) выручка предприятия;

г) доходы от продаж;

4. Утверждение, что бизнес-модель НЕ используется для оценки соответствия действий организации запросам рынка, является:

a) верным;

б) неверным;

в) нет правильного ответа;

г) нужны дополнительные сведения для ответа;

5. Сегментация клиентов обеспечивает (несколько правильных ответов):

a) соответствие продукции потребностям клиента;

б) повышение конкурентоспособности;

в) потерю рынка;

г) упрощение бизнес-процессов.

6. Сегментация клиентов необходима, когда используются (несколько правильных ответов):

a) различные критерии выбора продукции;

б) различные способы потребления продукции;

в) различные поставщики;

г) различные типы оборудования;

7. Утверждение, что для разных моделей взаимодействия с клиентами предусматривается использование разных бизнес-процессов, является:

a) верным;

б) неверным;

в) нет правильного ответа;

г) нужны дополнительные сведения для ответа;

8. Для выполнения каких функций должны быть организованы бизнес-процессы на предприятии:

a) закупка материалов;

б) маркетинг и продажи;

в) сервис и поддержка;

г) операционная деятельность;

9. Наличие надёжных поставщиков НЕ снижает следующие риски:

a) необоснованный рост затрат на закупку материалов;

б) наличие неликвидной продукции;

в) нарушение сроков поставок;

г) непостоянное качество материалов;

10. На какие типы разделяются бизнес-процессы (несколько вариантов ответа):

a) основные процессы;

б) вспомогательные процессы;

в) процессы управления;

г) дополнительные процессы;

11. Процессы, создающие ценностное предложение для потребителя, называются:

a) основные процессы;

б) вспомогательные процессы;

в) процессы управления;

г) дополнительные процессы;

12. Процессы, обеспечивающие ремонт производственного оборудования, называются:

a) основные процессы;

б) вспомогательные процессы;

в) процессы управления;

г) дополнительные процессы;

13. Процессы, выполняющие контрольные функции и выработку корректирующих воздействий, называются:

a) основные процессы;

б) вспомогательные процессы;

в) процессы управления;

г) дополнительные процессы;

14. Межфункциональное взаимодействие сотрудников различных подразделений организации, последовательно или параллельно выполняющих рабочие операции для создания ценного для потребителя продукта называется:

a) сквозной бизнес-процесс;

б) процессный подход;

в) функциональный подход;

г) нет правильного ответа;

15. Процессное управление объединяет цели, структуру и бизнес-процессы организации в единую систему для (несколько вариантов ответа):

a) наилучшего удовлетворения запросов потребителей;

б) анализа и совершенствования бизнес-процессов;

в) эффективного внедрения инновационных моделей развития бизнеса;

г) управления функциональным блоком;

16. Что НЕ относится к задачам процессного управления (несколько вариантов ответа):

a) описание бизнес-процессов «как есть»;

б) мониторинг бизнес-процессов;

в) анализ бизнес-процессов;

г) отключение бизнес-процессов;

17. Какие эффекты обеспечиваются от использования концепции процессного управления (несколько вариантов ответа):

a) выявление «узких мест» в потоке работ;

б) снижение рисков нарушения установленных процедур (комплаенс);

в) повышение качества оценки бизнес-процессов;

г) увеличение звеньев в бизнес-процессе;

18. Какое понятие используется для характеристики системной сущности, которая воспроизводит реальный объект в упрощенном виде посредством отображения его отдельных важных параметров:

a) объект моделирования;

б) предмет моделирования;

в) модель;

г) бизнес-модель;

19. Какое понятие используется для характеристики системы, на которую направлена предметно-практическая и познавательная деятельность субъекта моделирования:

a) объект моделирования;

б) предмет моделирования;

в) модель;

г) бизнес-модель;

20. Какое понятие используется для характеристики процесса изучения системы с различных точек зрения, в результате которого формируется его модель:

a) моделирование;

б) экспериментирование;

в) программирование;

г) нет правильного ответа;

21. Утверждение, что модель может применяться для моделирования различных однотипных объектов, является:

a) верным;

б) неверным;

в) нет правильного ответа;

г) нужны дополнительные сведения для ответа;

22. Утверждение, что к одному объекту моделирования могут применяться различные типы моделей, является:

a) верным;

б) неверным;

в) нет правильного ответа;

г) нужны дополнительные сведения для ответа;

23. Утверждение, что в модели бизнес-процесса информация об объекте моделирования представлена в виде совокупности элементов данных и отношений между ними, является:

a) верным;

б) неверным;

в) нет правильного ответа;

г) нужны дополнительные сведения для ответа;

24. Утверждение, что информационная модель может содержать несколько моделей объекта, является:

a) верным;

б) неверным;

в) нет правильного ответа;

г) нужны дополнительные сведения для ответа;

25. Какое понятие используется для характеристики способа отображения основных организационных и логистических решений, обеспечивающих выполнение установленной функции предприятия:

a) бизнес-модель;

б) бизнес-процесс;

в) архитектура предприятия;

г) нет правильного ответа;

26. Для проектирования архитектуры предприятия используется методология:

a) ARIS;

б) SADT;

в) SIPOC;

г) Нет правильного ответа;

27. Модель бизнес-процесса содержат информацию о том, (несколько вариантов ответа):

a) кто выполняет бизнес-процесс;

б) какие действия выполняются;

в) в какой последовательности выполняются операции;

г) как устроена бизнес-модель;

28. Структурная диаграмма сквозного бизнес-процесса содержит (несколько вариантов ответа).

a) поставщики;

б) процессы;

в) потребитель;

г) конкуренты;

29. Какие типы взаимодействия между участниками бизнес-процессов используются в моделировании бизнес-процессов (несколько вариантов ответа):

a) В2В;

б) В2С;

в) С2С;

г) В2G;

30. Как называется диаграмма, которая отображает начало и завершение бизнес-процесса, последовательность действий его участников:

a) схема действий;

б) диаграмма прецедентов;

в) диаграмма бизнес-правил;

г) карточка бизнес-процесса;

31. Стандартизованный набор символов и правила их применения для описания состояний и поведения моделируемого объекта называется.

a) нотация бизнес-процессов;

б) нотация бизнес-модели;

в) диаграмма бизнес-процесса;

г) карточка бизнес-процесса;

32. Функциональная модель организации в нотация IDEF0 показывает (несколько вариантов ответа):

a) какие функции осуществляются в организации;

б) как взаимодействуют их структурные подразделения;

в) какие ресурсы используются;

г) как протекают процессы во времени и в пространстве;

33. Бизнес-функция организации, её структурных (функциональных) подразделений – это

В результате чего в организациях происходит преобразование множества материальных или/и информационных потоков в соответствующие потоки с другими свойствами:

a) выполнения функций;

б) выполнения правил;

в) нет правильного ответа;

г) нужны дополнительные сведения для ответа;

34. Какая нотация используется для моделирования многовариантных условий выполнения потока действий бизнес-процесса для ИТ-систем:

a) UML;

б) EPC;

в) IDEF0;

г) BPMN;

35. Какая нотация содержит оптимальный набор графических элементов, который позволяет детально описать любой процесс:

a) UML;

б) EPC;

в) IDEF0;

г) BPMN;

36. Модель бизнес-процесса, построенная на основе понимания и видения возможностей его совершенствования с точки зрения перспективы развития деятельности организации, называется:

a) модель «как есть»;

б) модель «как должно быть»;

в) модель «проект»;

г) нет правильного ответа;

37. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение эффективности выполнения отдельных бизнес-процессов на любых уровнях процессной иерархии, за счёт изменения структуры, состава участников, способов и последовательности выполнения операций в условиях временных и ресурсных ограничений называется:

a) проект совершенствования бизнес-процесса;

б) проект моделирования бизнес-процесса;

в) проект анализа бизнес-процесса;

г) нет правильного ответа;

38. К основным этапам проекта по совершенствованию бизнес-процесса относятся (несколько вариантов ответа):

a) инициирование;

б) подготовка;

в) реализация;

г) описание;

39. Что относится к основаниям для инициирования проектов совершенствования бизнес-процесса (несколько вариантов ответа):

a) сигнал о низкой эффективности бизнес-процесса;

б) рекомендации участников бизнес-процесса;

в) требования заказчика;

г) результаты реинжиниринга бизнес-процесса;

40. Программа по совершенствованию бизнес-процесса содержит следующие мероприятия (несколько вариантов ответа):

a) проведение анализа бизнес-процесса;

б) выработка рекомендаций по улучшению бизнес-процесса;

в) обсуждение и согласование проектных решений;

г) обработка заказов клиентов;

41. Процедура систематизированного сбора данных о процессах с целью их идентификации, оценки, последующей оптимизации и автоматизации называется:

a) анализ бизнес-процессов;

б) мониторинг бизнес-процессов;

в) улучшение бизнес-процессов;

г) описание бизнес-процессов;

42. Какие способы используются для сбора сведений при анализе бизнес-процесса (несколько вариантов ответа):

a) собеседование;

б) анкетирование;

в) интервьюирование;

г) моделирование;

43. Что НЕ учитывается при определении приоритетности проекта по совершенствованию бизнес-процесса?

a) значимость для потребителя;

б) ожидаемая общая стоимость проекта;

в) ожидаемый вклад в увеличение прибыли;

г) наличие положительных отзывов;

44. Укажите основные типы решений, препятствующих возникновению отказов (несколько вариантов ответа):

a) создание резервных мощностей для выполнения операций;

б) альтернативные способы выполнения операций;

в) мониторинг или сигнальные устройства;

г) описание бизнес-процесса;

45. Какие решения могут использоваться для разработки альтернативных способов выполнения бизнес-процессов (несколько вариантов ответа):

a) реорганизация;

б) оптимизация;

в) реинжиниринг;

г) моделирование;

46. Цель проекта – это:

a) Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта;

б) Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта;

в) Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта;

47. Реализация проекта – это:

a) Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период

б) Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта;

в) Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей;

48. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:

a) Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты;

б) Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей;

в) Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания;

49. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры?

a) Объединение людей и оборудования происходит через проекты;

б) Командная работа и чувство сопричастности;

в) Сокращение линий коммуникации;

50. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?

a) Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям;

б) Составление перечня недоработок и отклонений;

в) Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов;

51. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?

a) Экономические и социальные;

б) Экономические и организационные;

в) Экономические и правовые;

52. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:

a) Большой бюджет;

б) Высокая степень неопределенности и рисков;

в) Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта;

53. Участники проекта – это:

a) Потребители, для которых предназначался реализуемый проект

б) Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда

в) Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы, могут быть затронуты в ходе выполнения проекта;

54. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой:

a) Объявляется окончание выполнения проекта;

б) Санкционируется начало проекта;

в) Утверждается укрупненный проектный план;

55. Что такое предметная область проекта?

a) Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта;

б) Направления и принципы реализации проекта;

в) Причины, по которым был создан проект;

56. Структурная декомпозиция проекта – это:

a) Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта;

б) Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект;

57. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта?

a) Инфляцию и политическую ситуацию в стране;

б) Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования;

в) Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования;

58. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?

a) Стадия проекта;

б) Жизненный цикл проекта;

в) Результат проекта;

59. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и….

a) Укрупненный график;

б) Матрица ответственности;

в) Должностная инструкция;

60. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и … средств.

a) Привлекаемых;

б) Государственных;

в) Спонсорских;

61. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и …

a) Контрольных исправлений;

б) Опытной эксплуатации;

в) Модернизации;

62. Моделирование бизнес-процессов основано на:

Выберите один ответ:

а) теории оптимизации;

б) управлении проектами;

в) структурном анализе и ADEFX технологиях;

г) теории массового обслуживания;

63. К недостаткам экстремального программирования относится:

Выберите один ответ:

а) отсутствие строгой архитектуры системы;

б) особенная внутренняя организация работы;

в) качественная обратная связь с заказчиком;

г) невыполнимость больших сложных проектов;

64. Целями моделирования бизнес-процессов являются:

Выберите один ответ:

а) построение наилучшей модели;

б) ускорение выполнения проекта;

в) анализ недостатков фирмы и построение лучшей модели фирмы;

г) минимизация стоимости проекта;

65. Моделирование бизнес-процессов включает

Выберите один или несколько ответов:

а) оптимизацию интерфейса соответствующих программных средств;

б) сбор информации о бизнес-процессах;

в) описание и моделирование бизнес-процессов;

г) разработку соответствующих программных средств;

66. Роль системного анализа в проектах, выполняемых по SADT:

Выберите один ответ:

а) заменена информационными технологиями;

б) стала малосущественной;

в) приобрела важный, но технический характер;

г) продолжает оставаться во многом ключевой;

67. Работа с пакетом ARIS основана на:

Выберите один ответ:

а) языка моделирования UML;

б) использовании только универсальных технологий;

в) выполнении жестких стандартов моделирования и фильтров;

г) необходимости специального профессионального обучения;

68. ARIS — это

а) программа для управления качеством;

б) методология структурного моделирования;

в) методология объектного моделирования;

г) Графический редактор;

69. BPM заключается в

а) предоставлении участнику процесса права на принятие решения;

б) использовании инструментов для моделирования, оптимизации или реинжиниринга бизнес-процессов;

в) появлении свойств системы, которые связаны с упорядоченностью отношений элементов;

г) появлении свойств, которые возникают, благодаря объединению элементов в единую систему;

д) соединении двух направлений — моделирования процессов и их автоматизации;

е) выявлении целостности структуры системы;

ж) замене специалистов людьми, способными выполнять большой круг задач;

з) узкой специализации участников процесса;

70.Какая последовательность объектов корректна?

а) Событие-событие-должность;

б) Событие-функция-событие-интерфейс процесса;

в) Функция-событие-функция-должность;

г) Функция-функция-событие;

71. Сколько событий в данном описании: «Начальник утвердил документ. После этого менеджер звонит клиенту для информирования. Клиент либо согласен продолжать сотрудничество, либо отказывается от него»?

а) 4;

б) 1;

в) 3;

г) 2;

72. Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого:

а) IRR-r больше;

б) IRR больше;

в) IRR меньше;

г) выше объем выручки;

73. Проект убыточен, если:

а) IRR > r;

б) RR = r;

в) IRR < r;

г) RR > 0;

д) IRR > 1;

74. Дисконтирование – это:

а) процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий момент времени;

б) учет инфляции при оценке инвестиционного проекта;

в) расчет ставки дисконтирования

75. Проект является убыточным, если:

а) NPV <0;

б) NPV =0;

в) NPV >0;

г) NPV < 0 или NPV =0;

д) NPV не рассчитан

76. Ставка дисконтирования – это

а) ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть получена в настоящий момент от аналогичных инвестиций;

б) ставка банковского кредита;

в) ставка рефинансирования;

г) уровень скидок во время распродажи;

77. Анализ продукта осуществляют методом:

а) системного анализа;

б) иерархического разбиения продукта;

в) стоимостного анализа;

78. Метод, предполагающий разбиение содержания и поставляемых результатов проекта на более мелкие и легко управляемые элементы это:

а) декомпозиция;

б) реструктуризация;

в) детализация;

79. Команда это:

а) высоко сплоченный трудовой коллектив;

б) устойчивое объединение людей, стремящихся к общей цели;

в) группа, включающая руководителя и его ближайших помощников;

80. Создание иерархической структуры работ это:

а) процесс разделения поставляемых результатов проекта и работ проекта на меньшие;

компоненты, которыми легче управлять+

б) процесс определения и документирования результатов, работ, компонентов и методов управления проекта;

в) процесс разработки вариантов и определения результатов проекта, определение последовательности выполнения работ для достижения цели проекта;

81. Управленческие решения принимает:

а) Сотрудник;

б) специалист;

в) руководитель;

82. Раздаточный материал должен:

а) поддерживать цель выступления;

б) украшать презентацию;

в) быть неотъемлемой частью презентации;

83. Задачи руководителя проекта:

а) определение состава работ;

б) контроль и управление проектом;

в) руководство работниками и их мотивация;

84. Сбор требований это:

а) процесса разработки программного обеспечения, включающий в себя сбор информации, систематизацию, выявление взаимосвязей, а также документирование данных проекта;

б) процесс определения, документирования и управления потребностями и требованиями заинтересованных сторон для достижения целей проекта;

в) процесс структуризации собранных ранее требований и информации для достижения целей проекта;

85. Менеджер проекта – это:

а) лицо, с личностными качествами руководителя;

б) роль, на которой, в конечном счете, лежит ответственность за успех или неудачу проекта;

в) манера поведения лидера по отношению к подчиненным;

86. План управления требованиями это:

а) компонент плана управления проектом, описывающий способы анализа, документирования требований и управления ими;

б) компонент плана управления рисками проекта, требований и планирование методов реагирования на них;

в) компонент плана управления проектом в разрезе событий, условий и требований, реализации и достижения целей проекта;

87. Презентация – это:

а) слайд-фильм, составленный из нескольких слайдов, которые выдвигались в кадровое окно слайд-проектора специальным механизмом или вручную;

б) мультимедийный инструмент, демонстрирующий модель объекта в уменьшенном масштабе для наглядности представляемого объекта;

в) мультимедийный инструмент, используемый в ходе выступления для наглядной иллюстрации описываемых фактов и явлений;

88. Определение содержания проекта это:

а) процесс формирования цели и задач реализации проекта;

б) процесс разработки подробного описания проекта и продукта;

в) процесс определения результата проекта;

89. Жизненный цикл может делиться на … фаз.

а) 5;

б) 4;

в) 6;

90. К программируемым решениям относятся:

а) стандартные и повторяющиеся решения;

б) нестандартные и разовые решения;

в) повторяющиеся и цикличные решения;

91. Миссия – это:

а) статус проекта, обеспечивающий ориентиры для определения целей следующих уровней;

б) генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования;

в) роль, в ведении которой находится бюджет проекта;

92. Изложение содержания проекта, основных поставляемых результатов, допущений и ограничений это:

а) определение плана реализации проекта;

б) формирование концепции проекта;

в) описание содержания проекта;

93. Целью мозгового штурма является:

а) обсуждение проблем и рисков реализации проекта;

б) создание всеобъемлющего списка рисков проекта;

в) демонстрация познаний в области управления рисками проекта;

94. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:

a) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием;

б) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению;

в) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания;

г) процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления;

95. Проект – это:

a)  инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия;

б) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией ;

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей;

г) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели;

96. Наибольшее влияние на проект оказывают:

a) экономические и правовые факторы;

б) экологические факторы и инфраструктура;

в) культурно-социальные факторы;

г) политические и экономические факторы;

97. Предметная область проекта

a) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта;

б) результаты проекта;

в) местоположение проектного офиса;

г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей;

98. Фаза проекта – это:

a) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта;

б) полный набор последовательных работ проекта;

в) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации;

99. Участники проекта – это:

a) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта;

б) конечные потребители результатов проекта;

в) команда, управляющая проектом;

г) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта;

100. Цель проекта – это:

a) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения;

б) направления и основные принципы осуществления проекта;

в) получение прибыли;

г) причина существования проекта;

101.  Непосредственное инициирование проекта включает в себя:

(несколько вариантов ответов)

a) Принятие решения о начале проекта;

б) Определение и назначение управляющего проектом;

в) Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта;

г) Анализ проблемы и потребности в проекте;

д) Сбор исходных данных;

е) Организация и контроль выполнения работ;

ж) Утверждение окончательного сводного плана управления проектом;

102.  Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является:

a) санкционирование начала проекта;

б) утверждение сводного плана;

в) окончание проектных работ;

г) архивирование проектной документации и извлеченные уроки;

103.  Задачи, которые включает формирование концепции проекта:

(несколько вариантов ответов)

a) Анализ проблемы и потребности в проекте;

б) Сбор исходных данных;

в) Определение целей и задач проекта;

г) Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта;

д) Организация и контроль выполнения работ;

е) Утверждение окончательного бюджета проекта;

ж) Подписание контрактов и контроль за их выполнением;

104.  Концепция проекта:

(несколько вариантов ответов)

a) должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, инвестором, спонсором и др.;

б) обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров;

в) утверждается в завершении фазы инициации проекта;

г) обязательно содержит сводный календарный план проектных работ;

д) обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта;

е) обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, поставками и контрактами;

105. Календарный план – это …

a) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта;

б) сетевая диаграмма;

в) план по созданию календаря;

г) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта;

106.  Планирование проекта – это:

a)  непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки;

б) разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта;

в) это стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта;

107.  Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это:

a) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта;

б) направления и основные принципы осуществления проекта;

в) дерево ресурсов проекта;

г) организационная структура команды проекта;

108.  При составлении СДР декомпозиция работ прекращается тогда, когда выполнены следующие условия:

(несколько вариантов ответов)

a)  понятен конечный результат каждой работы и способы его достижения;

б) могут быть определены временные характеристики и ответственность за выполнение каждой работы;

в) команда проекта устала составлять СДР;

г) СДР имеет более 5 уровней декомпозиции;

д) Определена четкая последовательность работ;

109.  Составляющие стадии реализации проекта

a) Организация и контроль выполнения проекта;

б) Анализ и регулирование выполнение проекта;

в) Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком;

г) Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта;

д) Формирование концепции проекта;

110.  Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы:

a) формирования концепции проекта;

б) формирования сводного плана проекта;

в) осуществления всех запланированных проектных работ;

г) ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта реализации проекта;

111.  Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является:

a) санкционирование начала проекта;

б) утверждение сводного плана;

в) осуществление проектных работ и достижение проектных целей;

г) архивирование проектной документации и извлеченные уроки;

112.  Организация и подготовка контрактов в проекте включает:

(несколько вариантов ответов)

a) распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления контрактами;

б) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков, заключение контрактов;

в) закрытие контрактов;

г) представление отчетности о выполнении контрактов;

д) разрешение споров и разногласий;

113. Что является назначением технической и нормативно-методической документации?

a) организация обмена информацией между разработчиками и пользователями ПО;

б) определение требований к составу и качеству ПО, связям между компонентами;

в) учет разработанного ПО;

г) все перечисленное;

114. Укажите основные этапы ИТ проекта

а) Проектирование, Разработка, Ввод в эксплуатацию;

б) Инициация, Планирование. Исполнение, Контроль, Завершение;

в) Создание, Эксплуатация, Списание;

г) Разработка ТЗ, Разработка ПО, Эксплуатация;

Критерии оценивания тестовых заданий

Проводятся в течение семестра в письменной форме. Каждому студенту преподавателем выбирается по 10 вопросов. На ответы отводится 30 минут.

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, отчетами по выполненным индивидуальным заданиям не разрешено.

Тестирование считается успешно пройденным, если студент правильно ответил на 30% вопросов.

Если студент правильно ответил менее чем на 30% вопросов, то тестирование проводится вновь.