Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Информационная поддержка управления проектами»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Зарождение дисциплины «Управление проектами» в России и за рубежом.

- Основные этапы и особенности развития управления проектами в России.

- Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции).

- Основные признаки проекта.

- Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отличия.

- Проекты – средства стратегического развития организации.

- Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные методы и результаты.

- Какие трудности возникали при применении метода критического пути для разработки сетевых планов до появления персональных ЭВМ?

- Каковы отличия технологии PERT от метода CPM?

- Каковы функциональные подсистемы технологии PERT? Дайте им краткую характеристику.

- Перечислите обеспечивающие подсистемы технологии PERT.

- Охарактеризуйте уровень сложности проектов, выполнявшихся в отсутствие компьютерных технологий.

- Кто является основоположником научного управления проектами?

- Какие преимущества возникли в связи с появлением метода критического пути?

- Когда в управлении проектами стала использоваться аббревиатура PERT?

- Назовите причины распространения информационных технологий в управлении проектами.

- Как обеспечить надёжность данных о связях между работами в модели проекта?

- Зачем нужен резерв времени при определении продолжительности работ, используемых в модели проекта?

- Почему не предусматривается резерв по потребности в ресурсах для выполнения работ?

- Какие единицы измерения продолжительности работ применяются в программе Microsoft Office Project? Какова взаимосвязь между ними?

- Какие виды связей между работами вам известны? Как указать требуемый вид связи?

- Что такое лаг? Как он задаётся?

- Как задать расход материала в зависимости от продолжительности работы?

- Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная характеристика, проблемы управления проектами в рамках основных оргструктур.

- Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная характеристика работы функционального подразделения и проектной деятельности, скорость расходования средств в проектах и функциональных подразделениях.

- Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления.

- Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные характеристики жизненного цикла проекта.

- Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его окружением).

- Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия на проект.

- Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка трудозатрат, модели жизненного цикла проекта и т.п.).

- В чём состоит цель управления проектами? За счёт чего она достигается?

- Каков главный критерий управления проектами? Чем он обусловлен?

- Чем обусловлена сложность управления проектами?

- Какие факторы учитывает менеджер в процессе управления проектами?

- Что составляет сферу ответственности менеджера проекта?

- В каком соотношении находятся этапы жизненного цикла проекта с этапами управления проектом?

- Какой этап процесса управления проектами наиболее ответственный? Поясните, почему вы так считаете.

- Какова главная задача менеджера проекта на этапе мониторинга?