**Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении**

**промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

**«Организация строительного производства»**

 При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенные в следующем списке.

Перечень вопросов

1. Краткая характеристика основных участников строительства.
2. Каковы специфические закономерности в организации строительного производства.
3. Подрядный и хозяйственный способы строительства. Договор подряда.
4. Структуры органов управления СМО.
5. Линейно-функциональная структура СМО, характеристика.
6. Матричная структура СМО, характеристика.
7. Вахтовый способ строительства.
8. Назначение и содержание ПОС.
9. Назначение и содержание ППР.
10. Поток в строительном производстве, его сущность и значение.
11. Основные принципы проектирования потока.
12. Классификация потоков.
13. Параметры строительных потоков.
14. Задачи календарного планирования.
15. Виды календарных планов.
16. Порядок разработки календарных планов.
17. Линейный график и сетевая модель.
18. Элементы сетевого графика.
19. Правила построение сетевых графиков.
20. Назначение и основные виды стройгенпланов.