Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Оценка инвестиционной деятельности в строительстве и на транспорте»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 15 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий:

1.	Какие из нижеприведенных определений инвестиции с позиций макроэкономической теории верны:

а) денежные средства, кредиты, материально-вещественные элементы основных фондов, интеллектуальная собственность, имущественные права;

б)	 акт отказа инвестора от «сиюминутного» потребления благ ради более полного удовлетворения потребностей в последующие годы, посредством инвестирования средств в объекты предпринимательской деятельности;

в)	 размер собственного и привлеченного капитала, необходимых для развития производства?

2.	Какова основная цель инвестирования средств в развитие производства:

а)  рост объемов производства;

б) получение прибыли;

в)	повышение качества и конкурентоспособности продукции?

3.	Классификация инвестиций необходима с целью:

а)	долговременного перераспределения средств и ресурсов между теми, кто ими располагает, и теми, кто в них нуждается;

б)	 планирования и анализа;

в)	определения состава материально-вещественных элементов для создания (развития, модернизации) объекта предпринимательской деятельности.

4.	Какие из нижеперечисленных условий важны для активизации инвестиционной деятельности предприятий в российских условиях:

а)	снижение процентных банковских ставок;

б)	проведение технического перевооружения;

в)	улучшение качества продукции;

г)	снижение налогов;

д)	защита прав собственника?

5.	Какое из нижеприведенных определений инвестиционного проекта является верным:

а)	система технико-технологических, организационных, расчетно-финансовых и правовых материалов;

б)	проектно-техническая документация по объему предпринимательской деятельности;

в)	план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли?

6.	В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта:

а)	получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской деятельности;

б)	обоснование технической возможности и экономической целесообразности создания объекта предпринимательской деятельности;

в)	выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия?

7.	Инвестиционный проект включает следующие фазы:

а)	предварительное технико-экономическое обоснование проекта, инвестиционную и эксплуатационную;

б)	проведение научных исследований, инвестиционную и эксплуатационную;

в)	предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную.

8.	Решение о реализации инвестиционного проекта принимается на следующей стадии:

а) инвестиционной;

б)	предварительного ТЭО;

в)	окончательного ТЭО.

9. Основным разделом в разработке основных направлений ТЭО инвестиционного проекта является:

а) анализ рынка и концепция маркетинга;

б) проектно-конструкторская часть;

в)	 экономическая и финансовая оценка проекта.

10.	В чем заключается определение экономической эффективности ИП:

а)  в расчетах показателей экономической эффективности проекта;

б)  проведении окончательного ТЭО проекта;

в) экономической оценке соответствия технико-технологических, маркетинговых и других решений, принятых в проекте, требованиям инвестора по доходности инвестиций?

11.	С помощью какого экономического показателя инвестор однозначно определяет свой экономический интерес при вложении средств в объекты предпринимательской деятельности:

а)	приемлемая норма дохода;

б)	процентная ставка ЦБ;

в)	внутренняя норма дохода?

12.	С помощью какого из нижеперечисленных показателей можно наиболее полно выразить уровень технико-технологических, организационных, маркетинговых и других решений, принятых в проекте:

а)	себестоимость;

б)	производительность труда;

в)	чистый дисконтированный доход?

13.	С помощью какого из нижеперечисленных показателей можно наиболее полно выразить уровень технико-технологических, организационных, маркетинговых и других решений, принятых в проекте:

а)	рентабельность;

б)	срок окупаемости инвестиций;

в)	внутренняя норма дохода?

14.	Какая экономическая категория объективно отражает критерий экономической эффективности инвестиций:

а)	валовой национальный продукт;

б)	чистый доход;

в)	чистая прибыль?

15.	При конструировании каких нижеперечисленных показателей, используемых для подготовки управленческих решений, должны быть учтены требования, выражающие сущность критерия экономической эффективности инвестиций:

а)	себестоимость;

б)	потребность в источниках финансирования;

в)	норма дохода для инвестора?

16.	При конструировании каких нижеперечисленных показателей, используемых для подготовки управленческих решений, должны быть учтены требования, выражающие сущность критерия экономической эффективности инвестиций:

а)	рентабельность;

б)	объем инвестиций;

в)	показатели экономической эффективности инвестиций по ИП?

17.	Норма дохода, приемлемая для инвестора, должна включать:

а) минимально приемлемый для инвестора безрисковый доход в расчете на единицу авансируемого капитала;

б) минимально безрисковый (реальный) доход в расчете на единицу авансированного капитала, а также компенсацию обесценения денежных средств в связи с предстоящей инфляцией и возмещение возможных потерь от наступления инвестиционных рисков;

в)	минимально приемлемый для инвестора процент по долгосрочным кредитам, скорректированный на потери в связи с предстоящим риском.

18.	При каком условии номинальная норма дохода для инвестора будет равной реальной норме:

а)	если темп инфляции равен нулю;

б)	не учитывать рисковую премию;

в)	минимальная норма в одном и другом вариантах совпадают?

19.	При каком условии уровень ЧДД приемлем для инвестора:

а) при ЧДД>0; б)ЧДД<0; в)ЧДД соответствует установленному нормативу?

20.	При каком условии уровень ВНД приемлем для инвестора:

а) при ВНД>Е;   б) ВНД>1;  в) ВНД = 0 ?

21.	При каком условии индекс доходности приемлем для инвестора:

а)    I дох > 1;  б) I дох < 1;   в) I дох = ВНД?

22.	При какой величине нормы дохода чистый доход окажется равным чистому дисконтированному доходу:

а) при Е = 0;   б) Е = ВНД;   в) Е > 1?

23.	Для инвестора приемлемая норма дохода составляет 25%. При этой норме дохода продисконтированные притоки за расчетный период оказались равными 20 млн р., а продисконтированные оттоки — тоже 20 млн р. Какова величина ВНД по проекту:

а) 25%;   б) 0;   в) 50%?

24. Можно ли принять для реализации инвестиционный проект, если ЧДД = 0:

а)	да, если Е соответствует требованиям инвестора;

б)	нет;     в) проект надо дорабатывать?

25.	Определите приемлемую для инвестора норму дохода от инвестирования средств в развитие производства, при наличии следующей информации:

а)	минимально приемлемая норма дохода для инвестора 5%;

б)	годовой темп инфляции: 1) первый вариант – 3%; 2) второй вариант – 12%;

в)	компенсация за риск – 5%.

| Вариант | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в |
| 1 | 18 | 13 | 10 |
| 2 | 24 | 23,2 | 19 |

26. Месячный темп инфляции в первом году реализации ИП составляет 2%. Темпы инфляции на последующий трехлетний период  прогнозируются соответственно в размерах 18,10 и 5%. Реальная рыночная процентная ставка в первом году реализации проекта составляет 15%. На основании представленной информации определите ожидаемый темп инфляции за первый год:

а)	26,8%;  б)	24,0%;  в)	22,7%.

27. Руководствуясь информацией по заданию 10, рассчитайте средний темп инфляции за весь срок реализации инвестиционного проекта:

а)	14,6%;  б)	17%;  в)	15%.

28. Руководствуясь информацией по заданию 10, оцените норму дохода для инвестора за первый год реализации проекта:

а) 45,8; 6) 41,4; в) 43,5.

29.	Руководствуясь информацией по заданию 10, оцените норму дохода для инвестора на весь расчетный период проекта:

а) 29,6; 6)31,8; в) 40,2.

30.	Промышленная компания по производству подъемного оборудования решила построить новый цех для выпуска малых подъемников «Крафт» для универсамов. Жизненный цикл продукции — 4 года. Длительность шага — 1 год. Проект предполагает вложение на нулевом шаге — 300 тыс. р. в постройку здания цеха. В начале шага 1 необходимо вложить 200 тыс. р. для покупки и установки оборудования, а в начале шага 2 придется потратить 50 тыс. р. на рекламу новой продукции. Притоки и оттоки по проекту начиная с момента производства продукции составят:

| Показатели | Номер шага расчетного периода (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Притоки |  |  | 1700 | 2050 | 2250 | 1350 |
| Оттоки |  |  | 1300 | 1450 | 1550 | 1150 |

Вычислите чистый доход ИП.

| Вариант ответа | Номер шага расчетного периода (т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а | -300 | -200 | 350 | 600 | 700 | 200 |
| б | 0 | 0 | 400 | 600 | 700 | 200 |
| в | -310 | -200 | -50 | 600 | 700 | 200 |

31.	Вычислите ЧДД ИП компании «Крафт» при Е= 10%:

а) 800,2 тыс. р.;        б) 856 тыс. р.;          в) 1200 тыс. р.

32.	Вычислите ЧДД проекта «Крафт» при следующих нормах дисконта:

1) 0%; 2) 20%; 3) 30%; 4) 40%; 5) 50%. Постройте график функции ЧДД (Е).

| ЧДД | Е |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| а | 1250 | 800 | 500 | 200 | 15 | -20 |
| б | 1350 | 856 | 538 | 322 | 171 | -16 |
| в | 1350 | 735 | 368 | 150 | -30 | -250 |

33.	Вычислите срок окупаемости инвестиций по проекту «Крафт» при норме дисконта Е = 10%:

а) 2,42;    б)	2,2;    в) 2,5.

34.	Вычислите ВНД по проекту «Крафт»; будет ли принят проект по критерию ВНД, если приемлемая норма дохода для инвестора (Е) равна: а) 30%, б) 60%.

| Е = 30% | Е= 60% |
| --- | --- |
| Да | Да |
| Нет | Нет |

35. Имеются 3 альтернативных проекта. Чистый доход 1-го проекта — $3000, причем первая половина выплачивается сейчас, а вторая — через год. Чистый доход 2-го проекта — $3500, из которых $500 поступают сразу, $ 1500 — через 1 год и оставшиеся $ 1500 — через 2 года. Чистый доход 3-го проекта равен $4000, и вся эта сумма будет получена через 3 года. Необходимо определить: какой из проектов предпочтительнее при норме дохода 10%? Изменится ли ситуация, если норма дохода увеличится до 15%?

| Норма дохода | 10% | 15% |
| --- | --- | --- |
| а | 1-й проект | 1-й проект |
| б | 2-й проект | 2-й проект |
| в | 3-й проект | 3-й проект |

36. Для расчета эффективности ИП в прогнозных ценах были спрогнозированы следующие годовые темпы инфляции, %:

| Показатели | № шага расчетного периода (т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Рублевая инфляция | 20 | 15 | 10 | 6 |
| 2. Валютная инфляция | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Рост валютного курса | 12 | 8 | 6 | 4 |

Определите базисные индексы: рублевой инфляции, валютной инфляции, валютного курса, внутренней инфляции инвалюты для начальной точки, совпадающей с концом нулевого шага.

| Базисные индексы | Вариант ответа | № шага расчетного периода (т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Рублевой инфляции | а б в | 1 1 1 | 1,15 1,14 1,13 | 1,3 1,27 1,29 | 1,32 1,29 1,34 |
| Валютной инфляции | а б в | 1 1 1 | 1,04 1,03 1,02 | 1,07 1,06 1,05 | 1,01 1,09 1,08 |

| Базисные индексы | Вариант ответа | № шага расчетного периода (т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Валютного курса | а б в | 1 1 1 | 1,06 1,07 1,08 | 1,18 1,14 1,20 | 1,19 2,0 1,15 |
| Внутренней инфляции инвалюты | а б в | 1 1 1 | 1,03 1,02 1,01 | 1,05 1,04 1,03 | 1,04 1,05 1,07 |

37. Для расчета эффективности в прогнозных ценах определите приемлемую норму дохода для каждого шага m, если известно, что реальная ее величина принята на уровне 10%, а остальные компоненты соответствуют условиям предыдущего теста.

| Вариант ответа | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 0,1 | 0,31 | 0,3 | 0,5 |
| б | 1,0 | 0,26 | 0,39 | 0,38 |
| в | 0,32 | 0,4 | 0,45 | 0,47 |

38. Действующая цена на товар А (без НДС) составляет 20 тыс. р. Базисный индекс инфляции по этому товару прогнозируют в следующих размерах:

| Показатели | № шага расчетного периода (т) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индекс инфляции | 1 | 1,1 | 1,21 | 1,33 | 1,46 |
| Объем реализации, шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Определите денежный поток бюджета по этому виду товара для расчета эффективности в прогнозных ценах (тыс. р.).

| Вариант ответа | № шага расчетного периода(m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а б в | 4000 4100 2000 | 4400 4410 2200 | 4840 5324 2420 | 5320 7080 2670 | 5840 10338 2900 |

39. Для проведения расчета эффективности проекта в прогнозных ценах определите размер амортизационных отчислений по шагам расчетного периода (расчет провести с нулевого шага до третьего).

Исходная информация для расчета:

- Балансовая стоимость на т = 1 основных фондов в действующих ценах составляет 100,0 млн руб. (для всех шагов). Коэффициент неоднородности на всех шагах равен 1.

- Норма амортизации – 15%. Метод расчета прямолинейный.

- Базисный индекс общей инфляции принимается по итогам расчета задания 1.

- За базу расчета амортизации принимается стоимость основных фондов по данным их переоценки на конец года.

| Вариант ответа | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 15 | 17,25 | 16,1 | 22,1 |
| б | 15 | 15,7 | 19,05 | 30 |
| в | 15 | 18,25 | 20,5 | 20,1 |

40. Для проведения расчета эффективности ИП в прогнозных ценах определите размер налога на прибыль по шагам расчетного периода. Исходная информация для расчета:

| Показатели | № шага расчетного периода (т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 Объем реализации в действующих ценах, млн р. | 0 | 80 | 100 | 120 |
| 2. Операционные издержки в действующих ценах, млн р. | 0 | -50 | -55 | -60 |
| 3. Проценты по кредиту, млн р. | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 4. Прочие налоги (в прогнозных ценах), млн р. | 0 | -2 | -3 | -4 |
| 5. Интегральные коэффициенты неоднородности по продуктам | 0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 6. Интегральные коэффициенты неоднородности по ресурсам (затратам) | 0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| 7. Амортизационные отчисления | По результатам расчета предыдущего задания |  |  |  |
| 8. Базисные индексы общей инфляции | По результатам расчета задания 1 |  |  |  |

| Вариант ответа | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а |  | 0,6 | 5,4 | 13,5 |
| б |  | 0,7 | 5,2 | 12,5 |
| в |  | 0,8 | 5,0 | 14,5 |

41. Рассчитайте итоговый денежный поток в дефлированных ценах (тыс. р.), используемых для последующих расчетов показателей эффективности, при следующих исходных данных:

| Показатели | № шага расчетного периода (ж) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Денежный поток в прогнозных ценах, тыс. р | 300 | 680 | 920 | 1237 | 1515 |
| Индекс общей инфляции | 1 | 1,7 | 2,3 | 2,75 | 3,03 |

| Вариант ответа | № шага расчетного периода (т) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а | 300 | 400 | 400 | 450 | 600 |
| б | 99,0 | 224,4 | 303,6 | 408,2 | 500 |
| в | 150 | 200 | 200 | 225 | 250 |

42. При разработке инвестиционного проекта в прогнозных ценах для финансирования работ по техническому перевооружению экономисты- менеджеры рассматривают вариант привлечения кредита в размере 50 млн р. (с учетом инфляции) на третьем шаге расчетного периода. Какие в связи с этим необходимо предусмотреть выплаты процентов по кредиту, если известно, что в начале разработки проекта номинальная банковская ставка составляла 25%, а прогнозируемые темпы рублевой инфляции соответствуют данным, приведенным в тесте § 5.5. Кредит берется в начале и возвращается в конце шага т - 3. Варианты ответа:

а)	62,5 млн р.;  б) 12,5 млн р.;  в) 23 млн р.

43. Рассчитайте показатели ЧДД и ВНД с учетом инфляции в рублях и долларах.

Пусть Е = 0,15; начальный валютный курс в рублях — 30 р.

| № п\п | Показатели | № шага расчетного периода (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Денежный поток в прогнозных ценах | -500 | 500 | 600 | 700 |
| 2 | Годовой темп общей рублевой инфляции, % | 20 | 18 | 12 | 10 |
| 3 | Годовой темп роста валютного курса, % | 16 | 15 | 10 | 9 |
| 4 | Темп внешней инфляции доллара, % | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Показатели | ЧДД |  |  | ВНД, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | варианты ответа |  |  | варианты ответа |  |  |
|  | а | б | в | а | б | в |
| В рублях | 720 | 528 | 620 | 49 | 48 | 50 |
| В долларах | 17,5 | 18,15 | 19,0 | 50 | 49 | 48 |

44.	Проект признан общественно значимым. Каков первый этап оценки экономической эффективности такого проекта:

а)	оценка финансовой реализуемости проекта;

б)	оценка эффективности собственного капитала;

в)	оценка общественной эффективности?

45.	Если проект не имеет общественной значимости, то его следует:

а)	отклонить; б) довести до требований, соответствующих общественной привлекательности;

в)	оценить его коммерческую эффективность и в зависимости от полученных результатов принять решение о его дальнейшей проработке.

46.	Какие действующие цены используют для расчета:

а)	коммерческой эффективности проекта;

б)	эффективности акционерного капитала;

в)	эффективности участия коммерческого банка в ИП.

47.	Прогнозные цены используют для расчета:

а)	общественной эффективности;

б)	эффективности акционерного капитала;

в)	коммерческой эффективности.

48. На изделие А установлена оптовая цена 10 тыс. р. (включая НДС), объем реализации в натуральном выражении установлен в следующих размерах:

|  | № шага расчетного периода (т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | 100 | 120 | 150 | 110 |

В каком размере объем реализации продукции (тыс. р.) будет включен в поток ФИБ по операционной деятельности?

| Вариант |  | № шага расчетного периода (т) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а | 833,0 | 833,0 | 996,6 | 1249,5 | 916,3 |
| б | 1000,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1500 | 1100 |
| в | 800 | 800 | 960 | 1200 | 880 |

49.	 Какие факторы определяют зависимость потребности во внешнем финансировании инвестиционного проекта на инвестиционной фазе:

а)	 потребность в инвестициях на формирование основного и оборотного капитала;  б)	размер собственного капитала;

в)	объем потребных инвестиций и размер собственного капитала?

50.	 Какие факторы определяют зависимость потребности во внешнем финансировании инвестиционного проекта на эксплуатационной фазе:

а)	дополнительная потребность в инвестициях на прирост основного или (и) оборотного капитала;

б)	накопленные свободные денежные средства в форме чистой прибыли и амортизации;

в) дополнительная потребность в инвестициях, свободные денежные средства, генерируемые проектом и прирост устойчивых пассивов?

51. Рассчитайте размер налога на прибыль для оценки коммерческой эффективности и эффективности собственного капитала для шага т.

Исходные данные (тыс. р.):  Объем реализации (без НДС) – 125. Текущие издержки – 80. Проценты по кредитам – 10.

Налоги, относимые на результаты хозяйственной деятельности, — 8.

| Вариант ответа | Налог на прибыль для оценки коммерческой эффективности | Налог на прибыль для оценки эффективности собственного капитала |
| --- | --- | --- |
| а | 8,9 | 6,5 |
| б | 6,5 | 12,1 |
| в | 5,7 | 8,9 |

52. По инвестиционному проекту суммарное сальдо трех потоков для оценки эффективности акционерного капитала имеет следующий вид:

| № шага расчетного периода (т) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -50 | -30 | 140 | -40 | 250 |

В каком размере необходимо привлечь кредит, чтобы обеспечить финансовую реализуемость проекта: а) 20; 6)10; в) 40.

53. Суммарное сальдо трех потоков по шагам расчетного периода составляет:

| № шага расчетного периода (т) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 100 | 300 | -430 | 700 |

Соответствует ли такой поток денежных средств условиям финансовой реализуемости проекта:

а)	да;              б)	нет.

54. Имеющееся на предприятии оборудование может быть задействовано 3 способами: продано, сдано в долгосрочную аренду и вложено в разрабатываемый проект. Известно, что:

- оборудование может быть продано за 1000 у. е., причем на демонтаж и предмонтажную подготовку придется израсходовать 40 у. е.;

- оборудование может быть сдано в долгосрочную аренду (на 10 лет — до истечения срока его службы). Арендные платежи вносятся раз в год (в конце года) и равны 100 у. е. Ставка дисконта — 10%;

- оборудование может быть отдано в альтернативный проект, и при этом его ЧДД составит 3000 у. е. Если осуществлять его, не применяя данное оборудование, то ЧДД снизится до 2100 у. е.