**Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Проектная деятельность».**

1. Раскройте понятие «проект»? Назовите, по Вашему мнению, главные сущностные признаки проекта и дайте им оценку? Какие признаки проекта считаются общепринятыми?

2. Что понимается под управлением проектами? В чем, по Вашему мнению, состоит значение использования проектного менеджмента? В каких отраслях наиболее предпочтительно использовать инструменты проектного менеджмента?

3. Охарактеризуйте уровень сложности проектов, выполнявшихся в отсутствие компьютерных технологий.

4. Чем отличается классификация проектов от типологии проектов? Почему существует достаточно большое разнообразие проектов?

6. Каковы цели и критерии успеха проекта?

7. Как взаимосвязаны процессы управления проектами между собой?

8. Что такое жизненный цикл проекта? Какие этапы жизненного цикла проекта наиболее сложны и ответственны?

9. В каком соотношении находятся этапы жизненного цикла проекта с этапами управления проектом?

10.  С чего начать определение содержания проекта?

11.Что такое декомпозиция проекта? Что такое декомпозиция работ проекта? На каких принципах формируется структура проекта? Как представить проект в виде иерархической структуры работ?

12. Какова связь структуры и жизненного цикла проекта?

13. Что собой представляет календарное планирование? Алгоритм разработки календарного плана проекта. Как разработать реализуемый календарный план?

14. Что такое техническое задание проекта, для чего его разрабатывают? Какие ещё документы могут быть разработаны в рамках проекта, продуктом которого является программное обеспечение?

15. Какие нормативные документы используются для разработки технического задания, других документов проекта?

16. Как определить стоимость проекта? Что такое стоимостная оценка проекта и его бюджет? В чём различие между сметой проекта и его финансовым планом?

17. Как определить ответственность за результаты и работы проекта?

18. Дайте определение понятию «заинтересованные стороны проекта». Перечислите основные типы и группы заинтересованных сторон.

19.  В чем принципиальное отличие функций команды и участников проекта?

20. В чем главное предназначение команды проекта? Какие типы команд проекта Вы знаете?

21. Команда проекта и проектная группа – есть ли между ними разница?

22. Какие факторы влияют на формирование команды проекта? Как сделать эффективную команду?

23. Что такое лидерство? Почему хороший менеджер должен обладать качествами лидера? Какими компетенциями должен обладать менеджер проекта?

24. Каковы структура и состав корпоративных стандартов управления проектами?

25. Назовите причины использования информационных технологий в управлении проектами. Какое программное обеспечение может применяться для управления проектами?

26. Какой персонал и чему надо учить в области управления проектами?

27. Каковы особенности внедрения в компании единой системы управления проектами? От чего зависит успех внедрения?

28. Какой комплект документов входит в технико-экономическое обоснование проекта? Участвует ли менеджер проекта в составлении технико-экономического обоснования проекта?

29. В чём состоит цель управления проектами? За счёт чего она достигается?

30. Каков главный критерий управления проектами? Чем он обусловлен?

31. Чем обусловлена сложность управления проектами?

32. Какие факторы учитывает менеджер в процессе управления проектами?

33. Что составляет сферу ответственности менеджера проекта?

34. Какой этап процесса управления проектами наиболее ответственный? Поясните, почему вы так считаете.

35. Как обеспечить контроль выполнения работ проекта.

36. Когда в управлении проектами стала использоваться аббревиатура PERT? Каковы предпосылки возникновения технологии PERT?

37. В каких случаях следует использовать опыт предыдущих проектов в качестве источника информации для нового проекта?

38. Зачем нужен резерв времени при определении продолжительности работ проекта?

39. Каковы преимущества и недостатки определения продолжительности работ путём опроса экспертов?