Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Зачет

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:

- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;

- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий;

- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все правильные ответы, согласно указанию перед каждым тестовым заданием;

- тестирование проводится с использованием тестов на бумажном носителе;

- критерии оценивания: «зачтено» – 5 и более правильных ответов, «незачтено» – 4 и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:

- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе;

- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Семестр изучения: 1

Компетенция: ОПК-2 - Способен применять компьютерные/суперкомпьютерные методы, современное программное обеспечение, в том числе отечественного происхождения, для решения задач профессиональной деятельности;

Результаты обучения:

Знает:

- основы и методологию инженерного проектирования;

- основные понятия и принципы ведения проектной деятельности;

Умеет:

- анализировать проблему, выделяя ее базовые составляющие;

- определять свою роль в командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для решения имеющейся проблемы;
Владеет:

- навыком командной работы для проектного решения проблемы в своей профессиональной сфере, нацеленной на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений;

- навыком анализа проблемы.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Какой метод считается эффективным при поиске причин проблемы в рамках проектной деятельности? а) метод «дерева» целей; б) факторный анализ; в) мозговой штурм; г) метод Дельфи.

2. На каком этапе фиксируются цели работы, выявляются ограничения и определяется носитель проблемы? а) этап формулирования проблемы; б) этап анализа проблемы; в) этап решения проблемы; г) этап мониторинга.

3. На каком этапе идет сбор подробных данных о проблеме? а) этап формулирования проблемы; б) этап анализа проблемы; в) этап решения проблемы; г) этап завершения.

4. На каком этапе выбирается решение и план его реализации? а) этап формулирования проблемы; б) этап анализа проблемы; в) этап решения проблемы; г) этап контроля.

5. На каком этапе планирования производится выделение миссии, ценностей и главной цели проекта? а) стратегический (ценностно-идеологический); б) тактический (логический); в) операционный; г) контрольный.

6. На каком этапе планирования описывается логика взаимодействия участников, процессов и средств? а) стратегический (ценностно-идеологический); б) тактический (логический); в) операционный; г) аналитический.

7. На каком этапе планирования определяются ответственные за реализацию планов? а) стратегический (ценностно-идеологический); б) тактический (логический); в) операционный; г) инициационный.

8. Какую стадию можно считать началом проекта? а) запуск; б) планирование; в) исполнение; г) завершение.

9. На какой стадии жизненного цикла проекта происходит составление плана проекта? а) запуск; б) планирование; в) исполнение; г) завершение.

10. На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение задач по проекту? а) запуск; б) планирование; в) исполнение; г) завершение.

11. На какой стадии жизненного цикла проекта происходит закрытие проекта? а) запуск; б) планирование; в) исполнение; г) завершение.

12. Физическое или юридическое лицо, которое принимает результат проекта и является его владельцем – это: а) заказчик; б) эксперт; в) проектный наставник; г) куратор.

13. Лицо, предоставляющее научную, техническую или управленческую экспертизу команде проекта – это: а) заказчик; б) эксперт; в) проектный наставник; г) руководитель кафедры.

14. Человек, передающий опыт участникам проекта и сопровождающий его реализацию, но не являющийся руководителем – это: а) заказчик; б) эксперт; в) проектный наставник; г) методист.

15. Поиск информации в рамках проектной деятельности может осуществляться в: а) сети интернет; б) учебниках и тематических изданиях; в) научных базах данных; г) все перечисленные варианты верны.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания:

- Назовите основные этапы поиска информации в рамках проектной деятельности.

- Назовите два основных типа информации по источнику ее возникновения.

- Назовите основные источники вторичной информации.

- Назовите основные источники первичной информации, применяемые в рамках проектной деятельности.

- У каких заинтересованных сторон необходимо взять интервью в рамках работы над проектом.

- Назовите любой метод анализа и систематизации вовлеченных сторон.

- Назовите любой метод выявления корневой первопричины возникновения проблемы.

- Дайте определение проекта.

- Дайте определение пользователя.

- Дайте определение вовлеченной стороны проекта.

- Дайте определение проблемы проекта.

- Дайте определение рефлексии.

- Опишите сущность системного подхода при решении задач проектной деятельности.

- Какие основные правила используются при составлении вопросов в глубинном интервью?

- Как проводится оценка неприменимости существующих вариантов решения?

Семестр изучения: 2

Компетенция: ОПК-4 - Способен участвовать в разработке технической документации программных продуктов и комплексов с использованием стандартов, норм и правил, а также в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла;

Результаты обучения:

Знает:

- концепцию реализуемого проекта, этапы его разработки, профессиональные инструменты и методы проектной деятельности;

- методы анализа и сопоставления источников информации с точки зрения временных и пространственных условий их возникновения;
Умеет:

- осуществлять поиск, интерпретацию и ранжирование информации, необходимой для решения поставленных задач;

- определять собственные и командные образовательные дефициты и формулировать образовательные запросы;

Владеет:

- навыком определения роли в командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для решения имеющейся проблемы;

- навыком осуществления поиска, интерпретации и ранжирования информации, необходимой для решения поставленных задач.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Задачи проекта – это: а) шаги, необходимые для достижения цели; б) цели проекта; в) результат проекта; г) документация проекта.

2. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта: а) цель включает много задач; б) цель не предполагает измеримый результат; в) цель не содержит научных терминов; г) цель слишком конкретна.

3. Как принято называть решение, являющееся наилучшим из всех возможных по выбранному критерию? а) оптимальное; б) номинальное; в) директивное; г) компромиссное.

4. Как принято называть решение, являющееся лучшим с учетом имеющихся объективных и субъективных ограничений? а) рациональное; б) номинальное; в) директивное; г) идеальное.

5. Кто и как должен ставить задачи в ходе работы над проектом? а) эксперт на основе анализа; б) лидер или команда проекта; в) представитель заказчика; г) внешний консультант.

6. Набор проектов, осуществляемых последовательно для достижения общей цели, называется: а) единичный проект; б) программа проектов; в) портфель проектов; г) комплексный проект.

7. Набор проектов, осуществляемых параллельно для достижения общей цели, называется: а) единичный проект; б) программа проектов; в) портфель проектов; г) серийный проект.

8. Когда цель достигается в рамках реализации одного проекта, такой проект считается: а) самостоятельным; б) частью программы; в) элементом портфеля; г) подпроектом.

9. Что является ресурсом проекта? а) только финансовые средства; б) только человеческие ресурсы; в) только материально-техническая база; г) все перечисленные варианты верны.

10. Организация-заказчик в проекте – это: а) конечный пользователь продукта; б) партнер по реализации; в) поставщик ресурсов; г) внешний эксперт.

11. Ограничения для проекта должны быть выявлены в результате общения с: а) только покупателем; б) только потребителем; в) только пользователем; г) всеми заинтересованными сторонами.

12. Что является ресурсом команды проекта? а) бюджет государственной программы; б) оборудование стороннего партнера; в) человеческие ресурсы и компетенции команды; г) публичные интернет-ресурсы.

13. Что является типичным ограничением в проекте? а) время реализации проекта; б) мнение эксперта; в) корпоративная культура; г) сезонные факторы.

14. На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение задач? а) запуск; б) планирование; в) исполнение; г) завершение.

15. На какой стадии происходит формальное закрытие проекта? а) запуск; б) планирование; в) исполнение; г) завершение.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания:

- Приведите классификацию проектов по источнику проектной заявки.

- Приведите классификацию проектов по уровню.

- Назовите не менее 3 видов ресурсов проекта.

- Назовите не менее 3 видов ограничений в проекте.

- Назовите любой метод целеполагания, используемый в рамках проектной деятельности.

- Расшифруйте аббревиатуру в названии технологии целеполагания "S.M.A.R.T."

- Как называется процесс разделения задачи на подзадачи?

- Приведите примеры факторов потери времени в ходе реализации проектов.

- Что должна предпринять проектная команда в случае нехватки необходимых ресурсов?

- Назовите основные роли в проектной команде.

- Назовите метод установления первичного командного самоопределения (шаблон на одной странице).

- Назовите способ контроля распределения и выполнения заданий внутри проектной команды.

- Что является целью проекта?

- Назовите инструмент планирования последовательности действий во времени.

- Какой инструмент можно применить для систематизации работы с гипотезами?

Семестр изучения: 3

Компетенция: ПК-9 - Способность оформлять рабочую техническую документацию с учетом действующих нормативных и методических документов.

Результаты обучения:

Знает:

- этапы и способы командообразования, типы стратегий поведения в конфликте для эффективного решения проблемы.

Умеет:

- использовать для достижения поставленной цели и презентации результатов индивидуальной и командной работы современные информационные технологии и программные средства.

Владеет:

- навыком определения собственных и командных образовательных дефицитов и формулирования образовательных запросов;

- навыком использования для достижения поставленной цели и презентации результатов индивидуальной и командной работы современных информационных технологий и программных средств.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Как рекомендуется документировать обоснование экономических решений в диагностических проектах? а) не требуется документирование; б) график «затраты-результаты»; в) бизнес-модель; г) смета затрат.

2. Как рекомендуется документировать обоснование экономических решений в учебных проектах? а) не требуется документирование; б) график «затраты-результаты»; в) бизнес-модель; г) финансовая модель.

3. Как необходимо сравнивать существующие решения с предлагаемым при обосновании выбора? а) экспертным методом; б) текстовым описанием; в) методом сравнения характеристик; г) методом голосования.

4. Какой тип вторичных данных считается наиболее надёжным при анализе в проектной деятельности? а) блоги и социальные сети; б) статьи в популярных журналах; в) статьи в рецензируемых научных журналах; г) новостные порталы.

5. К какому типу данных относятся результаты опроса, проведённого командой проекта? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) гипотетические данные.

6. К какому типу данных относятся результаты опроса, найденные командой в интернете? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) достоверные данные.

7. К какому типу данных относятся результаты эксперимента, проведённого командой проекта? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) теоретические данные.

8. К какому типу данных относятся результаты проблемного интервью, проведённого командой? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) обобщённые данные.

9. К какому типу данных относятся сведения из учебника? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) экспериментальные данные.

10. Кто из перечисленных входит в уровень использующих систем диаграммы системного окружения? а) представитель заказчика; б) студенческая группа; в) эксперт; г) пользователь.

11. Кто из перечисленных входит в уровень целевых и смежных систем диаграммы системного окружения? а) представитель заказчика; б) студенческая группа; в) эксперт; г) пользователь.

12. Кто из перечисленных входит в уровень обеспечивающих систем диаграммы системного окружения? а) представитель заказчика; б) студенческая группа; в) проектный наставник; г) пользователь.

13. В какой уровень диаграммы системного окружения входит студент-участник проекта? а) уровень использующих систем; б) уровень целевых и смежных систем; в) уровень обеспечивающих систем; г) внешний контур.

14. Какой метод позволяет визуализировать причинно-следственные связи проблемы в проекте? а) метод «дерева» проблем; б) SWOT-анализ; в) PEST-анализ; г) метод сценариев.

15. Что является основным критерием успешности учебного проекта? а) коммерческая прибыль; б) достижение образовательных результатов; в) количество участников; г) длительность реализации.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания:

- Какие современные инструменты визуализации данных применяются при экономическом обосновании решений?

- Назовите основные виды визуализации данных при экономическом обосновании.

- Назовите основные виды сравнений, применяемых при обосновании экономических решений.

- Назовите основные задачи определения экономической эффективности в рамках проектной деятельности.

- Назовите основную проблематику стандартных методов экономической отчетности (визуализации).

- Назовите основные критерии эффективности экономических решений в рамках проектной деятельности.

- Назовите основные типы данных для оценки экономической эффективности проектов.

- Назовите основные виды эффективности при экономическом анализе проекта.

- Линейный график: цель и польза применения. [Схема: ось X — время, ось Y — показатель, линия тренда]

- Гистограмма: цель и польза применения. [Схема: столбцы разной высоты по категориям]

- Круговая диаграмма: цель и польза применения. [Схема: круг, разделенный на секторы]

- Столбчатая диаграмма: цель и польза применения. [Схема: вертикальные столбцы по категориям]

- Радарная диаграмма: цель и польза применения. [Схема: многоугольник с осями-лучами]

- Сплит-график: цель и польза применения. [Схема: две соотнесенные области/столбца]

- Интерактивная карта: цель и польза применения. [Схема: географическая карта с маркерами/тепловыми зонами]

Семестр изучения: 4

Компетенция: ОПК-2 - Способен применять компьютерные/суперкомпьютерные методы, современное программное обеспечение, в том числе отечественного происхождения, для решения задач профессиональной деятельности;

Результаты обучения:

Знает:

- основы и методологию инженерного проектирования;

- основные понятия и принципы ведения проектной деятельности;

Умеет:

- анализировать проблему, выделяя ее базовые составляющие;

- определять свою роль в командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для решения имеющейся проблемы;
Владеет:

- навыком командной работы для проектного решения проблемы в своей профессиональной сфере, нацеленной на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений;

- навыком анализа проблемы.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Как называется стартовое мероприятие, на котором участникам презентуется конфигурация проектного трека? а) открытие проектного трека; б) генерация идей; в) питч-сессия; г) демо-день.

2. Как называется мероприятие по формированию идей инициативных проектов (мозговой штурм, дизайн-мышление и др.)? а) открытие проектного трека; б) генерация идей; в) питч-сессия; г) хакатон.

3. Как называется формат, при котором команда последовательно презентует наработки экспертам в формате один-на-один? а) вертушка; б) генерация идей; в) труба экспертов; г) питч-сессия.

4. Как называется формат, при котором команды выступают перед панелью экспертов с презентацией и ответами на вопросы? а) вертушка; б) генерация идей; в) труба экспертов; г) питч-сессия.

5. Как называется формат, при котором команды презентуют результаты друг другу в малых группах? а) открытие трека; б) генерация идей; в) вертушка; г) питч-сессия.

6. Что понимается под задачами проекта в прикладной деятельности? а) конкретные действия для достижения цели; б) стратегические ориентиры; в) ожидаемые результаты; г) ресурсы реализации.

7. Какая формулировка цели проекта считается некорректной? а) цель не содержит измеримого результата; б) цель сформулирована кратко; в) цель привязана к срокам; г) цель согласована с командой.

8. Как называется решение, которое является наилучшим по выбранному критерию без учета ограничений? а) оптимальное; б) рациональное; в) компромиссное; г) директивное.

9. Как называется решение, учитывающее объективные и субъективные ограничения? а) оптимальное; б) рациональное; в) номинальное; г) идеальное.

10. Кто несет основную ответственность за постановку задач в студенческом проекте? а) внешний эксперт; б) лидер и команда проекта; в) административный руководитель; г) конечный пользователь.

11. Как называется совокупность проектов, реализуемых параллельно для общей цели? а) единичный проект; б) программа проектов; в) портфель проектов; г) инициатива.

12. Какой признак характеризует самостоятельный проект? а) достигает цели в рамках одной инициативы; б) является частью программы; в) входит в корпоративный портфель; г) требует внешнего финансирования.

13. Что НЕ относится к ресурсам проекта? а) финансовые средства; б) компетенции команды; в) внешние рыночные тренды; г) материально-техническая база.

14. С кем необходимо взаимодействовать для выявления ограничений проекта? а) только с заказчиком; б) только с командой; в) со всеми стейкхолдерами; г) только с экспертами.

15. Какой фактор является типичным ограничением проекта? а) временные рамки реализации; б) пожелания команды; в) предпочтения экспертов; г) академический календарь.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания:

- Какое мероприятие называют приемкой у заказчика?

- Какое мероприятие называют хакатоном?

- Какое мероприятие называют проектной сессией?

- Какой формат мероприятия называют тренингом или лекцией?

- Какой формат мероприятия называют групповой консультацией?

- Какое мероприятие называют демо-днем?

- Как организовать поиск дополнительной информации о предмете проекта?

- По каким критериям отбирать релевантную и достоверную информацию для проекта?

- Какие инструменты проектной деятельности используются на проектном интенсиве?

- Чем отличается «мини-проект» от «кейс-чемпионата»?

- Оценка применимости существующих решений: какие методы используются?

- Как обосновать выбранное решение?

- Какие этапы включает процесс подготовки к демо-дню проекта?

- Назовите основные критерии оценки успешности проведения проектной сессии.

- Как документировать результаты интервью с заинтересованными сторонами для дальнейшего использования в проекте?

Семестр изучения: 5

Компетенция: ОПК-4 - Способен участвовать в разработке технической документации программных продуктов и комплексов с использованием стандартов, норм и правил, а также в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла;

Результаты обучения:

Знает:

- концепцию реализуемого проекта, этапы его разработки, профессиональные инструменты и методы проектной деятельности;

- методы анализа и сопоставления источников информации с точки зрения временных и пространственных условий их возникновения;
Умеет:

- осуществлять поиск, интерпретацию и ранжирование информации, необходимой для решения поставленных задач;

- определять собственные и командные образовательные дефициты и формулировать образовательные запросы;

Владеет:

- навыком определения роли в командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для решения имеющейся проблемы;

- навыком осуществления поиска, интерпретации и ранжирования информации, необходимой для решения поставленных задач.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Для какого участника характерна возможность представить проект на карте цифровых экосистем и проанализировать конкурентную среду? а) цифровые экосистемы; б) бизнес-структуры; в) муниципальные образования; г) образовательные организации.

2. Для какого участника характерно стимулирование интереса платформ к сотрудничеству и поиск новых ниш? а) цифровые экосистемы; б) бизнес-структуры; в) муниципальные образования; г) некоммерческие организации.

3. Для какого участника характерна визуализация ландшафта экосистем и открытый диалог с игроками рынка? а) цифровые экосистемы; б) бизнес-структуры; в) муниципальные образования; г) стартап-сообщества.

4. На каком этапе фиксируются цели, ограничения и определяется носитель проблемы? а) формулирование проблемы; б) анализ проблемы; в) решение проблемы; г) мониторинг реализации.

5. На каком этапе собирается информация о проблеме и определяется метод работы с ней? а) формулирование проблемы; б) анализ проблемы; в) решение проблемы; г) завершение проекта.

6. На каком этапе выбирается оптимальное решение и проводится его опытное внедрение? а) формулирование проблемы; б) анализ проблемы; в) решение проблемы; г) планирование проекта.

7. На каком уровне планирования определяются миссия, ценности и главная цель? а) стратегический (ценностно-идеологический); б) тактический (логический); в) операционный; г) контрольный.

8. На каком уровне планирования описывается логика взаимодействия участников и процессов? а) стратегический (ценностно-идеологический); б) тактический (логический); в) операционный; г) аналитический.

9. На каком уровне планирования назначаются ответственные за реализацию? а) стратегический (ценностно-идеологический); б) тактический (логический); в) операционный; г) инициационный.

10. Какая стадия является стартовой в жизненном цикле проекта? а) запуск; б) планирование; в) исполнение; г) завершение.

11. На какой стадии разрабатывается план проекта? а) запуск; б) планирование; в) исполнение; г) завершение.

12. На какой стадии выполняются основные задачи проекта? а) запуск; б) планирование; в) исполнение; г) завершение.

13. На какой стадии происходит формальное завершение проекта? а) запуск; б) планирование; в) исполнение; г) завершение.

14. Кто является владельцем результата и принимает проект? а) заказчик; б) эксперт; в) проектный наставник; г) куратор направления.

15. Кто предоставляет экспертизу и обратную связь по результатам проекта? а) заказчик; б) эксперт; в) проектный наставник; г) методист.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания:

- Опишите принцип партисипативности при обеспечении интеграции и координации в проектной деятельности.

- Опишите ключевые характеристики цифровой экосистемы.

- Какие инструменты используются на первой встрече кейс-чемпионата?

- Какие инструменты используются на второй встрече кейс-чемпионата?

- Что общего между форматами «хакатон», «кейс-чемпионат» и «мини-проект»?

- Что такое глубинное/проблемное интервью?

- Чем помогает глубинное/проблемное интервью?

- Когда нужно проводить глубинное/проблемное интервью?

- Что такое «минимально жизнеспособный продукт» (MVP)?

- Что такое «опытная эксплуатация»?

- Что происходит после первой приёмки продукта заказчиком?

- Где можно увидеть список проектов на выбор?

- Что происходит после защиты проекта?

- Как описать корневую причину проблемы?

- Как описать выбранное решение?

Семестр изучения: 6

Компетенция: ПК-9 - Способность оформлять рабочую техническую документацию с учетом действующих нормативных и методических документов.

Результаты обучения:

Знает:

- этапы и способы командообразования, типы стратегий поведения в конфликте для эффективного решения проблемы.

Умеет:

- использовать для достижения поставленной цели и презентации результатов индивидуальной и командной работы современные информационные технологии и программные средства.

Владеет:

- навыком определения собственных и командных образовательных дефицитов и формулирования образовательных запросов;

- навыком использования для достижения поставленной цели и презентации результатов индивидуальной и командной работы современных информационных технологий и программных средств.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Как рекомендуется документировать экономические решения в диагностических проектах? а) не требуется документирование; б) график «затраты-результаты»; в) бизнес-модель; г) смета затрат.

2. Как рекомендуется документировать экономические решения в учебных проектах? а) не требуется документирование; б) график «затраты-результаты»; в) бизнес-модель; г) финансовая модель.

3. Какой метод используется для сравнения существующих и предлагаемых решений? а) экспертный метод; б) текстовое описание; в) метод сравнения характеристик; г) метод ранжирования.

4. Какой источник вторичных данных наиболее надёжен для проектного анализа? а) социальные сети; б) популярные блоги; в) рецензируемые научные журналы; г) новостные агрегаторы.

5. К какому типу относятся данные опроса, собранного командой проекта? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) производные данные.

6. К какому типу относятся данные чужого опроса, найденные в интернете? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) гипотетические данные.

7. К какому типу относятся результаты эксперимента команды? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) теоретические данные; г) обобщённые данные.

8. К какому типу относятся данные проблемного интервью команды? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) статистические данные.

9. К какому типу относятся сведения из учебной литературы? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) экспериментальные данные; г) оперативные данные.

10. Кто входит в уровень использующих систем системного окружения? а) представитель заказчика; б) студенческая группа; в) эксперт; г) пользователь.

11. Кто входит в уровень целевых и смежных систем? а) представитель заказчика; б) студенческая группа; в) проектный наставник; г) внешний консультант.

12. Кто входит в уровень обеспечивающих систем? а) пользователь; б) студенческая группа; в) проектный наставник; г) конечный потребитель.

13. В какой уровень системного окружения входит студент-исполнитель? а) уровень использующих систем; б) уровень целевых систем; в) уровень обеспечивающих систем; г) внешний контур.

14. Какая технология позволяет анализировать трёхмерные данные об оперативной обстановке? а) компьютерное зрение; б) обработка естественного языка; в) распознавание речи; г) нейроинтерфейсы.

15. Какая технология автоматизирует коммуникацию с клиентами для сбора и анализа информации? а) компьютерное зрение; б) обработка естественного языка; в) интеллектуальные системы поддержки решений; г) нейроинтерфейсы.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания:

- Какие бывают результаты проекта?

- Какие бывают продуктовые результаты проекта?

- Чем пользователь отличается от покупателя?

- Чем пользователь отличается от потребителя?

- Чем потребитель отличается от покупателя?

- Какие инструменты используются командой и наставником между встречами по кейс-чемпионату?

- Как сформулировать проблему проекта с помощью матрицы "умения-проблемы"?

- Кто такие «заинтересованные стороны проекта»?

- Как выделить заинтересованные стороны проекта?

- Как систематизировать заинтересованные стороны проекта?

- Как взаимодействовать с заинтересованными сторонами проекта?

- Как сформулировать измеримые критерии успеха для продуктового результата проекта?

- Назовите методы валидации гипотез с участием заинтересованных сторон.

- Как адаптировать коммуникацию с разными типами стейкхолдеров проекта (заказчик, пользователь, эксперт)?

- Какие инструменты используются для фиксации и отслеживания изменений в требованиях проекта?

Семестр изучения: 7

Компетенция: ОПК-2 - Способен применять компьютерные/суперкомпьютерные методы, современное программное обеспечение, в том числе отечественного происхождения, для решения задач профессиональной деятельности;

Результаты обучения:

Знает:

- основы и методологию инженерного проектирования;

- основные понятия и принципы ведения проектной деятельности;

Умеет:

- анализировать проблему, выделяя ее базовые составляющие;

- определять свою роль в командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для решения имеющейся проблемы;
Владеет:

- навыком командной работы для проектного решения проблемы в своей профессиональной сфере, нацеленной на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений;

- навыком анализа проблемы.

Перечень заданий закрытого типа:

Текст задания

1. Как называется встреча команды с заказчиком для обсуждения результатов и перспектив внедрения? а) приемка у заказчика; б) хакатон; в) проектная сессия; г) демо-день.

2. Как называется интенсивный марафон разработки прототипов длительностью 1-5 дней? а) приемка у заказчика; б) хакатон; в) проектная сессия; г) питч-сессия.

3. Как называется интенсивное мероприятие по проработке проектов с тактовой работой и обратной связью? а) приемка у заказчика; б) хакатон; в) проектная сессия; г) тренинг.

4. Как называется формат для закрытия образовательных запросов участников проектного трека? а) приемка у заказчика; б) хакатон; в) проектная сессия; г) тренинг или лекция.

5. Как называется формат, где эксперт отвечает на вопросы одной или нескольких команд? а) приемка у заказчика; б) хакатон; в) проектная сессия; г) групповая консультация.

6. Как называется выставка-презентация успешных команд для внешних экспертов с награждением? а) приемка у заказчика; б) хакатон; в) проектная сессия; г) демо-день.

7. Как называется структура целей и проблем в методе Eriksson-Penker? а) концептуальное представление; б) представление процессов; в) структурное представление; г) представление поведения.

8. Как называется взаимодействие процессов и ресурсов в методе Eriksson-Penker? а) концептуальное представление; б) представление процессов; в) структурное представление; г) представление поведения.

9. Как называется структура организации и ресурсов в методе Eriksson-Penker? а) концептуальное представление; б) представление процессов; в) структурное представление; г) представление поведения.

10. Какой метод используется для сравнения альтернативных решений в проекте? а) экспертный метод; б) текстовое описание; в) метод сравнения характеристик; г) метод мозгового штурма.

11. Какой источник вторичных данных наиболее достоверен? а) социальные медиа; б) популярные издания; в) рецензируемые научные журналы; г) новостные ленты.

12. К какому типу относятся данные собственного опроса команды? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) производные данные.

13. К какому типу относятся данные чужого исследования из интернета? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) гипотетические данные.

14. К какому типу относятся результаты командного эксперимента? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) теоретические данные; г) обобщённые данные.

15. К какому типу относятся данные проблемного интервью команды? а) первичные данные; б) вторичные данные; в) косвенные данные; г) статистические данные.

Перечень заданий открытого типа:

Текст задания:

- Что называют открытием проектного трека?

- Что называют мероприятием по генерации идей?

- Что называют «трубой экспертов»?

- Что называют питч-сессией?

- Какой формат мероприятия называют «вертушкой»?

- Как должна быть устроена командная коммуникация при работе над проектом?

- Какие существуют проблемы в командной коммуникации при работе над проектом?

- В чём отличие кейса от проекта?

- Какие инструменты проектной деятельности используются на хакатоне?

- Перечислите и охарактеризуйте основные принципы проектного менеджмента.

- Какие инструменты проектного менеджмента необходимо использовать при работе над проектом?

- Какие методы используются для управления рисками на финальных этапах проекта?

- Как подготовить эффективную презентацию результатов проекта для разных аудиторий (заказчик, эксперты, пользователи)?

- Назовите критерии готовности проекта к масштабированию или внедрению в реальную практику.

- Как провести ретроспективу проекта для извлечения уроков и улучшения будущих инициатив?