Приложение 1

«ВОПРОСЫ для тестирования»

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине

«Проектное управление в строительстве»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на вопросы тестирования из нижеприведённого списка.

Примерный перечень вопросов

Контрольные вопроса для опроса

- Что является основным документом, регламентирующим порядок осуществления строительства?

  - Проект производства работ

  - Рабочий проект

  - Разрешение на строительство

  - Градостроительный план

- Кто несет ответственность за качество выполненных строительно-монтажных работ?

  - Заказчик

  - Генподрядчик

  - Технический надзор

  - Все перечисленные

- Какие основные фазы включает жизненный цикл строительного проекта?

  - Предпроектная подготовка, проектирование, строительство, эксплуатация

  - Проектирование, строительство, сдача объекта

  - Строительство, ввод в эксплуатацию

  - Подготовка, строительство, демонтаж

- Что такое критический путь в строительном проекте?

  - Самая короткая последовательность работ

  - Самая длительная последовательность работ

  - Последовательность работ с минимальными затратами

  - Последовательность работ с максимальным количеством ресурсов

- Какие методы календарного планирования используются в строительстве?

  - Линейные графики

  - Сетевые графики

  - Матричные графики

  - Все перечисленные

Блок 2. Организация строительства

- Какие виды строительных потоков существуют?

  - Объектные

  - Частные

- Специализированные

- Все перечисленные

- Что такое фронт работ в строительстве?

  - Участок строительной площадки

  - Объем работ на объекте

  - Количество задействованных рабочих

  - Все перечисленное

- Какие факторы влияют на выбор метода организации строительства?

  - Сложность объекта

  - Сроки строительства

  - Доступность ресурсов

  - Все перечисленные

- Какие виды контроля применяются в строительстве?

  - Входной

  - Операционный

  - Приемочный

  - Все перечисленные

- Что такое технологическая карта в строительстве?

- Документ, регламентирующий технологию выполнения работ

- График производства работ

- Смета на строительство

- Проект организации строительства

Блок 3. Управление рисками

- Какие основные виды рисков существуют в строительстве?

- Финансовые

- Технические

- Природные

- Все перечисленные

- Что такое страхование строительных рисков?

- Защита от финансовых потерь

- Защита от технических проблем

- Защита от форс-мажора

- Все перечисленное

- Какие меры принимаются для минимизации рисков в строительстве?

- Страхование

- Резервирование средств

- Контроль качества

- Все перечисленные

- Что такое превентивное управление рисками?

- Предупреждение рисков

- Ликвидация последствий

- Страхование рисков

- Мониторинг рисков

- Какие факторы влияют на стоимость строительства?

- Сложность проекта

- Местоположение

- Сезонность

- Все перечисленные

Блок 4. Документация и надзор

- Какие документы необходимы для получения разрешения на строительство?

- Правоустанавливающие документы на землю

- Градостроительный план

- Проектная документация

- Все перечисленные

- Какие функции выполняет технический надзор?

- Контроль качества работ

- Соблюдение сроков

- Безопасность строительства

- Все перечисленное

- Какие виды строительных работ подлежат обязательному освидетельствованию?

- Скрытые работы

- Геодезические работы

- Монтажные работы

- Все перечисленные

- Какие требования предъявляются к проектной документации?

- Соответствие нормативам

- Полнота информации

- Актуальность данных

- Все перечисленное

- Какие меры принимаются при выявлении нарушений в ходе строительства?

- Выдача предписаний

- Приостановка работ

- Штрафные санкции

- Все перечисленное

Блок 5. Экономика строительства

- Что такое прямые затраты в строительстве?

- Затраты на материалы

- Затраты на основную заработную плату

- Затраты на эксплуатацию машин

- Все перечисленное

- Какие методы определения сметной стоимости существуют?

- Базисно-индексный

- Ресурсный

- Ресурсно-индексный

- Все перечисленные

- Что такое сметная прибыль?

- Плановые накопления

- Затраты на накладные расходы

- Затраты на эксплуатацию

- Все перечисленное

- Какие факторы влияют на формирование цены строительства?

- Сложность объекта

- Регион строительства

- Сезонность работ

- Все перечисленные