Приложение 1

«ВОПРОСЫ для тестирования»

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине

«Проектное управление в строительстве»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на вопросы из нижеприведённого списка.

Примерный перечень вопросов

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что …

-проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием
-проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению
-процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания
-процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления

2. Окружение проекта – это …

-среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил,  которые  способствуют  или мешают достижению цели проекта
-совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта
-группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом,  что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей
-местоположение реализации проекта и близлежащие районы

3. Проект – это …

-инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия
-ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией
-группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей
-совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели

4. Предметная область проекта
-совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта
-результаты проекта
-местоположение проектного офиса
-группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

5. Фаза проекта – это …
-набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта
-полный набор последовательных работ проекта
-ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

6. Участники проекта – это …
-физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта
-конечные потребители результатов проекта
-команда, управляющая проектом
-заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта

7. Ключевое преимущество управления проектами
-экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных методов, технологий и инструментов управления
-возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и формализовать реализацию проекта
-возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестиционного проекта
-формирование эффективной команды по реализации поставленной цели

8. Веха – это …
-набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта
-полный набор последовательных работ проекта
-ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

9. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является …
-санкционирование начала проекта
-утверждение сводного плана
-окончание проектных работ
-архивирование проектной документации и извлеченные уроки

10. Стратегия проекта – это …
-желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления  проекта в заданных условиях его выполнения
-направления и основные принципы осуществления проекта
-получение прибыли
-причина существования проекта

11. Последовательность процессов определения целей и задач
-1.Формулирование
- 2.Структурирование
- 3.Согласование
- 4.Фиксация

12. Планирование проекта – это …
-непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки
-разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта
-это стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта

13. Дисконтирование осуществляется с помощью функций …
-сложного процента
-простого процента
-очень-очень сложного процента
-калькулятора

14. Ставка дисконтирования – это …
-ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть получена в настоящий момент от аналогичных инвестиций
-ставка банковского кредита
-ставка рефинансирования
-уровень скидок во время распродажи

15.Какая работа называется критической:

- Длительность которой максимальна в проекте

- Стоимость которой максимальна в проекте

- Имеющая максимальный показатель отношения цены работы к ее длительности

- Работа с максимальными трудозатратами

- Работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в целом

16. Основная цель «метода критического пути» заключается в:

- Равномерном назначении ресурсов на задачи проекта

- Оптимизации отношения длительности проекта к его стоимости

- Снижении издержек проекта

- Минимизации востребованных ресурсов

- Минимизации сроков проекта

17. Ресурсное выравнивание доступно для ресурсов:

- Издержек

- Материальных

- Трудовых

- все ответы верны

18.Сокращение времени работы над проектом достигается:

- сокращением одного или большего количества действий (операций) на критическом пути

- сокращением одного или большего количества произвольных действий (операций) проекта

- сокращением одного или большего количества действий (операций) на некритическом пути

19. Основными составляющими процесса управления риском не является:

- Выявление источников риска;

- Анализ и оценка риска;

- Определение реакции на риск;

- Планирование расходов в чрезвычайных обстоятельствах;

- Создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств

- Сетевое планирование

20. Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на основе которых формируется план управления рисками
-Рисковое событие
-Вероятность наступления рискового события
-Размер потерь в результате наступления рискового события
-Степень агрессивности внешней среды
-Уровень инфляции
-Конкурентная среда
-Региональное законодательство

21. Что не является вариантом реакции на риск:

- Снижение или сохранение риска

- Переадресация риска

- Структура разбиения работ по этапам

- Участие в рисках

22. Риски в расписании не включают следующие виды рисков:

- привлечение к работам неопытных сотрудников

- наличие задач с предварительными длительностями

- наличие задач со слишком короткой длительностью

- наличие слишком длинных задач, в которых задействовано большое количество ресурсов

23. Основными составляющими процесса управления риском не является:

- Выявление источников риска;

- Анализ и оценка риска;

- Определение реакции на риск;

- Планирование расходов в чрезвычайных обстоятельствах;

- Создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств

- Сетевое планирование

24. Расположите виды оценок стоимости проекта по возрастанию степени точности:

прогнозная

приближенная

предварительная

Фактическая

25. К методам стоимостной оценки относятся (выбрать все верные ответы):

оценка «снизу вверх»

параметрическая оценка

прогнозирование

оценка  по аналогам

26. К методам оценки стоимости строительства при управлении инвестиционно- строительными проектами относятся (выбрать все верные ответы):

ресурсный

базисно- индексный

ресурсно- индексный

освоенного объема

27. Расположите виды бюджетов проекта по убыванию степени точности:

бюджетные ожидания

фактический

окончательный

предварительный

28. Базовыми показателями метода освоенного объема являются (выбрать все верные ответы):

фактические затраты

отклонения

освоенные объемы

плановые объемы

29. Производными показателями метода освоенного объема являются (выбрать все верные ответы):

отклонения

индексы

прогнозы

освоенные объемы

30. Если отклонение по расписанию больше нуля, а индекс выполнения бюджета (стоимости) больше единицы, то это означает:

опережение графика и экономию бюджета

соблюдение графика и экономию бюджета

опережение графика и перерасход бюджета