Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Проектно-сметное дело»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся           предлагается дать ответы на 2 вопроси из нижеприведенного списка и решить 1 практическое задание.

Примерный перечень вопросов (Зачёт)

- Понятие инвестиции и инвестиционная деятельность

- Схема инвестиционного процесса. Участники инвестиционного процесса

- Циклы инвестиционного процесса

- Документы, регламентирующие подготовку проектной документации. Стадии проектирования в РФ

- Состав проектной документации в РФ

- Основные технико-экономические показатели проектов

- Особенности ценообразования в строительстве

- Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ

- Расходы на эксплуатацию строительных машин, их структура

- Элементные сметные нормы и их назначение

- Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) и их назначение

- Порядок определения сметной стоимости строительных материалов

- Из каких групп затрат складывается сметная стоимость строительно-монтажных работ? Структура сметной стоимости СМР

- Что такое единичная расценка? На основе каких нормативов она составляется

- Какие затраты включают в транспортные расходы при определении сметной стоимости строительных материалов

- Виды сметных документов и порядок их разработки

- Локальная смета на общестроительные работы, ее назначение

- Прямые затраты на общестроительные работы. Методика их определения

- Структура накладных расходов. Правила определения размера накладных расходов

- Сметная прибыль. Методы определения сметной прибыли в условиях формирования рыночных отношений

- Объектные сметы. Разделы объектных смет и методика определения показателей объектных смет

- Сводный сметный расчет стоимости строительства. Структура сводного сметного расчета

- Методы определения сметной стоимости СМР

- Методика определения нормативной трудоемкости при производстве СМР

- Виды сметных нормативов

- В каких случаях допускается разработка индивидуальных сметных норм и расценок

- Какой документ является основополагающим в методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации

- Экспертиза проектной документации. Виды, цели, задачи

- Определение объемов работ для составления ЛС. Требования, предъявляемые к подсчету объемов работ

- Нормативная база расчета стоимости проектно-изыскательских работ

- Формы сметных документов для составления смет на проектно-изыскательские работы

- Базовые уровни цен. Система индексации сметных цен

- Возможности и функциональные блоки автоматизированных комплексов для составления смет

- Программные комплексы для расчета смет на СМР

- Программные комплексы для расчета смет на ПИР

Практические задания для проверки результатов обучения, в части умений и (или) навыков

Объект; Наименование работ; Ед. измерения; Количество; Характеристика материалов, конструкций; Примечание. Наименование; Марка; Длина, мм; Ширина, мм; Расход бетона м3. Жилой дом; 1. Разработка грунта в отвал экскаватором обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3; м3; 3550; -; -; -; -; -; Грунт основания - глина, плотностью 1900 кг/м3. 2. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); м3; 260; -; -; -; -; -. 3. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); м3; 520; -; -; -; -; -. 4. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); м2; 1400; -; -; -; -; -. 5. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м массой конструкций до 3,5 т; шт.; 120; Плиты ленточных фундаментов; ФЛ28.12-1; 1180; 2800; 1.369; Масса конструкции - 3,420 т. 6. Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т; шт.; 240; Блоки стен подвалов; ФБС24.4.6-т; 2380; 400; 0,543; Масса конструкции - 1,3 т. - Рассчитать стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным методом. Результат должен быть представлен по форме «локального сметного расчета с базисным уровнем цен», утвержденной нормативными актами РФ.

- Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п. Объект проектирования; Строительный объем, м3; Стадии проектирования; Условия строительства; Разделы документации; Усложняющие факторы. Жилой 24 этажный дом; 31960; Проектная документация; стесненные; Все, кроме ПОС и ООС; 1. просадочные грунты 2. двойная проверка расчетов.

- Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п. Состав выполняемых работ; Объем; Район производства работ; Особенности. Закладка центров полигонометрии 2 разряда – I категории грунтов, на территории крупной ж/д станции; Создание плановой опорной геодезической сети 2 разряда – на территории крупной ж/д станции, без закладки центров; Создание инженерно-топографического плана М 1:2000, высота сечения рельефа 0,5 м; 6 шт. 6 пунктов 10 га; Новосибирская обл.; Камеральная обработка в полевых условиях. Предусмотреть затраты на внутренний транспорт, а также расходы по организации и ликвидации работ. Учесть затраты на составление программы изысканий.

- Определить сметную стоимость геодезических работ и составить смету по трудозатратам по форме 3п. Состав выполняемых работ; Объем; Район производства работ; Особенности. Обмер 5-ти этажного промышленного здания, площадью 750 м2. Составление планов всех этажей 5-ти этажного промышленного здания в М 1:100. Составление технического паспорта ж/д пути с 10 стрелочными переводами; 1 шт. 5 шт. 2,5 км; Еврейская автономная обл.; Выполнение полевых работ на территории со спец. режимом. Предусмотреть затраты на внутренний транспорт, а также расходы по организации и ликвидации работ. Учесть затраты на составление технического отчета.

- Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п. Объект проектирования; Строительный объем, м3; Стадии проектирования; Условия строительства; Разделы документации; Усложняющие факторы. Жилой 5 этажный дом; 10390; Рабочая документация; обычные; ИОС; 1. карстовые явления 2. доп. требования к проект. документации.

- Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п. Состав выполняемых работ; Объем; Район производства работ; Особенности. Закладка центров полигонометрии 1 разряда – II категории грунтов, на территории крупной ж/д станции; Создание плановой опорной геодезической сети 1 разряда – на территории крупной ж/д станции, без закладки центров; Создание инженерно-топографического плана М 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м; 18 шт. 18 пунктов 13 га; Алтайский край, Кулундинский р-н; Выполнение работ в горных районах на высоте 1700 м. Предусмотреть затраты на внутренний транспорт, а также расходы по организации и ликвидации работ. Учесть затраты на составление программы изысканий.

Объект; Наименование работ; Ед. измерения; Количество; Характеристика материалов, конструкций; Примечание. Наименование; Марка; Длина, мм; Ширина, мм; Расход бетона м3. Производственное здание; 1. Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3; м3; 5280; -; -; -; -; -; Грунт основания - супесь, плотностью 1650 кг/м3. 2. Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений; м3; 450; -; -; -; -; -. 3. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с.); м3; 4220; -; -; -; -; -. 4. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям; м3; 260; -; -; -; -; -. 5. Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, Масса конструкций более 3,5 т; шт.; 48; Железобетонные фундаменты стаканного типа; 2Ф 21.9.-3; 2100; 2100; 2,1; Масса конструкции - 5,3 т. 6. Укладка балок фундаментных длиной до 6 м; шт.; 48; Железобетонные фундаментные балки; ФБ6-45; 5950; 300; 0,41; Масса конструкции - 1 т. - Рассчитать стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным методом. Результат должен быть представлен по форме «локального сметного расчета с базисным уровнем цен», утвержденной нормативными актами РФ.

- Определить сметную стоимость геодезических работ по сопровождению строительства и составить смету по трудозатратам по форме 3п. Состав выполняемых работ; Объем; Район производства работ; Особенности. Проложение привязочного теодолитного хода через поле от соседнего поселка. Разбивка строительной сетки осей здания проложением ходов полигонометрии 2 разряда при длине сторон сетки 100 м. Вынос в натуру границ отвода земель под строительную площадку с установкой знаков не реже чем 200 м, на территории незастроенной строительной площадки; 5 км 3 км 20 знаков; Мурманская обл.; Район с продолжительностью неблагоприятного периода 5 мес.. Предусмотреть затраты на внутренний транспорт, а также расходы по организации и ликвидации работ. Учесть затраты на составление оформление разрешения на инженерные изыскания для строительства.

- Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п. Объект проектирования; Строительный объем, м3; Стадии проектирования; Условия строительства; Разделы документации; Усложняющие факторы. Жилой 22 этажный дом; 23890; Проектная и рабочая документация; стесненные; ИОС и ПЗ; 1. сейсмичность 7 баллов 2. влажный климат.

Объект; Наименование работ; Ед. измерения; Количество; Характеристика материалов, конструкций; Примечание. Наименование; Марка; Длина, мм; Ширина, мм; Расход бетона м3. Кафе; 1. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой; м2; 75; -; -; -; -; -. 2. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя; м2; 248; -; -; -; -; -. 3. Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м; м3; 720; -; -; -; -; -. 4. Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м; м3; 285; -; -; -; -; -. 5. Установка площадок массой более 1 т; шт.; 2; Лестничные площадки сборные ж/б; ЛПФ28.11-5; 28000; 1140; 0,438; Масса конструкции- 1,1 т. 6. Установка маршей без сварки массой более 1 т; шт.; 4; Лестничные марши сборные ж/б; 2ЛМФ39.14. 17-5-1; 3913; 1350; 0,566; Масса конструкции- 1,42 т. - Рассчитать стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным методом. Результат должен быть представлен по форме «локального сметного расчета с базисным уровнем цен», утвержденной нормативными актами РФ.

- Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п. Состав выполняемых работ; Объем; Район производства работ; Особенности. - Проложение привязочного теодолитного хода через поле от соседнего поселка. - Разбивка строительной сетки осей здания проложением ходов полигонометрии 2 разряда при длине сторон сетки 100 м. - Вынос в натуру границ отвода земель под строительную площадку с установкой знаков не реже чем 200 м, на территории незастроенной строительной площадки; 3 км 2 км 25 знаков; Архангельская обл., Онежский р-н; Район с продолжительностью неблагоприятного периода 5 мес..

- Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п. Объект проектирования; Строительный объем, м3; Стадии проектирования; Условия строительства; Разделы документации; Усложняющие факторы. Жилой 21 этажный дом; 22250; Проектная и рабочая документация; стесненные; ИОС и Сметы; 1. ресурсный метод.

- Рассчитать стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным методом. Результат должен быть представлен по форме «локального сметного расчета с базисным уровнем цен», утвержденной нормативными актами РФ. Объект; Наименование работ; Ед. измерения; Количество; Характеристика материалов, конструкций; Примечание. Наименование; Марка; Длина, мм; Ширина, мм; Расход бетона м3. Жилой дом; 1. Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т; шт.; 256; Блоки стен подвалов; ФБС 9.4.6.-т; 880; 440; 0,195; Масса конструкции- 0,470 т. 2. Установка блоков стен подвалов массой до 1т; шт.; 320; Блоки стен подвалов; ФБС 12.5.6.-т; 1180; 500; 0,331; Масса конструкции- 0,79 т. 3. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя; м2; 165; -; -; -; -; -; -. 4. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; м2; 418. 5. Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике; м2; 256; -; -; -; -; -; -. 6. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; м2; 318.

- Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п. Состав выполняемых работ; Объем; Район производства работ; Особенности. Получение координат пунктов ГГС. Обмер подземной части здания, расположенной ниже уровня пола, количество приямков не более 15 % площади. Составление плана подвалов здания в М 1:100, с большим количеством уступов и технологических отверстий.; 6 пунктов 248 м2 6 листов; Краснодарский край; Производство обмеров гражданского здания.

- Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п. Объект проектирования; Строительный объем, м3; Стадии проектирования; Условия строительства; Разделы документации; Усложняющие факторы. Жилой 19 этажный дом; 22370; Проектная документация; стесненные; ПЗ, КР и СМ; 1. перевод на иностранный язык 2. тропический климат.

- Составить локальный сметный расчет строительства ж/д пути ресурсно-индексным методом. Состав работ заранее определен и представлен списком работ ниже. Необходимо определить объем каждой работы, по данным из задания в соответствии с вариантом, и заполнить данные в «Ведомость объемов работ». Расчет потребности в ресурсах и материалах осуществлять по СНБ ГЭСН-2022. Стоимость определить в текущем уровне цен. Протяженность пути L= 2,36 м Ширина полосы отвода земель - 50 м Процент территории строительства ж.д. занятый лесом - 50% Преимущественные породы деревьев - береза Густота леса - средний Средний диаметр стволов деревьев - 20 см Дальность трелевки стволов - 500 м Плотность кустарника и мелколесья - средняя Величина снятия почвенно-растительного слоя - 20 см Объем насыпи = Sнас * 0,5L * 1,4 Грунты для возведения насыпи - песок Дальность возки грунта из карьера - 15 км Объем выемки = Sвыем * 0,5L * 1,2 Грунт выемки - скальный грунт предварительно разрыхленный Дальность возки грунта в отвал - 20 км Площадь насыпи и выемки (Sнас; Sвыем) определяется по типовым поперечным профилям.

- Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п. Состав выполняемых работ; Объем; Район производства работ; Особенности. Обмер железобетонных колонн переменного сечения 5-ти этажного здания. Разбивка геодезической строительной сетки ходами полигонометрии 2 разряда, через каждые 200 метров. Составление обмерных чертежей поперечных разрезов в М 1:50.; 11 колонн 8 км 3 листа; Чукотский автономный округ; Выполнение изысканий на высоте 1800 м.

- Определить сметную стоимость проектирования строительства жилого дома и составить смету на проектные работы по форме 2п. Объект проектирования; Строительный объем, м3; Стадии проектирования; Условия строительства; Разделы документации; Усложняющие факторы. Жилой 4 этажный дом; 9350; Проектная и рабочая документация; стесненные; ПЗ, ИОС, Сметы, КР; 1. Влажный тропический климат 2. ресурсный метод.

- Определить сметную стоимость инженерно-геодезических изысканий и составить смету по форме 2п. Состав выполняемых работ; Объем; Район производства работ; Особенности. Закладка центров полигонометрии 1 разряда – II категории грунтов, на территории крупной ж/д станции; Создание плановой опорной геодезической сети 1 разряда – на территории крупной ж/д станции, без закладки центров; Создание инженерно-топографического плана М 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м; 18 шт. 18 пунктов 13 га; Алтайский край, Кулундинский р-н; Выполнение работ в горных районах на высоте 1700 м.

- Составить локальный сметный расчет строительства ж/д пути ресурсно-индексным методом. Состав работ заранее определен и представлен списком работ ниже. Необходимо определить объем каждой работы, по данным из задания в соответствии с вариантом, и заполнить данные в «Ведомость объемов работ». Расчет потребности в ресурсах и материалах осуществлять по СНБ ГЭСН-2022. Стоимость определить в текущем уровне цен. Протяженность пути L= 2,38 км Ширина полосы отвода земель - 55 м Процент территории строительства ж.д. занятый лесом - 45% Преимущественные породы деревьев - бук Густота леса - средний Средний диаметр стволов деревьев - 20 см Дальность трелевки стволов - 450 м Плотность кустарника и мелколесья - средний Величина снятия почвенно-растительного слоя - 30 см Объем насыпи = Sнас * 0,5L * 1,4 Грунты для возведения насыпи - песок Дальность возки грунта из карьера - 12 км Объем выемки = Sвыем * 0,5L * 1,2 Грунт выемки - глина мягкопластичная без примесей Дальность возки грунта в отвал - 21 км Площадь насыпи и выемки (Sнас; Sвыем) определяется по типовым поперечным профилям.