Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Строительство дорог промышленного транспорта»

1. Какие конструктивные решения и состав работ на строительстве дорог промышленного транспорта?

2. Какие стадии проектирования строительства путей сообщения?

3. В чем состоит взаимосвязь конструктивных, технологических и организационных параметров строительства объектов транспорта?

4. Какими нормативными документами регламентированы требования безопасности и содержание проектной документации по строительству дорог промышленного транспорта

5. Какие особенности организации строительства дорог промышленного транспорта?

6. Какое назначение и содержание имеют ПОС и ППР?

7. Какое назначение имеют организационные схемы строительства линейных объектов?

8. Какие методы расчета и выбора оптимального варианта организационно-технологических решений?

9. Какая взаимосвязь между строительными потоками по возведению земляного полотна, постройке водопропускных труб, верхнего строения пути и объектов промышленно-гражданского назначения?

10. Какими методами выполняется распределение земляных масс на строительстве геотехнических сооружений?

11. В чем отличие профильной и рабочей кубатуры земляного полотна?

12. Какие технологические схемы возведения земляного полотна?

13. Укажите способы механизации и составы комплектов машин для земляных работ.

14. Покажите на примере строительства земляных сооружений на слабых основаниях сущность требований безопасности объекта и производства работ.

15. Какие технологические схемы постройки водопропускных труб?

16. Какие материалы и технологии применяют для упрочнения слабых грунтов?

17. Какой состав и технологические схемы работ по устройству дорожных покрытий?

18. Какие технологические схемы применяют для работ по укладке и балластировке пути?

19. Сравните область эффективного применения в строительстве путевых машин на рельсовом ходу и мобильных комплектов?

20. От каких факторов зависит эксплуатационный режим работы машин?

21. Какие технологические схемы укрепительных и отделочных работ?

22. Какое назначение и состав имеет строительный контроль качества дорожных сооружений?

23. Какое назначение имеет операционный контроль качества?

24. Какие технические средства используются для технологического мониторинга?

25. Какие методы разработки сетевых моделей организации строительства?

26. Какие требования к организации строительства связаны с безопасностью движения поездов, экологической защитой окружающей среды, правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормами охраны труда?

27. Какое назначение имеет мониторинг технического состояния пути и искусственных сооружений в период строительства?

28. Какой состав мероприятий по техническому надзору за состоянием и безопасностью дорог промышленного транспорта в период строительства?