Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технологии строительства искусственных сооружений»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Классификация искусственных дорожных сооружений. Виды 
и назначение мостов, путепроводов, эстакад, виадуков, водопропускных труб.

- Состав проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) при возведении искусственных сооружений.

- Инженерная подготовка строительной площадки: разбивочные работы, геодезическая основа, временные дороги и сооружения.

- Виды и назначение строительных генеральных планов (стройгенпланов) на разных этапах возведения искусственных сооружений.

- Технология устройства свайных фундаментов опор мостов. Способы погружения свай, выбор оборудования.

- Технология устройства буровых свай: способы бурения, армирования и бетонирования скважин.

- Возведение фундаментов из опускных колодцев и кессонов. Область применения, технологическая последовательность.

- Технология строительства монолитных железобетонных опор: виды опалубки, армирование, бетонирование.

- Возведение сборных железобетонных опор: типы блоков, способы монтажа, омоноличивание швов.

- Технология монтажа сборных железобетонных пролётных строений балочной системы. Способы установки балок, оборудование.

- Технология навесного монтажа сборных железобетонных пролётных строений. Расчёт захваток, контроль усилий.

- Технология полунавесного и навесного бетонирования монолитных пролётных строений. Выбор подвесной опалубки, цикл бетонирования.

- Технология монтажа металлических пролётных строений: укрупнительная сборка, способы соединений (сварные, болтовые), контроль качества.

- Технология устройства сталежелезобетонных пролётных строений: последовательность работ, совместная работа стали и бетона.

- Продольная надвижка и поперечная передвижка пролётных строений: технология, оборудование, контроль геометрии.

- Технология строительства круглых водопропускных труб 
из сборных железобетонных элементов. Подготовка основания, монтаж звеньев, гидроизоляция.

- Технология возведения прямоугольных (лотковых) водопропускных труб. Особенности устройства фундамента и стыков.

- Технология устройства водопропускных труб из металлических гофрированных конструкций (МГК). Сборка, грунтовая обойма, контроль.

- Технология возведения подпорных стен уголкового типа. Армирование, бетонирование, устройство дренажа.

- Технология устройства габионных и армогрунтовых подпорных конструкций. Область применения, последовательность работ.

- Технология строительства искусственных сооружений в зимних условиях. Мероприятия по обеспечению качества бетонных работ.

- Технология возведения мостов и труб на вечномёрзлых грунтах. Принципы сохранения или оттаивания мерзлоты.

- Производство работ в «окна» при строительстве искусственных сооружений над действующими железнодорожными путями.

- Технология строительства искусственных сооружений 
в стеснённых условиях городской застройки. Ограничения 
и организационные решения.

- Виды и технологии устройства гидроизоляции пролётных строений и водопропускных труб. Контроль качества изоляционных работ.

- Технология устройства деформационных швов в пролётных строениях мостов. Типы швов, материалы, монтаж.

- Защита металлических конструкций от коррозии: способы нанесения лакокрасочных покрытий, металлизация, контроль толщины.

- Входной, операционный и приёмочный контроль качества 
при строительстве искусственных сооружений. Нормативная база.

- Геодезический контроль при возведении опор и монтаже пролётных строений. Допуски и отклонения.

- Техника безопасности при производстве работ по строительству мостов, путепроводов и водопропускных труб. Основные требования.