Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технология и механизация железнодорожного строительства»

- Железнодорожное строительство и его особенности.

- Особенности возведения земляного полотна на вечномёрзлых грунтах.

- Материальные элементы, трудовые ресурсы, технические средства строительных процессов.

- Карта намыва, обвалование. Подача пульпы на карту намыва. Отвод воды с карты намыва.

- Виды и формы земляных сооружений. Основные технические параметры железнодорожного земляного полотна. Отвод воды от основной площадки земляного полотна. Кюветы и их назначение. Защита земляного полотна от осадков на косогорах.

- Гидромеханизация земляных работ. Сущность. Условия применения. Разработка грунта гидромониторами. Транспортирование пульпы.

- Грунты как строительный материал. Основные факторы, влияющие на надежность и долговечность земляных сооружений.

- Уплотнение грунта в теле насыпи. Способы уплотнения грунтов. Кривая стандартного уплотнения насыпей.

- Физические свойства грунтов. Влажность; весовая влажность. Пластичность и число пластичности.

- Скреперы. Технологические схемы при возведении железнодорожного земляного полотна. Комплектующие машины. Производительность скрепера и пути её повышения.

11.Скреперы. Их классификация и область применения. Достоинства и недостатки. Тяговый расчет скрепера и его сущность. Задачи, решаемые в тяговом расчете.

12.Подготовительные работы и их состав. Требования предъявляемые к основанию насыпей по результатам подготовительных работ.

13.Работы, выполняемые в основной период. Машины и механизмы, используемые на этом этапе.

- Одноковшовые экскаваторы. Виды рабочего оборудования и область их применения. Ходовое и силовое оборудование экскаваторов.

Комплектующие машины, входящие в экскаваторный комплект. Производительность экскаватора и пути её повышения.

- Работы заключительного периода. Машины и механизмы, используемые на этом этапе.

- Способы и методы укрепления откосов земляного полотна.

- Структурные связи грунтов. Сущность структурных связей. Природа структурных связей. Тиксотропные свойства грунтов и их влияние на прочность земляного полотна.

- Возведение земляного полотна бульдозерами. Технологические схемы. Производительность бульдозера и пути её повышения.

- Физические свойства грунтов. Гранулометрический состав, плотность, угол естественного откоса, коэффициент разрыхления. Влияние этих свойств на технологию земляных работ.

- Отделка земляного полотна. Состав отделочных работ и применяемые машины. Укрепление откосов земляного полотна.

- Гидромеханизация земляных работ. Плавучие земснаряды, принципиальное устройство. Область применения. Папильонирование и его сущность.

- Возведение земляного полотна в зимних условиях.

- Возведение земляного полотна на болотах.