Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Управление проектами на ВСМ»

1 семестр

- Что такое проект и какие его основные характеристики?

- Какие стадии включает жизненный цикл проекта?

- Что такое устав проекта и какова его роль в управлении проектом?

- Какие ключевые процессы входят в управление проектами согласно международным стандартам?

- Каковы основные принципы планирования проекта на ВСМ?

- Что такое структура декомпозиции работ (Work Breakdown Structure, WBS) и как она используется?

- Какие методы оценки временных затрат применяются в управлении проектами?

- В чем заключается управление рисками проекта и какие методы оценки рисков существуют?

- Какие задачи выполняет менеджер проекта?

- Что такое критический путь в сетевом графике проекта и почему он важен?

- Какие существуют виды организационных структур управления проектами?

- Как осуществляется контроль и мониторинг выполнения проекта?

- Что входит в состав плана управления коммуникациями в проекте?

- Какие методы мотивации и управления командой применяются в проектной деятельности?

- Как оценивается экономическая эффективность проекта?

- Какие особенности управления проектами в сфере высокоскоростного магистрального транспорта?

- Что такое управление изменениями в проекте и как оно реализуется?

- Какие инструменты используются для управления качеством в проекте?

- Каковы основные риски, характерные для проектов в области ВСМ, и способы их минимизации?

- Как осуществляется завершение проекта и передача результатов заказчику?

2 семестр

- Что такое устав проекта и какие ключевые элементы он должен содержать?

- Какие основные группы процессов управления проектом выделяют по стандарту PMBOK?

- Какова роль менеджера проекта в процессе управления проектом?

- Что включает в себя план управления проектом?

- Какие методы используются для оценки длительности и стоимости работ в проекте?

- Что такое структура декомпозиции работ (WBS) и зачем она нужна?

- Какие существуют виды организационных структур управления проектами?

- Как осуществляется управление изменениями в проекте?

- Что такое критический путь и как он влияет на сроки проекта?

- Какие основные риски характерны для проектов в сфере высокоскоростного магистрального транспорта?

- Каковы основные этапы и задачи инициации проекта?

- Что такое мониторинг и контроль проекта, и какие инструменты для этого применяются?

- Как организовать эффективную коммуникацию между участниками проекта?

- Какие методы мотивации персонала используются в управлении проектами?

- Что такое портфель проектов и чем он отличается от программы проектов?

- Какие показатели используются для оценки эффективности реализации проекта?

- Как планировать ресурсы проекта с учетом ограничений?

- В чем заключается управление качеством проекта?

- Какие особенности управления проектами в условиях высокой технологичности и инноваций ВСМ?

- Как проводится завершение проекта и передача результатов заказчику?