Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Управление проектами»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Проект, программа, портфель проектов: опишите суть и содержания понятий, основные отличия.

- Назовите основные этапы процесса управления изменениями в проекте.

- Назовите основные этапы процесса управление коммуникациями в проекте.

- Назовите основные этапы процессов инициации и планирования в проектом менеджменте.

- Назовите основные этапы процесса завершения в проектном менеджменте.

- Перечислите и охарактеризуйте основные компетенции менеджера проекта.

- Перечислите и охарактеризуйте основные полномочия и обязанности директора проекта.

- Перечислите и охарактеризуйте основные полномочия и обязанности куратора проекта.

- Назовите составные части паспорта проекта и из назначение. Опишите функции паспорта проекта как инструмента управления проектом.

- Проектный менеджмент и процессный менеджмент: основные различия, суть и содержания понятий

- Метод освоенного объема: описание, назначение, особенности применения.

- Корпоративный стандарта управления проектами: состав и содержание основных разделов.

- Национальные стандарты по управлению проектами: сравнительный анализ ГОСТ Р 58184-2018, ГОСТ Р ИСО 21500, ГОСТР ИСО 10006-2005

- Опишите логику применения автоматизированных систем управление проектами в организации.

- Назовите и охарактеризуйте основные способы построения иерархических структур работ в проектном управлении.

- Назовите и охарактеризуйте этапы эволюция развития методов управления проектам.

- Назовите и охарактеризуйте этапы развития управления проектами в России, начиная с 2000 года.

- Перечислите временные и постоянные организационные структуры проекта. Назовите и охарактеризуйте проблемы выбора организационной структуры проектной деятельности в организации.

- Назовите составные части плана управления проектом и их назначение. Опишите функции плана управления проектом как инструмента управления проектом.

- Опишите процесс управление качеством в ходе реализации проекта. Охарактеризуйте проблему поддержания качества реализации проекта после завершения проекта.