ФТД.02 Экономическая оценка инвестиционных проектов

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«Экономическая оценка инвестиционных проектов»

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа: 
- на выполнение теста обучающемуся дается 30-40 минут; 
- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы тестовых заданий; 
- критерии оценивания:
«зачтено» - 5 и более правильных ответов, 
«не зачтено» - 4 и менее правильных ответов
Инструкция для выполнения заданий открытого типа: 
- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном носителе; 
- время на подготовку ответа на полученные задания – 40-60 минут; 
- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа; 
- критерии оценивания 
«зачтено» - обучающийся дал ответ, который является в основном правильным (допускаются несущественные погрешности, не искажающие общий смысл) и соответствует поставленному заданию. Ответ может быть кратким, но содержит ключевые элементы решения, факты или обоснования. 
«не зачтено» - обучающийся не предоставил ответ или дал ответ, который неверен, не соответствует заданию или является существенно неполным (отсутствуют ключевые элементы). В ответе могут присутствовать грубые фактические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы. 

Семестр изучения: 2
Компетенция УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Индикаторы сформированности:
Знает: этапы жизненного цикла инвестиционного проекта (инициация, планирование, исполнение, завершение, мониторинг и контроль) и типичные экономические задачи каждого этапа,
Умеет: проводить дисконтирование денежных потоков с использованием выбранной ставки,
Владеет: подходами к принятию управленческих решений на основе реальных опционов для гибкого реагирования на изменение внешних условий.

Перечень тестовых заданий закрытого типа
	№
	Тестовое задание

	1
	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.

Какая фаза жизненного цикла инвестиционного проекта непосредственно предшествует фазе исполнения? 

Варианты:
1. Завершение
2. Инициация и планирование
3. Мониторинг и контроль
4. Эксплуатация 

Запишите номер правильного варианта
Ответ: ________


	2
	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.

Что понимается под «ставкой дисконтирования» в экономической оценке проекта?

Варианты:
1. Процент инфляции
2. Норма доходности, которую инвестор хочет получить (альтернативная стоимость капитала)
3. Ставка налога на прибыль
4. Процент по банковскому кредиту

Запишите номер правильного варианта
Ответ: ________


	3
	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы.

Какие два показателя относятся к простым (статическим) методам оценки эффективности инвестиций?

Варианты:
1. Чистая приведённая стоимость (NPV)
2. Внутренняя норма доходности (IRR)
3. Простой срок окупаемости (Payback Period)
4. Коэффициент эффективности инвестиций (ARR)

Запишите номера выбранных вариантов в порядке возрастания.
Ответ: ________


	4
	Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между этапом жизненного цикла проекта и типичной экономической задачей:

	Этап
	Экономическая задача

	А) Инициация
	1) Формирование бюджета и графика освоения средств

	Б) Планирование
	2) Расчёт прогнозного NPV и сравнение альтернатив

	В) Исполнение
	3) Составление отчёта о фактической эффективности

	Г) Завершение
	4) Мониторинг отклонений по затратам (CV, CPI)

	Д) Мониторинг и контроль

	5) Оплата поставщикам и учёт фактических затрат в режиме реального времени

	
	6) Расчёт амортизации оборудования



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

	А
	Б
	В
	Г
	Д

	
	
	
	
	




	5
	Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите правильную последовательность этапов при расчёте чистой приведённой стоимости (NPV) на этапе планирования:

Этапы:
1. Определить ставку дисконтирования
2. Спрогнозировать денежные потоки по годам
3. Продисконтировать каждый денежный поток
4. Суммировать дисконтированные значения и вычесть начальные инвестиции

Запишите последовательность цифр.
Ответ: ________


	6
	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.

В ходе контроля исполнения проекта получены следующие данные: освоенный объём (EV) = 800 тыс. руб., фактические затраты (AC) = 900 тыс. руб., плановый объём (PV) = 850 тыс. руб. Чему равен индекс выполнения бюджета (CPI) и что он означает?

Варианты:
1. CPI = 0,89 – перерасход бюджета
2. CPI = 1,06 – экономия бюджета
3. CPI = 0,94 – экономия бюджета
4. CPI = 1,13 – перерасход бюджета

Запишите номер правильного варианта
Ответ: ________


	7
	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.

Как изменится NPV проекта при увеличении ставки дисконтирования (прочие параметры неизменны)?

Варианты:
1. NPV увеличится
2. NPV уменьшится
3. NPV не изменится
4. NPV станет равным IRR

Запишите номер правильного варианта
Ответ: ________


	8
	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы.

Какие три метода позволяют учитывать риски при экономической оценке инвестиционного проекта?

Варианты:
1 Анализ чувствительности
2. Метод цепного повтора
3. Сценарный анализ (оптимистичный, пессимистичный, базовый)
4. Метод кумулятивного построения ставки дисконтирования
5. Метод простого срока окупаемости
6. Расчёт точки безубыточности

Запишите номера выбранных вариантов в порядке возрастания.
Ответ: ________



	9
	Прочитайте текст и установите соответствие.

Соотнесите описание проблемной ситуации с видом управленческого решения (реальный опцион):

	Ситуация
	Решение

	А) Спрос на продукт оказался выше прогноза – есть возможность нарастить мощность.
	1) Опцион на отсрочку

	Б) Рыночная конъюнктура ухудшилась, проект запускать пока невыгодно.
	2) Опцион на расширение

	В) После первого этапа стало ясно, что проект убыточен – нужно прекратить.
	3) Опцион на прекращение

	Г) Компания построила завод, который может работать и на газе, и на электричестве – в зависимости от цен на энергоносители.
	4) Опцион на переключение

	Д) Нефтяная компания покупает участок под разведку, чтобы решить, бурить скважину или нет, после получения данных о запасах.
	5) Опцион на освоение/разведку

	
	6) Опцион на увеличение дивидендов



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

	А
	Б
	В
	Г
	Д

	
	
	
	
	




	10
	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.

При завершении проекта фактический NPV оказался на 20% ниже планового. Однако внутренняя норма доходности (IRR) оказалась выше плановой. Какое объяснение этого противоречия наиболее вероятно?

Варианты:
1. Ошибка в расчёте IRR
2. Фактический масштаб проекта был меньше планового при более высокой маржинальности
3. Ставка дисконтирования в расчёте планового NPV была занижена
4. Срок жизни проекта сократился, но денежные потоки сместились к началу

Запишите номер правильного варианта
Ответ: ________




Перечень тестовых заданий открытого типа
	№
	Тестовое задание

	1
	Прочитайте текст и впишите недостающее слово.

В методе анализа освоенного объёма (EVM) показатель, характеризующий отношение освоенного объёма к плановому (EV/PV), называется ______________.


	2
	Прочитайте текст и запишите ответ.

Назовите основной документ, который утверждается на этапе инициации проекта и содержит обоснование экономической целесообразности, включая расчёт NPV, IRR и срока окупаемости.

Ответ: ________


	3
	Прочитайте текст и впишите недостающее слово.

Разница между освоенным объёмом (EV) и фактическими затратами (AC) в методе EVM называется ___________ и показывает абсолютное отклонение по бюджету.

	4
	Прочитайте текст и запишите ответ.

Проект требует инвестиций 10 млн руб. Ожидаемые чистые денежные потоки: 3 млн, 4 млн, 5 млн, 2 млн по годам. Ставка дисконтирования 10%. Рассчитайте дисконтированный срок окупаемости (DPP) с точностью до 0,1 года. Необходимо написать расчёт и числовой ответ.

Ответ: ________
 

	5
	Прочитайте текст и запишите ответ.

Как называется показатель, характеризующий фактическую доходность проекта, при которой чистая приведённая стоимость равна нулю?

Ответ: ________
 

	6
	Прочитайте текст и впишите недостающее слово.

Метод приведения разновременных денежных потоков к одному моменту времени с помощью нормы дисконта называется ______________.


	7
	Прочитайте текст и впишите недостающее слово.

«Формула для оценки прогнозной общей стоимости проекта по завершении (EAC) при условии, что текущие отклонения по затратам типичны и сохранятся в будущем, имеет вид: EAC = AC + (________).


	8
	Прочитайте текст и впишите недостающее слово.

«В методе анализа освоенного объёма (EVM) показатель, характеризующий отношение освоенного объёма к плановому (EV/PV), называется ______________.


	9
	Прочитайте текст и впишите недостающее слово.

«При расчёте чистой приведённой стоимости (NPV) проекта все будущие денежные потоки приводятся к текущему моменту времени с помощью ______________, которая отражает альтернативную стоимость капитала и риски проекта.


	10
	Прочитайте текст и впишите недостающее слово.

При управлении проектом на этапе контроля, если индекс выполнения бюджета (CPI) меньше 1, это свидетельствует о ______________ бюджета, а если индекс выполнения сроков (SPI) меньше 1 – о ______________ от графика.
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