Оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
«Проектная деятельность»

Диагностический проект - 1 семестр	2

Перечень заданий закрытого типа:	2

Перечень заданий открытого типа:	4

Учебный проект - 2 семестр	5

Перечень заданий закрытого типа:	5

Перечень заданий открытого типа:	6

Учебный проект - 3 семестр	8

Перечень заданий закрытого типа:	8

Перечень заданий открытого типа:	10

Учебно-прикладной проект - 4 семестр	12

Перечень заданий закрытого типа:	12

Перечень заданий открытого типа:	15

Учебно-прикладной проект - 5 семестр	17

Перечень заданий закрытого типа:	17

Перечень заданий открытого типа:	19

Прикладной проект - 6 семестр	21

Перечень заданий закрытого типа:	21

Перечень заданий открытого типа:	24

Прикладной проект - 7 семестр	26

Перечень заданий закрытого типа:	26

Перечень заданий открытого типа:	29

Прикладной проект - 8 семестр	30

Перечень заданий закрытого типа:	30

Перечень заданий открытого типа:	33

Прикладной проект - 9 семестр	35

Перечень заданий закрытого типа:	35

Перечень заданий открытого типа:	38

## Диагностический проект - 1 семестр

## Перечень заданий закрытого типа:

- Какой метод считается эффективным при поиске причин проблемы в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	метод «дерева» целей (решений);

б)	факторный анализ;

в)	фактографический метод;

- На каком этапе фиксируются цели работы, выявляются ограничения и определяется носитель проблемы? Выберите один правильный ответ:

а)	этап формулирования проблемы;

б)	этап анализа проблемы;

в)	этап решения проблемы.

- На каком этапе идет сбор подробных данных о проблеме? Выберите один правильный ответ:

а)	этап формулирования проблемы;

б)	этап анализа проблемы;

в)	этап решения проблемы.

- На каком этапе выбирается решение и план его реализации? Выберите один правильный ответ:

а)	этап формулирования проблемы;

б)	этап анализа проблемы;

в)	этап решения проблемы.

- На каком этапе планирования производится выделение миссии, ценностей и главной цели проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	стратегический (ценностно-идеологический);

б)	тактический (логический);

в)	операционный.

- На каком этапе планирования описывается логика взаимодействия участников, процессов и средств? Выберите один правильный ответ:

а)	стратегический (ценностно-идеологический);

б)	тактический (логический);

в)	операционный.

- На каком этапе планирования определяются ответственные за реализацию планов, принятых на предыдущем, тактическом уровне планирования? Выберите один правильный ответ:

а)	стратегический (ценностно-идеологический);

б)	тактический (логический);

в)	операционный.

- Какую стадию можно считать началом проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	запуск;

б)	планирование;

в)	исполнение;

г)	завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит составление плана проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	запуск;

б)	планирование;

в)	исполнение;

г)	завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение задач по проекту? Выберите один правильный ответ:

а)	запуск;

б)	планирование;

в)	исполнение;

г)	завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение и закрытие проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	запуск;

б)	планирование;

в)	исполнение;

г)	завершение.

- Физическое или юридическое лицо, которое выполняет приёмку проекта и является владельцем результата проекта - это (выберите один правильный ответ):

а)	заказчик;

б)	эксперт;

в)	проектный наставник;

г)	заведующий кафедрой.

- Лицо, предоставляющее научную, техническую, управленческую или предпринимательскую экспертизу или обратную связь команде студенческого проекта с целями ответа на образовательный запрос, оценки результатов или процесса деятельности - это (выберите один правильный ответ):

а)	заказчик;

б)	эксперт;

в)	проектный наставник;

г)	заведующий кафедрой.

- Человек, имеющий опыт профильной профессиональной, проектной и педагогической деятельности, передающий свой опыт участникам проекта, сопровождающий реализацию проекта в целях развития участников и команды проекта и не является руководителем проекта - это (выберите один правильный ответ):

а)	заказчик;

б)	эксперт;

в)	проектный наставник;

г)	заведующий кафедрой.

- Поиска информации может осуществляться в (выберите один правильный ответ):

а)	сети интернет;

б)	учебниках и тематических изданиях;

в)	каталогах и сборниках научных статей;

г)	все ответы верны.

## Перечень заданий открытого типа:

- Назовите основные этапы поиска информации в рамках проектной деятельности.

- Назовите два основных типа информации по источнику ее возникновения.

- Назовите основные источники вторичной информации.

- Назовите основные источники первичной информации применяемые в рамках проектной деятельности.

- У каких заинтересованных сторон необходимо взять интервью в рамках работы над проектом.

- Назовите любой метод анализа и систематизации вовлеченных сторон.

- Назовите любой метод выявления корневой первопричины возникновения проблемы.

- Дайте определение проекта.

- Дайте определение пользователя.

- Дайте определение вовлеченной стороны проекта.

- Дайте определение проблемы проекта.

- Дайте определение рефлексии.

- Опишите сущность системного подхода при решении задач проектной деятельности.

- Какие основные правила используются при составлении вопросов в глубинном интервью?

- Что проводится для того, чтобы определить какие существующие варианты решения не подходят?

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» выставляется команде, если обучающиеся продемонстрировали, что способны осуществлять поиск информации, способны осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, освоили базовые инструменты проектной деятельности, дали обратную связь на применение профессиональных и инструментальных навыков.

## Учебный проект - 2 семестр

## Перечень заданий закрытого типа:

- Задачи проекта - это (выберите один правильный ответ):

а)	Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;

б)	Цели проекта;

в)	Результат проекта;

г)	Путь создания проектной папки.

- Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта. Выберите один правильный ответ:

а)	цель включает много задач;

б)	цель не предполагает результат;

в)	цель не содержит научных терминов.

- Как принято называть решение, являющееся наилучшим из всех возможных по выбранному критерию? Выберите один правильный ответ:

а)	оптимальное;

б)	номинальное;

в)	директивное.

- Как принято называть решение, являющееся лучшим по выбранному критерию с учетом имеющихся объективных и субъективных ограничений? Выберите один правильный ответ:

а)	рациональное;

б)	номинальное;

в)	директивное.

- Кто и как должен ставить задачи, которые выполняются в ходе работы над проектом? Выберите один правильный ответ:

а)	эксперт;

б)	лидер/команда;

в)	представитель заказчика;

г)	пользователь

- Набором проектов, осуществляемых последовательно для достижения общей цели является (выберите один правильный ответ):

а)	единичный;

б)	программа проектов;

в)	портфель проектов.

- Набором проектов, осуществляемых параллельно для достижения общей цели является (выберите один правильный ответ):

а)	единичный;

б)	программа проектов;

в)	портфель проектов.

- Когда цель достигается в рамках реализации одного проекта, то такой проект считается (выберите один правильный ответ):

а)	самостоятельным;

б)	программа проектов;

в)	портфель проектов;

г)	подпроектом.

- Что является ресурсом проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	деньги;

б)	экспертиза участников проекта;

в)	трудовые ресурсы;

г)	все варианты верны.

- Организация-заказчик- это (выберите один правильный ответ):

а)	пользователь;

б)	партнер;

в)	поставщик.

- Ограничения для проекта должны быть выявлены в результате общения с (выберите один правильный ответ):

а)	Покупателем;

б)	Потребителем;

в)	Пользователем;

г)	Все варианты верны.

- Что является ресурсом команды проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	бюджет РФ;

б)	оборудование партнера;

в)	человеческие ресурсы команды;

г)	сайт в сети Интернет.

- Что является ограничением в проекте? Выберите один правильный ответ:

а)	время реализации проекта;

б)	мнение эксперта;

в)	мнение руководства университета;

г)	время года.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение задач по проекту? Выберите один правильный ответ:

а)	запуск;

б)	планирование;

в)	исполнение;

г)	завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение и закрытие проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	запуск;

б)	планирование;

в)	исполнение;

г)	завершение.

## Перечень заданий открытого типа:

- Приведите классификацию проектов по источнику проектной заявки.

- Приведите классификацию проектов по уровню.

- Назовите не менее 3 видов ресурсов проекта.

- Назовите не менее 3 видов ограничений в проекте.

- Назовите любой метод целеполагания используемый в рамках проектной деятельности.

- Расшифруйте аббревиатуру в названии технологии целеполагания “S.M.A.R.I.”

- Как называется процесс разделения задачи на подзадачи?

- Приведите примеры факторов потери времени в ходе реализации проектов.

- Что должна предпринять проектная команда в случае нехватки необходимых ресурсов.

- Назовите основные роли в проектной команде.

- Назовите метод установления первичного командного самоопределения. Шаблон, который помогает показать важные аспекты работы команды на одной странице.

- Назовите способ контроля распределения и выполнения заданий внутри проектной команды.

- Что является целью проекта?

- Назовите инструмент планирования последовательности действий во времени.

- Какой инструмент можно применить для систематизации работы с гипотезами.

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» выставляется команде, если обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск и критический анализ информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и предлагать оптимальные способы их решения;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- может перечислить базовые инструменты проектной деятельности, описать цель и порядок их применения;

- делает успешные попытки применения базовых инструментов проектной деятельности.

## Учебный проект - 3 семестр

## Перечень заданий закрытого типа:

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в диагностических проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	столбчатый график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как необходимо сравнивать существующие решения с предлагаемым при обосновании выбора решений в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	экспертным методом;

б)	текстовым описанием;

в)	методом сравнения характеристик.

- Какой тип данных вторичных данных считается самым надёжным при выполнении анализа в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	первичные данные;

б)	статьи в журналах;

в)	статьи в рецензируемых научных журналах;

г)	статьи в социальных сетях;

д)	новостные статьи.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта опроса? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого опроса, найденные командой проекта в сети интернет? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта эксперимента? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта проблемного интервью? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся данные из учебника? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- Кто из перечисленных входит в уровень использующих систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	представитель заказчика;

б)	студенческая группа;

в)	эксперт;

г)	пользователь;

д)	проектный наставник.

- Кто из перечисленных входит в уровень целевых и смежных систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	представитель заказчика;

б)	студенческая группа;

в)	эксперт;

г)	пользователь;

д)	проектный наставник.

- Кто из перечисленных входит в уровень обеспечивающих систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	представитель заказчика;

б)	студенческая группа;

в)	эксперт;

г)	пользователь;

д)	проектный наставник.

- В какой уровень диаграммы системного окружения проектной деятельности входит студент? Выберите один правильный ответ:

а)	уровень использующих систем;

б)	уровень целевых и смежных систем;

в)	уровень обеспечивающих систем.

## Перечень заданий открытого типа:

- Какие современные инструменты визуализации данных применяются при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности?

- Назовите основные виды визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности.

- Назовите основные виды сравнений, применяемых при обосновании экономических решений в рамках проектной деятельности.

- Назовите основные задачи определения экономической эффективности в рамках проектной деятельности.

- Назовите основную проблематику стандартных методов экономической отчетности (визуализации).

- Назовите основные критерии эффективности экономических решений в рамках проектной деятельности.

- Назовите основные типы данных для оценки экономической эффективности проектов.

- Назовите основные виды эффективности при экономическом анализе проекта.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как линейный график. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как гистограмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как круговая диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как столбчатая диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как радарная диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как столбчатая диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как сплит график. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как интерактивная карта. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» выставляется команде, если обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск и критический анализ информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и предлагать оптимальные способы их решения;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- может перечислить базовые инструменты проектной деятельности, описать цель и порядок их применения;

- делает успешные попытки применения базовых инструментов проектной деятельности.

## Учебно-прикладной проект - 4 семестр

## Перечень заданий закрытого типа:

- Как называют стартовое мероприятие, на котором участникам проектного трека презентуется конфигурация проектного трека: какие контрольные точки и мероприятия им предстоит пройти, какие артефакты в какой момент времени необходимо будет создать, как будет оцениваться их работа, как будет устроено взаимодействие с наставниками, какими ключевыми сценариями будет поддержаны различные поддерживающие процессы, к какой материальной инфраструктуре и по каким протоколам будет обеспечен доступ? Выберите один правильный ответ:

а)	открытие проектного трека;

б)	генерация идей;

в)	труба экспертов;

г)	питч-сессия;

д)	вертушка.

- Как называют мероприятие, в ходе которого участниками проектного

трека формируются идеи инициативных проектов и которое может происходить по разным методикам:	мозговой штурм, сессия

дизайн-мышления, форсайт-сессия и др.? Выберите один правильный ответ:

а)	открытие проектного трека;

б)	генерация идей;

в)	труба экспертов;

г)	питч-сессия;

д)	вертушка.

- Как называют формат мероприятия, в ходе которого каждая студенческая команда последовательно презентует свои наработки нескольким экспертам в формате один-на-один короткими тактами по 10-20 минут, и в каждом такте команда презентует одному эксперту те или иные материалы и получает на них обратную связь? Выберите один правильный ответ:

а)	открытие проектного трека;

б)	генерация идей;

в)	труба экспертов;

г)	питч-сессия;

д)	вертушка.

- Как называют формат мероприятия, в ходе которого перед панелью экспертов последовательно выступают студенческие команды, представляя свои наработки, отвечая на вопросы экспертов и получая от них обратную связь? Выберите один правильный ответ:

а)	открытие проектного трека;

б)	генерация идей;

в)	труба экспертов;

г)	питч-сессия;

д)	вертушка.

- Как называют формат мероприятия, в ходе которого студенческие команды делятся на группы, и каждая из них презентуют свои результаты представителям других команд в своей группе и получают от них обратную связь? Выберите один правильный ответ:

а)	открытие проектного трека;

б)	генерация идей;

в)	труба экспертов;

г)	питч-сессия;

д)	вертушка.

- Задачи проекта - это (выберите один правильный ответ):

а)	Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;

б)	Цели проекта;

в)	Результат проекта;

г)	Путь создания проектной папки.

- Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта. Выберите один правильный ответ:

а)	цель включает много задач;

б)	цель не предполагает результат;

в)	цель не содержит научных терминов.

- Как принято называть решение, являющееся наилучшим из всех возможных по выбранному критерию? Выберите один правильный ответ:

а)	оптимальное;

б)	номинальное;

в)	директивное.

- Как принято называть решение, являющееся лучшим по выбранному критерию с учетом имеющихся объективных и субъективных ограничений? Выберите один правильный ответ:

а)	рациональное;

б)	номинальное;

в)	директивное.

- Кто и как должен ставить задачи, которые выполняются в ходе работы над проектом? Выберите один правильный ответ:

а)	эксперт;

б)	лидер/команда;

в)	представитель заказчика;

г)	пользователь

- Набором проектов, осуществляемых параллельно для достижения общей цели является (выберите один правильный ответ):

а)	единичный;

б)	программа проектов;

в)	портфель проектов.

- Когда цель достигается в рамках реализации одного проекта, то такой проект считается (выберите один правильный ответ):

а)	самостоятельным;

б)	программа проектов;

в)	портфель проектов;

г)	подпроектом.

8.Что является ресурсом проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	деньги;

б)	экспертиза участников проекта;

в)	трудовые ресурсы;

г)	все варианты верны.

- Организация-заказчик- это (выберите один правильный ответ):

а)	пользователь;

б)	партнер;

в)	поставщик.

- Ограничения для проекта должны быть выявлены в результате общения с (выберите один правильный ответ):

а)	Покупателем;

б)	Потребителем;

в)	Пользователем;

г)	Все варианты верны.

- Что является ресурсом проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	бюджет РФ;

б)	оборудование партнера;

в)	человеческие ресурсы команды;

г)	сайт в сети Интернет.

- Что является ограничением в проекте? Выберите один правильный ответ:

а)	время реализации проекта;

б)	мнение эксперта;

в)	мнение руководства университета;

г)	время года.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого опроса, найденные командой проекта в сети интернет? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта эксперимента? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта проблемного интервью? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся данные из учебника? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным

## Перечень заданий открытого типа:

- Какое мероприятие называют приемкой у заказчика?

- Какое мероприятие называют хакатоном?

- Какое мероприятие называют проектной сессией?

- Какой формат мероприятия называют тренингом или лекцией?

- Какой формат мероприятия называют групповой консультацией?

- Какое мероприятие называют демо-днем?

- Как происходил процесс поиска дополнительной информации о предмете вашего проекта?

- По каким критериям необходимо отбирать релевантную и достоверную информацию для проекта?

- Какие инструменты проектной деятельности используются на проектном интенсиве?

- Чем отличается «мини-проект» от «кейс-чемпионата»?

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как гистограмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как круговая диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как столбчатая диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как радарная диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Что проводится для того, чтобы определить какие существующие варианты решения не подходят?

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» выставляется команде, если обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск и критический анализ информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- применять базовые инструменты проектной деятельности.

## Учебно-прикладной проект - 5 семестр

## Перечень заданий закрытого типа:

- Для какого участника процесса характерны преимущества в виде возможности представить свой проект на единой карте цифровых экосистем, возможности привлечь новых партнеров, анализа конкурентной среды, возможности увидеть глобальные тенденции развития своего сегмента и рынка в целом? Выберите один правильный ответ:

а)	для цифровых экосистем;

б)	для бизнеса;

в)	для муниципального образования.

- Для какого участника процесса характерны преимущества в виде стимулирования интереса со стороны цифровых платформ к сотрудничеству, поиска новых точек роста и свободных ниш, оценки рынка? Выберите один правильный ответ:

а)	для цифровых экосистем;

б)	для бизнеса;

в)	для муниципального образования.

- Для какого участника процесса характерны преимущества в виде визуализации актуального ландшафта экосистем муниципального образования, открытого диалога с различными игроками рынка? Выберите один правильный ответ:

а)	для цифровых экосистем;

б)	для бизнеса;

в)	для муниципального образования.

- На каком этапе фиксируются цели работы, выявляются ограничения и определяется носитель проблемы? Выберите один правильный ответ:

а)	этап формулирования проблемы;

б)	этап анализа проблемы;

в)	этап решения проблемы.

- На каком этапе идет сбор подробных данных о проблеме, определяется метод работы с данными и самой проблемой? Выберите один правильный ответ:

а)	этап формулирования проблемы;

б)	этап анализа проблемы;

в)	этап решения проблемы.

- На каком этапе выбирается оптимальное решение и план его реализации, проводится опытное внедрение, и коррекция по результатам его анализа? Выберите один правильный ответ:

а)	этап формулирования проблемы;

б)	этап анализа проблемы;

в)	этап решения проблемы.

- На каком этапе планирования производится выделение миссии, ценностей и главной цели проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	стратегический (ценностно-идеологический);

б)	тактический (логический);

в)	операционный.

- На каком этапе планирования описывается логика взаимодействия участников, процессов и средств? Выберите один правильный ответ:

а)	стратегический (ценностно-идеологический);

б)	тактический (логический);

в)	операционный.

- На каком этапе планирования определяются ответственные за реализацию планов, принятых на предыдущем, тактическом уровне планирования? Выберите один правильный ответ:

а)	стратегический (ценностно-идеологический);

б)	тактический (логический);

в)	операционный.

- Какую стадию можно считать началом проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	запуск;

б)	планирование;

в)	исполнение;

г)	завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит составление плана проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	запуск;

б)	планирование;

в)	исполнение;

г)	завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение задач по проекту? Выберите один правильный ответ:

а)	запуск;

б)	планирование;

в)	исполнение;

г)	завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение и закрытие проекта? Выберите один правильный ответ:

а)	запуск;

б)	планирование;

в)	исполнение;

г)	завершение.

- Физическое или юридическое лицо, которое выполняет приёмку проекта и является владельцем результата проекта - это (выберите один правильный ответ):

а)	заказчик;

б)	эксперт;

в)	проектный наставник;

г)	заведующий кафедрой.

- Лицо, предоставляющее научную, техническую, управленческую или предпринимательскую экспертизу или обратную связь команде студенческого проекта с целями ответа на образовательный запрос, оценки результатов или процесса деятельности - это (выберите один правильный ответ):

а)	заказчик;

б)	эксперт;

в)	проектный наставник;

г)	заведующий кафедрой.

- Человек, имеющий опыт профильной профессиональной, проектной и педагогической деятельности, передающий свой опыт участникам проекта, сопровождающий реализацию проекта в целях развития участников и команды проекта и не является руководителем проекта - это (выберите один правильный ответ):

а)	заказчик;

б)	эксперт;

в)	проектный наставник;

г)	заведующий кафедрой.

- Система поиска информации в интернете включает работу с (выберите один правильный ответ):

а)	браузерами;

б)	метапоисковыми машинами;

в)	каталогами

г)	всеми названными инструментами.

## Перечень заданий открытого типа:

- Опишите принцип партисипативности при обеспечении необходимого уровня интеграции и координации в рамках проектной деятельности.

- Опишите ключевые характеристики цифровой экосистемы.

- Какие инструменты проектной деятельности используются на первой встрече кейс-чемпионата?

- Какие инструменты проектной деятельности используются на второй встрече кейс-чемпионата?

- Чего общего между всеми тремя форматами: «хакатон», «кейс- чемпионат» и «мини-проект»?

- Что такое глубинное/проблемное интервью?

- Чем помогает глубинное/проблемное интервью?

- Когда нужно проводить глубинное/проблемное интервью?

- Что такое «минимально жизнеспособный продукт»?

- Что такое «опытная эксплуатация»?

- Что происходит после первой приёмки продукта заказчиком?

- Где можно увидеть список проектов на выбор?

- Что происходит после защиты проекта?

- Описание корневой причины.

- Описание выбранного решения.

- Обоснование выбранного решения.

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» выставляется команде, если обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск и критический анализ информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- применять базовые инструменты проектной деятельности.

## Прикладной проект - 6 семестр

## Перечень заданий закрытого типа:

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в диагностических проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	столбчатый график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как необходимо сравнивать существующие решения с предлагаемым при обосновании выбора решений в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	экспертным методом;

б)	текстовым описанием;

в)	методом сравнения характеристик.

- Какой тип данных вторичных данных считается самым надёжным при выполнении анализа в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	первичные данные;

б)	статьи в журналах;

в)	статьи в рецензируемых научных журналах;

г)	статьи в социальных сетях;

д)	новостные статьи.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта опроса? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого опроса, найденные командой проекта в сети интернет? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта эксперимента? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта проблемного интервью? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся данные из учебника? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- Кто из перечисленных входит в уровень использующих систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	представитель заказчика;

б)	студенческая группа;

в)	эксперт;

г)	пользователь;

д)	проектный наставник.

- Кто из перечисленных входит в уровень целевых и смежных систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	представитель заказчика;

б)	студенческая группа;

в)	эксперт;

г)	пользователь;

д)	проектный наставник.

- Кто из перечисленных входит в уровень обеспечивающих систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	представитель заказчика;

б)	студенческая группа;

в)	эксперт;

г)	пользователь;

д)	проектный наставник.

- В какой уровень диаграммы системного окружения проектной деятельности входит студент? Выберите один правильный ответ:

а)	уровень использующих систем;

б)	уровень целевых и смежных систем;

в)	уровень обеспечивающих систем.

- Как называется технология, позволяющая получать и анализировать трехмерные данные об оперативной обстановке от участников движения? Выберите один правильный ответ:

а)	компьютерное зрение;

б)	обработка естественного языка;

в)	распознавание и синтез речи;

г)	интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д)	нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая автоматизировать

коммуникацию при взаимодействии с клиентами в целях сбора, учета, хранения,	анализа	и визуализации	информации,	а также

ее автоматизированной обработке? Выберите один правильный ответ:

а)	компьютерное зрение;

б)	обработка естественного языка;

в)	распознавание и синтез речи;

г)	интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д)	нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая автоматизировать анализ голосовых сообщений, определение их содержания и эмоциональной составляющей, для интерактивных карт, диспетчерского обслуживания транспорта, взаимодействия с различными службами и др.? Выберите один правильный ответ:

а)	компьютерное зрение;

б)	обработка естественного языка;

в)	распознавание и синтез речи;

г)	интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д)	нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая оптимизировать транспортные потоки, автоматизировать логистические процессы, определять необходимость ремонта транспортных средств при помощи систем предиктивного технического обслуживания, повысить эффективность внутренних бизнес-процессов, в том числе управления персоналом? Выберите один правильный ответ:

а)	компьютерное зрение;

б)	обработка естественного языка;

в)	распознавание и синтез речи;

г)	интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д)	нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая решать узкие специализированные задачи по управлению объектами и процессами, в том числе для людей с ограничениями по здоровью за счет обработки сигналов мозга? Выберите один правильный ответ:

а)	компьютерное зрение;

б)	обработка естественного языка;

в)	распознавание и синтез речи;

г)	интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д)	нейроинтерфейсы.

## Перечень заданий открытого типа:

- Какие бывают результаты проекта?

- Какие бывают продуктовые результаты проекта?

- Чем пользователь отличается от покупателя?

- Чем пользователь отличается от потребителя?

- Чем потребитель отличается от покупателя?

- Какие инструменты проектной деятельности используются командой и наставником между встречами по кейс-чемпионату?

- Как сформулировать проблему проекта с помощью функциональной матрицы “умения-проблемы”?

- Кто такие «заинтересованные стороны проекта»?

- Как выделить заинтересованные стороны проекта?

- Как систематизировать заинтересованные стороны проекта?

- Как взаимодействовать с заинтересованными сторонами проекта?

- Описание корневой причины.

- Описание выбранного решения.

- Обоснование выбранного решения.

- Какие инструменты проектной деятельности используются на первой встрече кейс-чемпионата?

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» выставляется команде, если обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- применять базовые инструменты проектной деятельности;

- использовать	современные	информационные	технологии

и программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.

## Прикладной проект - 7 семестр

## Перечень заданий закрытого типа:

- Как называется мероприятие в рамках которого происходит встреча команды и заказчика, на которой обсуждаются результаты работы над проектом и дальнейшие перспективы взаимодействия, команда получает оценку своего продуктового результата представителями вне образовательного контекста, фиксируется решение заказчика о возможности введения продукта в эксплуатацию? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называется мероприятие-марафон, длиной от 1 до 5 полных дней

(обычно 2 полных дня /	48 часов), на котором команды интенсивно

разрабатывают прототипы своих решений, а работа обычно поддерживается экспертными консультациями и внутренними контрольными точками? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называется интенсивное мероприятие длительностью от 4 часов до 3 дней, в ходе которого происходит проработка управленческих или предпринимательских проектов, при этом работа происходит по тактам: ведущий даёт методическую установку, какой аспект проекта и каким образом необходимо проработать, команды выполняют её в течение 30-90 минут, после чего происходит представление промежуточных результатов и обратная связь? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называется формат образовательного мероприятия, которое призвано закрыть те или иные образовательные запросы участников проектного трека? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называется формат мероприятия, в котором приглашенный эксперт отвечает на вопросы участников одной или нескольких студенческих команд? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называется выставка / питч-сессия всех команд, успешно прошедших приемку, на которую приглашаются внешние эксперты, команды за столами презентуют результаты, а в конце возможно награждение лучших команд? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называют структуру целей и проблем (дерево целей, представленное в виде диаграммы объектов) в методе планирования, мониторинга, анализа и контроллинга производственной деятельности Eriksson-Penker? Выберите один правильный ответ:

а)	концептуальное представление;

б)	представление процессов;

в)	структурное представление;

г)	представление поведения.

- Как называют взаимодействие между процессами и ресурсами (в виде набора диаграмм деятельности) в методе планирования, мониторинга, анализа и контроллинга производственной деятельности Eriksson-Penker? Выберите один правильный ответ:

а)	концептуальное представление;

б)	представление процессов;

в)	структурное представление;

г)	представление поведения.

- Как называют структуру организации и ресурсов (в виде диаграмм классов) в методе планирования, мониторинга, анализа и контроллинга производственной деятельности Eriksson-Penker? Выберите один правильный ответ:

а)	концептуальное представление;

б)	представление процессов;

в)	структурное представление;

г)	представление поведения.

- Как необходимо сравнивать существующие решения с предлагаемым при обосновании выбора решений в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	экспертным методом;

б)	текстовым описанием;

в)	методом сравнения характеристик.

- Какой тип данных вторичных данных считается самым надёжным при выполнении анализа в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	первичные данные;

б)	статьи в журналах;

в)	статьи в рецензируемых научных журналах;

г)	статьи в социальных сетях;

д)	новостные статьи.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта опроса? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого опроса, найденные командой проекта в сети интернет? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта эксперимента? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта проблемного интервью? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся данные из учебника? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

## Перечень заданий открытого типа:

- Что называют открытием проектного трека?

- Что называют мероприятием по генерации идей?

- Что называют трубой экспертов?

- Что называют питч-сессией?

- Какой формат мероприятия называют вертушкой?

- Как должна быть устроена командная коммуникация при работе над проектом?

- Какие существуют проблемы в командной коммуникации при работе над проектом?

- В чём отличие кейса от проекта?

- Какие инструменты проектной деятельности используются на хакатоне?

- Перечислите и охарактеризуйте основные принципы проектного менеджмента.

- Какие инструменты проектного менеджмента необходимо использовать при работе над проектом?

- Что такое «минимально жизнеспособный продукт»?

- Что такое «опытная эксплуатация»?

- Что происходит после первой приёмки продукта заказчиком?

- Где можно увидеть список проектов на выбор?

- Что происходит после защиты проекта?

- Описание корневой причины.

- Описание выбранного решения.

- Обоснование выбранного решения.

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» выставляется команде, если обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- применять базовые инструменты проектной деятельности;

- использовать	современные	информационные	технологии

и программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.

## Прикладной проект - 8 семестр

## Перечень заданий закрытого типа:

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в диагностических проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а)	не обязательно;

б)	столбчатый график “затраты - результаты”;

в)	бизнес-модель;

г)	смета затрат;

д)	финансовая модель.

- Как необходимо сравнивать существующие решения с предлагаемым при обосновании выбора решений в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	экспертным методом;

б)	текстовым описанием;

в)	методом сравнения характеристик.

- Какой тип данных вторичных данных считается самым надёжным при выполнении анализа в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	первичные данные;

б)	статьи в журналах;

в)	статьи в рецензируемых научных журналах;

г)	статьи в социальных сетях;

д)	новостные статьи.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта опроса? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого опроса, найденные командой проекта в сети интернет? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта эксперимента? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта проблемного интервью? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся данные из учебника? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- Кто из перечисленных входит в уровень использующих систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	представитель заказчика;

б)	студенческая группа;

в)	эксперт;

г)	пользователь;

д)	проектный наставник.

- Кто из перечисленных входит в уровень целевых и смежных систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	представитель заказчика;

б)	студенческая группа;

в)	эксперт;

г)	пользователь;

д)	проектный наставник.

- Кто из перечисленных входит в уровень обеспечивающих систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	представитель заказчика;

б)	студенческая группа;

в)	эксперт;

г)	пользователь;

д)	проектный наставник.

- В какой уровень диаграммы системного окружения проектной деятельности входит студент? Выберите один правильный ответ:

а)	уровень использующих систем;

б)	уровень целевых и смежных систем;

в)	уровень обеспечивающих систем.

- Как называется технология, позволяющая получать и анализировать трехмерные данные об оперативной обстановке от участников движения? Выберите один правильный ответ:

а)	компьютерное зрение;

б)	обработка естественного языка;

в)	распознавание и синтез речи;

г)	интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д)	нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая автоматизировать

коммуникацию при взаимодействии с клиентами в целях сбора, учета, хранения,	анализа	и визуализации	информации,	а также

ее автоматизированной обработке? Выберите один правильный ответ:

а)	компьютерное зрение;

б)	обработка естественного языка;

в)	распознавание и синтез речи;

г)	интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д)	нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая автоматизировать анализ голосовых сообщений, определение их содержания и эмоциональной составляющей, для интерактивных карт, диспетчерского обслуживания транспорта, взаимодействия с различными службами и др.? Выберите один правильный ответ:

а)	компьютерное зрение;

б)	обработка естественного языка;

в)	распознавание и синтез речи;

г)	интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д)	нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая оптимизировать транспортные потоки, автоматизировать логистические процессы, определять необходимость ремонта транспортных средств при помощи систем предиктивного технического обслуживания, повысить эффективность внутренних бизнес-процессов, в том числе управления персоналом? Выберите один правильный ответ:

а)	компьютерное зрение;

б)	обработка естественного языка;

в)	распознавание и синтез речи;

г)	интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д)	нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая решать узкие специализированные задачи по управлению объектами и процессами, в том числе для людей с ограничениями по здоровью за счет обработки сигналов мозга? Выберите один правильный ответ:

а)	компьютерное зрение;

б)	обработка естественного языка;

в)	распознавание и синтез речи;

г)	интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д)	нейроинтерфейсы.

## Перечень заданий открытого типа:

- Какие бывают результаты проекта?

- Какие бывают продуктовые результаты проекта?

- Чем пользователь отличается от покупателя?

- Чем пользователь отличается от потребителя?

- Чем потребитель отличается от покупателя?

- Какие инструменты проектной деятельности используются командой и наставником между встречами по кейс-чемпионату?

- Как сформулировать проблему проекта с помощью функциональной матрицы “умения-проблемы”?

- Кто такие «заинтересованные стороны проекта»?

- Как выделить заинтересованные стороны проекта?

- Как систематизировать заинтересованные стороны проекта?

- Как взаимодействовать с заинтересованными сторонами проекта?

- Описание корневой причины.

- Описание выбранного решения.

- Обоснование выбранного решения.

- Какие инструменты проектной деятельности используются на первой встрече кейс-чемпионата?

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» выставляется команде, если обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

## Прикладной проект - 9 семестр

## Перечень заданий закрытого типа:

- Как называется мероприятие в рамках которого происходит встреча команды и заказчика, на которой обсуждаются результаты работы над проектом и дальнейшие перспективы взаимодействия, команда получает оценку своего продуктового результата представителями вне образовательного контекста, фиксируется решение заказчика о возможности введения продукта в эксплуатацию? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называется мероприятие-марафон, длиной от 1 до 5 полных дней

(обычно 2 полных дня /	48 часов), на котором команды интенсивно

разрабатывают прототипы своих решений, а работа обычно поддерживается экспертными консультациями и внутренними контрольными точками? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называется интенсивное мероприятие длительностью от 4 часов до 3 дней, в ходе которого происходит проработка управленческих или предпринимательских проектов, при этом работа происходит по тактам: ведущий даёт методическую установку, какой аспект проекта и каким образом необходимо проработать, команды выполняют её в течение 30-90 минут, после чего происходит представление промежуточных результатов и обратная связь? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называется формат образовательного мероприятия, которое призвано закрыть те или иные образовательные запросы участников проектного трека? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называется формат мероприятия, в котором приглашенный эксперт отвечает на вопросы участников одной или нескольких студенческих команд? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называется выставка / питч-сессия всех команд, успешно прошедших приемку, на которую приглашаются внешние эксперты, команды за столами презентуют результаты, а в конце возможно награждение лучших команд? Выберите один правильный ответ:

а)	приемка у заказчика;

б)	хакатон;

в)	проектная сессия;

г)	тренинг или лекция;

д)	групповая консультация;

е)	демо-день.

- Как называют структуру целей и проблем (дерево целей, представленное в виде диаграммы объектов) в методе планирования, мониторинга, анализа и контроллинга производственной деятельности Eriksson-Penker? Выберите один правильный ответ:

а)	концептуальное представление;

б)	представление процессов;

в)	структурное представление;

г)	представление поведения.

- Как называют взаимодействие между процессами и ресурсами (в виде набора диаграмм деятельности) в методе планирования, мониторинга, анализа и контроллинга производственной деятельности Eriksson-Penker? Выберите один правильный ответ:

а)	концептуальное представление;

б)	представление процессов;

в)	структурное представление;

г)	представление поведения.

- Как называют структуру организации и ресурсов (в виде диаграмм классов) в методе планирования, мониторинга, анализа и контроллинга производственной деятельности Eriksson-Penker? Выберите один правильный ответ:

а)	концептуальное представление;

б)	представление процессов;

в)	структурное представление;

г)	представление поведения.

- Как необходимо сравнивать существующие решения с предлагаемым при обосновании выбора решений в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	экспертным методом;

б)	текстовым описанием;

в)	методом сравнения характеристик.

- Какой тип данных вторичных данных считается самым надёжным при выполнении анализа в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а)	первичные данные;

б)	статьи в журналах;

в)	статьи в рецензируемых научных журналах;

г)	статьи в социальных сетях;

д)	новостные статьи.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта опроса? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого опроса, найденные командой проекта в сети интернет? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта эксперимента? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта проблемного интервью? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

- К какому типу данных относятся данные из учебника? Выберите один правильный ответ:

а)	первичным данным;

б)	вторичным данным;

в)	недостоверным данным;

г)	достоверным данным.

## Перечень заданий открытого типа:

- Что называют открытием проектного трека?

- Что называют мероприятием по генерации идей?

- Что называют трубой экспертов?

- Что называют питч-сессией?

- Какой формат мероприятия называют вертушкой?

- Как должна быть устроена командная коммуникация при работе над проектом?

- Какие существуют проблемы в командной коммуникации при работе над проектом?

- В чём отличие кейса от проекта?

- Какие инструменты проектной деятельности используются на хакатоне?

- Перечислите и охарактеризуйте основные принципы проектного менеджмента.

- Какие инструменты проектного менеджмента необходимо использовать при работе над проектом?

- Что такое «минимально жизнеспособный продукт»?

- Что такое «опытная эксплуатация»?

- Что происходит после первой приёмки продукта заказчиком?

- Где можно увидеть список проектов на выбор?

- Что происходит после защиты проекта?

- Описание корневой причины.

- Описание выбранного решения.

- Обоснование выбранного решения.

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» выставляется команде, если обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- применять базовые инструменты проектной деятельности;

- использовать	современные	информационные	технологии

и программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.