Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Проектная деятельность»

ОП «Управление цифровыми инновациями»

## Диагностический проект – 1 семестр

Примерный перечень заданий закрытого типа:

- Какой метод считается эффективным при поиске причин проблемы в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) метод «дерева» целей (решений);

б) факторный анализ;

в) фактографический метод;

- На каком этапе фиксируются цели работы, выявляются ограничения и определяется носитель проблемы? Выберите один правильный ответ:

а) этап формулирования проблемы;

б) этап анализа проблемы;

в) этап решения проблемы.

- На каком этапе идет сбор подробных данных о проблеме? Выберите один правильный ответ:

а) этап формулирования проблемы;

б) этап анализа проблемы;

в) этап решения проблемы.

- На каком этапе выбирается решение и план его реализации? Выберите один правильный ответ:

а) этап формулирования проблемы;

б) этап анализа проблемы;

в) этап решения проблемы.

- На каком этапе планирования производится выделение миссии, ценностей и главной цели проекта? Выберите один правильный ответ:

а) стратегический (ценностно-идеологический);

б) тактический (логический);

в) операционный.

- На каком этапе планирования описывается логика взаимодействия участников, процессов и средств? Выберите один правильный ответ:

а) стратегический (ценностно-идеологический);

б) тактический (логический);

в) операционный.

- На каком 	этапе 	планирования 	определяются 	ответственные за реализацию планов, принятых на предыдущем, тактическом уровне планирования? Выберите один правильный ответ:

а) стратегический (ценностно-идеологический);

б) тактический (логический);

в) операционный.

- Какую стадию можно считать началом проекта? Выберите один правильный ответ:

а) запуск;

б) планирование;

в) исполнение;

г) завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит составление плана проекта? Выберите один правильный ответ:

а) запуск;

б) планирование;

в) исполнение;

г) завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение задач по проекту? Выберите один правильный ответ:

а) запуск;

б) планирование;

в) исполнение;

г) завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение и закрытие проекта? Выберите один правильный ответ:

а) запуск;

б) планирование;

в) исполнение;

г) завершение.

- Физическое или юридическое лицо, которое выполняет приёмку проекта и является владельцем результата проекта – это (выберите один правильный ответ):

а) заказчик;

б) эксперт;

в) проектный наставник;

г) заведующий кафедрой.

- Лицо, предоставляющее научную, техническую, управленческую или предпринимательскую экспертизу или обратную связь команде студенческого проекта с целями ответа на образовательный запрос, оценки результатов или процесса деятельности – это (выберите один правильный ответ):

а) заказчик;

б) эксперт;

в) проектный наставник;

г) заведующий кафедрой.

- Человек, имеющий опыт профильной профессиональной, проектной и педагогической деятельности, передающий свой опыт участникам проекта, сопровождающий реализацию проекта в целях развития участников и команды проекта и не является руководителем проекта – это (выберите один правильный ответ):

а) заказчик;

б) эксперт;

в) проектный наставник;

г) заведующий кафедрой.

- Поиска информации может осуществляться в (выберите один правильный ответ):

а) сети интернет;

б) учебниках и тематических изданиях;

в) каталогах и сборниках научных статей;

г) все ответы верны.

Примерный перечень заданий открытого типа:

- Назовите основные этапы поиска информации в рамках проектной деятельности.

- Назовите 	два 	основных 	типа 	информации 	по источнику ее возникновения.

- Назовите основные источники вторичной информации.

- Назовите основные источники первичной информации, применяемые в рамках проектной деятельности.

- У каких заинтересованных сторон необходимо взять интервью в рамках работы над проектом.

- Назовите любой метод анализа и систематизации вовлеченных сторон.

- Назовите 	любой 	метод 	выявления 	корневой 	первопричины возникновения проблемы.

- Дайте определение проекта.

- Дайте определение пользователя.

- Дайте определение вовлеченной стороны проекта.

- Дайте определение проблемы проекта.

- Дайте определение рефлексии.

- Опишите сущность системного подхода при решении задач проектной деятельности.

- Какие основные правила используются при составлении вопросов в глубинном интервью?

- Что проводится для того, чтобы определить какие существующие варианты решения не подходят?

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» 	выставляется 	команде, 	если 	обучающиеся продемонстрировали, что способны осуществлять поиск информации, способны осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, освоили базовые инструменты проектной деятельности, дали обратную связь на применение профессиональных и инструментальных навыков.

Учебный проект – 2 семестр Примерный перечень заданий закрытого типа:

- Задачи проекта – это (выберите один правильный ответ):

а) Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;

б) Цели проекта;

в) Результат проекта;

г) Путь создания проектной папки.

- Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта.

Выберите один правильный ответ:

а) цель включает много задач;

б) цель не предполагает результат;

в) цель не содержит научных терминов.

- Как принято называть решение, являющееся наилучшим из всех возможных по выбранному критерию? Выберите один правильный ответ:

а) оптимальное;

б) номинальное;

в) директивное.

- Как принято называть решение, являющееся лучшим по выбранному критерию с учетом имеющихся объективных и субъективных ограничений?

Выберите один правильный ответ:

а) рациональное;

б) номинальное;

в) директивное.

- Кто и как должен ставить задачи, которые выполняются в ходе работы над проектом? Выберите один правильный ответ:

а) эксперт;

б) лидер/команда;

в) представитель заказчика;

г) пользователь

- Набором проектов, осуществляемых последовательно для достижения общей цели является (выберите один правильный ответ):

а) единичный;

б) программа проектов;

в) портфель проектов.

- Набором проектов, осуществляемых параллельно для достижения общей цели является (выберите один правильный ответ):

а) единичный;

б) программа проектов;

в) портфель проектов.

- Когда цель достигается в рамках реализации одного проекта, то такой проект считается (выберите один правильный ответ):

а) самостоятельным;

б) программа проектов;

в) портфель проектов;

г) подпроектом.

- Что является ресурсом проекта? Выберите один правильный ответ: а) деньги;

б) экспертиза участников проекта;

в) трудовые ресурсы;

г) все варианты верны.

- Организация-заказчик- это (выберите один правильный ответ):

а) пользователь;

б) партнер;

в) поставщик.

- Ограничения для проекта должны быть выявлены в результате общения с (выберите один правильный ответ):

а) Покупателем;

б) Потребителем;

в) Пользователем;

г) Все варианты верны.

- Что 	является 	ресурсом 	команды 	проекта? 	Выберите 	один правильный ответ:

а) бюджет РФ;

б) оборудование партнера;

в) человеческие ресурсы команды;

г) сайт в сети Интернет.

- Что является ограничением в проекте? Выберите один правильный ответ:

а) время реализации проекта;

б) мнение эксперта;

в) мнение руководства университета;

г) время года.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение задач по проекту? Выберите один правильный ответ:

а) запуск;

б) планирование;

в) исполнение;

г) завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение и закрытие проекта? Выберите один правильный ответ:

а) запуск;

б) планирование;

в) исполнение;

г) завершение.

Примерный перечень заданий открытого типа:

- Приведите классификацию проектов по источнику проектной заявки.

- Приведите классификацию проектов по уровню.

- Назовите не менее 3 видов ресурсов проекта.

- Назовите не менее 3 видов ограничений в проекте.

- Назовите любой метод целеполагания используемый в рамках проектной деятельности.

- Расшифруйте аббревиатуру в названии технологии целеполагания

“S.M.A.R.Т.”

- Как называется процесс разделения задачи на подзадачи?

- Приведите примеры факторов потери времени в ходе реализации проектов.

- Что должна предпринять проектная команда в случае нехватки необходимых ресурсов.

- Назовите основные роли в проектной команде.

- Назовите метод установления первичного командного самоопределения. Шаблон, который помогает показать важные аспекты работы команды на одной странице.

- Назовите способ контроля распределения и выполнения заданий внутри проектной команды.

- Что является целью проекта?

- Назовите инструмент планирования последовательности действий во времени.

- Какой инструмент можно применить для систематизации работы с гипотезами.

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» 	выставляется 	команде, 	если 	обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск и критический анализ информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и предлагать оптимальные способы их решения;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- может перечислить базовые инструменты проектной деятельности, описать цель и порядок их применения;

- делает успешные попытки применения базовых инструментов проектной деятельности.

## Учебный проект – 3 семестр

Примерный перечень заданий закрытого типа:

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в диагностических проектах? Выберите один правильный ответ:

а) не обязательно;

б) график “затраты - результаты”;

в) бизнес-модель;

г) смета затрат;

д) финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а) не обязательно;

б) график “затраты - результаты”;

в) бизнес-модель;

г) смета затрат;

д) финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а) не обязательно;

б) график “затраты - результаты”;

в) бизнес-модель;

г) смета затрат;

д) финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а) не обязательно;

б) столбчатый график “затраты - результаты”;

в) бизнес-модель;

г) смета затрат;

д) финансовая модель.

- Как необходимо сравнивать существующие решения с предлагаемым при обосновании выбора решений в рамках проектной деятельности?

Выберите один правильный ответ:

а) экспертным методом;

б) текстовым описанием;

в) методом сравнения характеристик.

- Какой тип данных вторичных данных считается самым надёжным при выполнении анализа в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) первичные данные;

б) статьи в журналах;

в) статьи в рецензируемых научных журналах;

г) статьи в социальных сетях;

д) новостные статьи.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта опроса? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого опроса, найденные командой проекта в сети интернет? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта эксперимента? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта проблемного интервью? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся данные из учебника? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- Кто из перечисленных входит в уровень использующих систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) представитель заказчика;

б) студенческая группа;

в) эксперт;

г) пользователь;

д) проектный наставник.

- Кто из перечисленных входит в уровень целевых и смежных систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) представитель заказчика;

б) студенческая группа;

в) эксперт;

г) пользователь;

д) проектный наставник.

- Кто из перечисленных входит в уровень обеспечивающих систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) представитель заказчика;

б) студенческая группа;

в) эксперт;

г) пользователь;

д) проектный наставник.

- В какой уровень диаграммы системного окружения проектной деятельности входит студент? Выберите один правильный ответ:

а) уровень использующих систем;

б) уровень целевых и смежных систем;

в) уровень обеспечивающих систем.

Примерный перечень заданий открытого типа:

- Какие современные инструменты визуализации данных применяются при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности?

- Назовите основные виды визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности.

- Назовите основные виды сравнений, применяемых при обосновании экономических решений в рамках проектной деятельности.

- Назовите основные задачи определения экономической эффективности в рамках проектной деятельности.

- Назовите основную проблематику стандартных методов экономической отчетности (визуализации).

- Назовите основные критерии эффективности экономических решений в рамках проектной деятельности.

- Назовите основные типы данных для оценки экономической эффективности проектов.

- Назовите основные виды эффективности при экономическом анализе проекта.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как линейный график. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как гистограмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как круговая диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как столбчатая диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как радарная диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как столбчатая диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как сплит график. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как интерактивная карта. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» 	выставляется 	команде, 	если 	обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск и критический анализ информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и предлагать оптимальные способы их решения;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- может перечислить базовые инструменты проектной деятельности, описать цель и порядок их применения;

- делает успешные попытки применения базовых инструментов проектной деятельности.

Учебно-прикладной проект – 4 семестр

Примерный перечень заданий закрытого типа:

- Как называют стартовое мероприятие, на котором участникам проектного трека презентуется конфигурация проектного трека: какие контрольные точки и мероприятия им предстоит пройти, какие артефакты в какой момент времени необходимо будет создать, как будет оцениваться их работа, как будет устроено взаимодействие с наставниками, какими ключевыми сценариями будет поддержаны различные поддерживающие процессы, к какой материальной инфраструктуре и по каким протоколам будет обеспечен доступ? Выберите один правильный ответ:

а) открытие проектного трека;

б) генерация идей;

в) труба экспертов;

г) питч-сессия;

д) вертушка.

- Как называют мероприятие, в ходе которого участниками проектного трека формируются идеи инициативных проектов и которое может происходить по разным методикам: мозговой штурм, сессия  дизайн-мышления, форсайт-сессия и др.? Выберите один правильный ответ:

а) открытие проектного трека;

б) генерация идей;

в) труба экспертов;

г) питч-сессия;

д) вертушка.

- Как называют формат мероприятия, в ходе которого каждая студенческая 	команда 	последовательно 	презентует 	свои 	наработки нескольким экспертам в формате один-на-один короткими тактами по 10-20 минут, и в каждом такте команда презентует одному эксперту те или иные материалы и получает на них обратную связь? Выберите один правильный ответ:

а) открытие проектного трека;

б) генерация идей;

в) труба экспертов;

г) питч-сессия;

д) вертушка.

- Как называют формат мероприятия, в ходе которого перед панелью экспертов последовательно выступают студенческие команды, представляя свои наработки, отвечая на вопросы экспертов и получая от них обратную связь? Выберите один правильный ответ:

а) открытие проектного трека;

б) генерация идей;

в) труба экспертов;

г) питч-сессия;

д) вертушка.

- Как называют формат мероприятия, в ходе которого студенческие команды делятся на группы, и каждая из них презентуют свои результаты представителям других команд в своей группе и получают от них обратную связь? Выберите один правильный ответ:

а) открытие проектного трека;

б) генерация идей;

в) труба экспертов;

г) питч-сессия;

д) вертушка.

- Задачи проекта – это (выберите один правильный ответ):

а) Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;

б) Цели проекта;

в) Результат проекта;

г) Путь создания проектной папки.

- Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта.

Выберите один правильный ответ:

а) цель включает много задач;

б) цель не предполагает результат;

в) цель не содержит научных терминов.

- Как принято называть решение, являющееся наилучшим из всех возможных по выбранному критерию? Выберите один правильный ответ:

а) оптимальное;

б) номинальное;

в) директивное.

- Как принято называть решение, являющееся лучшим по выбранному критерию с учетом имеющихся объективных и субъективных ограничений?

Выберите один правильный ответ:

а) рациональное;

б) номинальное;

в) директивное.

- Кто и как должен ставить задачи, которые выполняются в ходе работы над проектом? Выберите один правильный ответ:

а) эксперт;

б) лидер/команда;

в) представитель заказчика;

г) пользователь

- Набором проектов, осуществляемых параллельно для достижения общей цели является (выберите один правильный ответ):

а) единичный;

б) программа проектов;

в) портфель проектов.

- Когда цель достигается в рамках реализации одного проекта, то такой проект считается (выберите один правильный ответ):

а) самостоятельным;

б) программа проектов;

в) портфель проектов;

г) подпроектом.

8.Что является ресурсом проекта? Выберите один правильный ответ: а) деньги;

б) экспертиза участников проекта;

в) трудовые ресурсы;

г) все варианты верны.

- Организация-заказчик- это (выберите один правильный ответ):

а) пользователь;

б) партнер;

в) поставщик.

- Ограничения для проекта должны быть выявлены в результате общения с (выберите один правильный ответ):

а) Покупателем;

б) Потребителем;

в) Пользователем;

г) Все варианты верны.

- Что является ресурсом проекта? Выберите один правильный ответ:

а) бюджет РФ;

б) оборудование партнера;

в) человеческие ресурсы команды;

г) сайт в сети Интернет.

- Что является ограничением в проекте? Выберите один правильный ответ:

а) время реализации проекта;

б) мнение эксперта;

в) мнение руководства университета;

г) время года.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого опроса, найденные командой проекта в сети интернет? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта эксперимента? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта проблемного интервью? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся данные из учебника? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным

Примерный перечень заданий открытого типа:

- Какое мероприятие называют приемкой у заказчика?

- Какое мероприятие называют хакатоном?

- Какое мероприятие называют проектной сессией?

- Какой формат мероприятия называют тренингом или лекцией?

- Какой формат мероприятия называют групповой консультацией?

- Какое мероприятие называют демо-днем?

- Как происходил процесс поиска дополнительной информации о предмете вашего проекта?

- По каким 	критериям 	необходимо 	отбирать 	релевантную и достоверную информацию для проекта?

- Какие 	инструменты 	проектной 	деятельности 	используются на проектном интенсиве?

- Чем отличается «мини-проект» от «кейс-чемпионата»?

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как гистограмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как круговая диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как столбчатая диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Назовите цель и результаты (пользу) от применения такого способа визуализации данных при экономическом обосновании решений задач проектной деятельности, как радарная диаграмма. Сделайте схематичный рисунок графического представления этого способа.

- Что проводится для того, чтобы определить какие существующие варианты решения не подходят?

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» 	выставляется 	команде, 	если 	обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск и критический анализ информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- применять базовые инструменты проектной деятельности.

Учебно-прикладной проект – 5 семестр

Примерный перечень заданий закрытого типа:

- Для какого участника процесса характерны преимущества в виде возможности представить свой проект на единой карте цифровых экосистем, возможности привлечь новых партнеров, анализа конкурентной среды, возможности увидеть глобальные тенденции развития своего сегмента и рынка в целом? Выберите один правильный ответ:

а) для цифровых экосистем;

б) для бизнеса;

в) для муниципального образования.

- Для какого участника процесса характерны преимущества в виде стимулирования интереса со стороны цифровых платформ к сотрудничеству, поиска новых точек роста и свободных ниш, оценки рынка? Выберите один правильный ответ:

а) для цифровых экосистем;

б) для бизнеса;

в) для муниципального образования.

- Для какого участника процесса характерны преимущества в виде визуализации актуального ландшафта экосистем муниципального образования, открытого диалога с различными игроками рынка? Выберите один правильный ответ:

а) для цифровых экосистем;

б) для бизнеса;

в) для муниципального образования.

- На каком этапе фиксируются цели работы, выявляются ограничения и определяется носитель проблемы? Выберите один правильный ответ:

а) этап формулирования проблемы;

б) этап анализа проблемы;

в) этап решения проблемы.

- На каком 	этапе 	идет 	сбор 	подробных 	данных 	о проблеме, определяется метод работы с данными и самой проблемой? Выберите один правильный ответ:

а) этап формулирования проблемы;

б) этап анализа проблемы;

в) этап решения проблемы.

- На каком этапе выбирается оптимальное решение и план его реализации, проводится опытное внедрение, и коррекция по результатам его анализа? Выберите один правильный ответ:

а) этап формулирования проблемы;

б) этап анализа проблемы;

в) этап решения проблемы.

- На каком этапе планирования производится выделение миссии, ценностей и главной цели проекта? Выберите один правильный ответ:

а) стратегический (ценностно-идеологический);

б) тактический (логический);

в) операционный.

- На каком этапе планирования описывается логика взаимодействия участников, процессов и средств? Выберите один правильный ответ:

а) стратегический (ценностно-идеологический);

б) тактический (логический);

в) операционный.

- На каком 	этапе 	планирования 	определяются 	ответственные за реализацию планов, принятых на предыдущем, тактическом уровне планирования? Выберите один правильный ответ:

а) стратегический (ценностно-идеологический);

б) тактический (логический);

в) операционный.

- Какую стадию можно считать началом проекта? Выберите один правильный ответ:

а) запуск;

б) планирование;

в) исполнение;

г) завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит составление плана проекта? Выберите один правильный ответ:

а) запуск;

б) планирование;

в) исполнение;

г) завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение задач по проекту? Выберите один правильный ответ:

а) запуск;

б) планирование;

в) исполнение;

г) завершение.

- На какой стадии жизненного цикла проекта происходит выполнение и закрытие проекта? Выберите один правильный ответ:

а) запуск;

б) планирование;

в) исполнение;

г) завершение.

- Физическое или юридическое лицо, которое выполняет приёмку проекта и является владельцем результата проекта – это (выберите один правильный ответ):

а) заказчик;

б) эксперт;

в) проектный наставник;

г) заведующий кафедрой.

- Лицо, предоставляющее научную, техническую, управленческую или предпринимательскую экспертизу, или обратную связь команде студенческого проекта с целями ответа на образовательный запрос, оценки результатов или процесса деятельности – это (выберите один правильный ответ):

а) заказчик;

б) эксперт;

в) проектный наставник;

г) заведующий кафедрой.

- Человек, имеющий опыт профильной профессиональной, проектной и педагогической деятельности, передающий свой опыт участникам проекта, сопровождающий реализацию проекта в целях развития участников и команды проекта и не является руководителем проекта – это (выберите один правильный ответ):

а) заказчик;

б) эксперт;

в) проектный наставник;

г) заведующий кафедрой.

- Система 	поиска 	информации 	в интернете 	включает 	работу с (выберите один правильный ответ):

а) браузерами;

б) метапоисковыми машинами;

в) каталогами

г) всеми названными инструментами.

Примерный перечень заданий открытого типа:

- Опишите 	принцип 	партисипативности 	при 	обеспечении необходимого уровня интеграции и координации в рамках проектной деятельности.

- Опишите ключевые характеристики цифровой экосистемы.

- Какие инструменты проектной деятельности используются на первой встрече кейс-чемпионата?

- Какие инструменты проектной деятельности используются на второй встрече кейс-чемпионата?

- Чего общего между всеми тремя форматами: «хакатон», «кейсчемпионат» и «мини-проект»?

- Что такое глубинное/проблемное интервью?

- Чем помогает глубинное/проблемное интервью?

- Когда нужно проводить глубинное/проблемное интервью?

- Что такое «минимально жизнеспособный продукт»?

- Что такое «опытная эксплуатация»?

- Что происходит после первой приёмки продукта заказчиком?

- Где можно увидеть список проектов на выбор?

- Что происходит после защиты проекта?

- Описание корневой причины.

- Описание выбранного решения.

- Обоснование выбранного решения.

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» 	выставляется 	команде, 	если 	обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск и критический анализ информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- применять базовые инструменты проектной деятельности.

## Прикладной проект – 6 семестр

Примерный перечень заданий закрытого типа:

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в диагностических проектах? Выберите один правильный ответ:

а) не обязательно;

б) график “затраты - результаты”;

в) бизнес-модель;

г) смета затрат;

д) финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а) не обязательно;

б) график “затраты - результаты”;

в) бизнес-модель;

г) смета затрат;

д) финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а) не обязательно;

б) график “затраты - результаты”;

в) бизнес-модель;

г) смета затрат;

д) финансовая модель.

- Как стоит документировать обоснование экономических решений в рамках проектной деятельности в учебных проектах? Выберите один правильный ответ:

а) не обязательно;

б) столбчатый график “затраты - результаты”;

в) бизнес-модель;

г) смета затрат;

д) финансовая модель.

- Как необходимо сравнивать существующие решения с предлагаемым при обосновании выбора решений в рамках проектной деятельности?

Выберите один правильный ответ:

а) экспертным методом;

б) текстовым описанием;

в) методом сравнения характеристик.

- Какой тип данных вторичных данных считается самым надёжным при выполнении анализа в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) первичные данные;

б) статьи в журналах;

в) статьи в рецензируемых научных журналах;

г) статьи в социальных сетях;

д) новостные статьи.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта опроса? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого опроса, найденные командой проекта в сети интернет? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта эксперимента? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта проблемного интервью? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся данные из учебника? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- Кто из перечисленных входит в уровень использующих систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) представитель заказчика;

б) студенческая группа;

в) эксперт;

г) пользователь;

д) проектный наставник.

- Кто из перечисленных входит в уровень целевых и смежных систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) представитель заказчика;

б) студенческая группа;

в) эксперт;

г) пользователь;

д) проектный наставник.

- Кто из перечисленных входит в уровень обеспечивающих систем диаграммы системного окружения проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) представитель заказчика;

б) студенческая группа;

в) эксперт;

г) пользователь;

д) проектный наставник.

- В какой уровень диаграммы системного окружения проектной деятельности входит студент? Выберите один правильный ответ:

а) уровень использующих систем;

б) уровень целевых и смежных систем;

в) уровень обеспечивающих систем.

- Как называется технология, позволяющая получать и анализировать трехмерные данные об оперативной обстановке от участников движения?

Выберите один правильный ответ:

а) компьютерное зрение;

б) обработка естественного языка;

в) распознавание и синтез речи;

г) интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д) нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая автоматизировать коммуникацию при взаимодействии с клиентами в целях сбора, учета, хранения, анализа и визуализации информации, а также ее автоматизированной обработке? Выберите один правильный ответ:

а) компьютерное зрение;

б) обработка естественного языка;

в) распознавание и синтез речи;

г) интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д) нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая автоматизировать анализ голосовых 	сообщений, 	определение 	их содержания 	и эмоциональной составляющей, для интерактивных карт, диспетчерского обслуживания транспорта, взаимодействия с различными службами и др.? Выберите один правильный ответ:

а) компьютерное зрение;

б) обработка естественного языка;

в) распознавание и синтез речи;

г) интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д) нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая оптимизировать транспортные потоки, автоматизировать логистические процессы, определять необходимость ремонта транспортных средств при помощи систем предиктивного технического обслуживания, повысить эффективность внутренних бизнес-процессов, в том числе управления персоналом? Выберите один правильный ответ:

а) компьютерное зрение;

б) обработка естественного языка;

в) распознавание и синтез речи;

г) интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д) нейроинтерфейсы.

- Как называется технология, позволяющая решать узкие специализированные задачи по управлению объектами и процессами, в том числе для людей с ограничениями по здоровью за счет обработки сигналов мозга? Выберите один правильный ответ:

а) компьютерное зрение;

б) обработка естественного языка;

в) распознавание и синтез речи;

г) интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

д) нейроинтерфейсы.

Примерный перечень заданий открытого типа:

- Какие бывают результаты проекта?

- Какие бывают продуктовые результаты проекта?

- Чем пользователь отличается от покупателя?

- Чем пользователь отличается от потребителя?

- Чем потребитель отличается от покупателя?

- Какие инструменты проектной деятельности используются командой и наставником между встречами по кейс-чемпионату?

- Как сформулировать проблему проекта с помощью функциональной матрицы “умения-проблемы”?

- Кто такие «заинтересованные стороны проекта»?

- Как выделить заинтересованные стороны проекта?

- Как систематизировать заинтересованные стороны проекта?

- Как взаимодействовать с заинтересованными сторонами проекта?

- Описание корневой причины.

- Описание выбранного решения.

- Обоснование выбранного решения.

- Какие инструменты проектной деятельности используются на первой встрече кейс-чемпионата?

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» 	выставляется 	команде, 	если 	обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- применять базовые инструменты проектной деятельности;

- использовать современные информационные технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.

## Прикладной проект – 7 семестр

Примерный перечень заданий закрытого типа:

- Как называется мероприятие в рамках которого происходит встреча команды и заказчика, на которой обсуждаются результаты работы над проектом и дальнейшие перспективы взаимодействия, команда получает оценку своего продуктового результата представителями вне образовательного контекста, фиксируется решение заказчика о возможности введения продукта в эксплуатацию?

Выберите один правильный ответ:

а) приемка у заказчика;

б) хакатон;

в) проектная сессия;

г) тренинг или лекция;

д) групповая консультация;

е) демо-день.

- Как называется мероприятие-марафон, длиной от 1 до 5 полных дней (обычно 2 полных дня / 48 часов), на котором команды интенсивно разрабатывают прототипы своих решений, а работа обычно поддерживается экспертными консультациями и внутренними контрольными точками?

Выберите один правильный ответ:

а) приемка у заказчика;

б) хакатон;

в) проектная сессия;

г) тренинг или лекция;

д) групповая консультация;

е) демо-день.

- Как называется интенсивное мероприятие длительностью от 4 часов до 3 дней, в ходе которого происходит проработка управленческих или предпринимательских проектов, при этом работа происходит по тактам: ведущий даёт методическую установку, какой аспект проекта и каким образом необходимо проработать, команды выполняют её в течение 30-90 минут, после чего происходит представление промежуточных результатов и обратная связь? Выберите один правильный ответ:

а) приемка у заказчика;

б) хакатон;

в) проектная сессия;

г) тренинг или лекция;

д) групповая консультация;

е) демо-день.

- Как называется формат образовательного мероприятия, которое призвано закрыть те или иные образовательные запросы участников проектного трека? Выберите один правильный ответ:

а) приемка у заказчика;

б) хакатон;

в) проектная сессия;

г) тренинг или лекция;

д) групповая консультация;

е) демо-день.

- Как называется формат мероприятия, в котором приглашенный эксперт отвечает на вопросы участников одной или нескольких студенческих команд? Выберите один правильный ответ:

а) приемка у заказчика;

б) хакатон;

в) проектная сессия;

г) тренинг или лекция;

д) групповая консультация;

е) демо-день.

- Как называется выставка / питч-сессия всех команд, успешно прошедших приемку, на которую приглашаются внешние эксперты, команды за столами презентуют результаты, а в конце возможно награждение лучших команд? Выберите один правильный ответ:

а) приемка у заказчика;

б) хакатон;

в) проектная сессия;

г) тренинг или лекция;

д) групповая консультация;

е) демо-день.

- Как 	называют 	структуру 	целей 	и проблем 	(дерево 	целей, представленное 	в виде диаграммы 	объектов) 	в методе 	планирования, мониторинга, 	анализа 	и контроллинга 	производственной 	деятельности Eriksson-Penker? Выберите один правильный ответ:

а) концептуальное представление;

б) представление процессов;

в) структурное представление;

г) представление поведения.

- Как называют взаимодействие между процессами и ресурсами (в виде набора диаграмм деятельности) в методе планирования, мониторинга, анализа и контроллинга производственной деятельности Eriksson-Penker? Выберите один правильный ответ:

а) концептуальное представление;

б) представление процессов;

в) структурное представление;

г) представление поведения.

- Как называют структуру организации и ресурсов (в виде диаграмм классов) в методе планирования, мониторинга, анализа и контроллинга производственной деятельности Eriksson-Penker? Выберите один правильный ответ:

а) концептуальное представление;

б) представление процессов;

в) структурное представление;

г) представление поведения.

- Как необходимо сравнивать существующие решения с предлагаемым при обосновании выбора решений в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) экспертным методом;

б) текстовым описанием;

в) методом сравнения характеристик.

- Какой тип данных вторичных данных считается самым надёжным при выполнении анализа в рамках проектной деятельности? Выберите один правильный ответ:

а) первичные данные;

б) статьи в журналах;

в) статьи в рецензируемых научных журналах;

г) статьи в социальных сетях;

д) новостные статьи.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта опроса? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого опроса, найденные командой проекта в сети интернет? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта эксперимента? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся результаты проведённого командой проекта проблемного интервью? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

- К какому типу данных относятся данные из учебника? Выберите один правильный ответ:

а) первичным данным;

б) вторичным данным;

в) недостоверным данным;

г) достоверным данным.

Примерный перечень заданий открытого типа:

- Что называют открытием проектного трека?

- Что называют мероприятием по генерации идей?

- Что называют трубой экспертов?

- Что называют питч-сессией?

- Какой формат мероприятия называют вертушкой?

- Как должна быть устроена командная коммуникация при работе над проектом?

- Какие существуют проблемы в командной коммуникации при работе над проектом?

- В чём отличие кейса от проекта?

- Какие 	инструменты 	проектной 	деятельности 	используются на хакатоне?

- Перечислите и охарактеризуйте основные принципы проектного менеджмента.

- Какие 	инструменты 	проектного 	менеджмента 	необходимо использовать при работе над проектом?

- Что такое «минимально жизнеспособный продукт»?

- Что такое «опытная эксплуатация»?

- Что происходит после первой приёмки продукта заказчиком?

- Где можно увидеть список проектов на выбор?

- Что происходит после защиты проекта?

- Описание корневой причины.

- Описание выбранного решения.

- Обоснование выбранного решения.

Критерии оценивания:

Оценка «зачтено» 	выставляется 	команде, 	если 	обучающиеся продемонстрировали, что способны:

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации;

- применять системный подход для решения поставленных задач;

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- применять базовые инструменты проектной деятельности;

- использовать современные информационные технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.