Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

текущего контроля по дисциплине(модулю)

«Проектная деятельность»

Примеры вопросов к зачёту.

## Для аттестации студенту нужно ответить на 2 вопроса из приведённого ниже списка:

- Что такое проект? Приведите 3–4 ключевых признака проекта.

- Чем проектная деятельность отличается от операционной (текущей) деятельности?

- Что понимается под «уникальностью» проекта?

- Какие ограничения традиционно связывают с любым проектом?

- Что такое «тройное ограничение» (project triangle) и как элементы треугольника связаны между собой?

- Приведите пример компромисса между сроками, бюджетом и содержанием проекта.

- Что такое продукт проекта и чем он отличается от результата проекта?

- Что означает «временный характер» проекта? Может ли проект длиться несколько лет?

- В чём разница между целью и задачами проекта?

- Как формулируются SMART-цели? Приведите пример цели проекта по SMART.

- Что такое жизненный цикл проекта? Назовите основные фазы.

- Какие ключевые выходы (результаты) характерны для фазы инициации?

- Что обычно готовят на этапе планирования? Перечислите 3–5 основных документов/артефактов.

- Чем отличается фаза исполнения от фазы мониторинга и контроля?

- Какие действия выполняют на этапе завершения проекта?

- Что такое веха (milestone) и зачем она нужна?

- В чём смысл поэтапной структуры жизненного цикла (stage-gate)?

- Как меняется уровень неопределённости и стоимость внесения изменений по ходу жизненного цикла?

- Что такое итеративный и инкрементальный подход к жизненному циклу?

- При каких условиях целесообразно применять предиктивный (водопадный) подход?

- По каким критериям можно классифицировать проекты? Назовите 4–5 критериев.

- Приведите примеры технических, социальных и смешанных проектов.

- Чем отличаются инвестиционные проекты от инновационных?

- Что такое мегапроект? Назовите 2–3 известных мегапроекта.

- Как классифицируют проекты по масштабу (микро-, малые, средние, крупные)?

- В чём особенности образовательных и исследовательских проектов?

- Чем отличаются внутренние проекты компании от внешних (клиентских)?

- Что такое портфели и программы проектов? Как они соотносятся с отдельными проектами?

- Приведите пример портфеля проектов компании и объясните, как он связан со стратегией.

- Какие типы проектов чаще всего реализуются в государственном секторе?

- Что такое проблематизация в проектной деятельности?

- Как выявить и сформулировать проблему проекта? Приведите шаблон формулировки.

- Что такое стейкхолдеры проекта? Как их выявлять и анализировать?

- Что отражает матрица заинтересованных сторон (stakeholder matrix)?

- Что включает в себя устав проекта (project charter)?

- Зачем нужен анализ осуществимости (feasibility study)? Какие аспекты он охватывает?

- Как соотносятся бизнес-цель и цель проекта?

- Что такое допущения и ограничения проекта? Приведите примеры.

- Как обосновать необходимость проекта перед заказчиком/спонсором?

- Что такое критерии приёмки результатов проекта и как их формулировать?

- Что такое иерархическая структура работ (WBS) и как её строить?

- По каким принципам декомпозируют задачи в WBS?

- Как связаны WBS и календарный план проекта?

- Что такое сетевой график и какие методы используют для его построения?

- В чём суть метода критического пути (CPM)?

- Что такое резервы времени (slack/float) и как их использовать?

- Как учитывать риски при планировании сроков?

- Что такое диаграмма Ганта и для чего она применяется?

- Как планировать ресурсы проекта: люди, оборудование, материалы?

- Что такое ресурсное выравнивание (resource leveling) и когда оно нужно?

- Из чего складывается стоимость проекта?

- Какие методы оценки стоимости вы знаете (экспертная, аналогичная, параметрическая и др.)?

- Что такое базовый бюджет проекта и как его утверждают?

- Как контролировать отклонения по стоимости (метод освоенного объёма)?

- Что означают показатели PV, EV, AC, CV, SV?

- Как управлять качеством в проекте? Назовите 3–4 инструмента.

- Что такое план управления качеством и что в него включают?

- В чём отличие контроля качества от обеспечения качества?

- Как использовать диаграмму Исикавы и контрольные карты?

- Что такое требования к продукту и как их собирать и приоритизировать?

- Что понимается под риском проекта? Чем риск отличается от проблемы?

- Как проводить идентификацию рисков? Назовите 2–3 метода.

- Как оценивать риски (вероятность и последствия)? Что такое матрица рисков?

- Какие стратегии реагирования на риски вы знаете?

- Что такое реестр рисков и как его вести?

- Как учитывать неопределённость в сроках и бюджете?

- Что такое чувствительный анализ и анализ сценариев?

- Как работать с рисками в Agile-проектах?

- Что такое вторичные риски и скрытые зависимости?

- Как интегрировать управление рисками в жизненный цикл проекта?

- Какие роли обычно выделяют в проектной команде?

- В чём отличия ролей менеджера проекта, спонсора и заказчика?

- Как формировать команду проекта: компетенции, мотивация, распределение ролей?

- Что такое модель Такмана (стадии развития команды)?

- Как управлять конфликтами в проектной команде?

- Какие инструменты коммуникаций используют в проектах?

- Что включает план коммуникаций проекта?

- Как организовать регулярные встречи (стендапы, ретроспективы)?

- В чём специфика виртуальных и распределённых команд?

- Как мотивировать участников проекта и удерживать вовлечённость?

- В чём основные принципы Agile?

- Чем Scrum отличается от Kanban?

- Что такое спринт, бэклог продукта и бэклог спринта?

- Какие церемонии (мероприятия) проводят в Scrum?

- Как измерять производительность команды в Agile (velocity, burn-down)?

- Что такое Lean и как принципы бережливости применяют в проектах?

- В каких случаях целесообразно комбинировать гибкие и классические методы?

- Что такое гибридные методологии (например, Waterfall + Agile)?

- Какие стандарты управления проектами вы знаете (PMBOK, PRINCE2, ISO)?

- Как выбрать подходящую методологию под тип проекта и контекст?

- Какие документы готовят при закрытии проекта?

- Что такое постпроектный анализ (post-mortem) и как его проводить?

- Как собирать и фиксировать уроки проекта (lessons learned)?

- Как оценить успешность проекта по критериям заказчика и команды?

- Что делать с незавершёнными задачами и открытыми вопросами после завершения?

- Как передать результаты проекта в эксплуатацию или заказчику?

- Как оформить финальный отчёт по проекту?

- Что такое архив проекта и что в него помещают?

- Как использовать опыт завершённых проектов для улучшения будущих?

- Какие этические и социальные аспекты важно учитывать в проектной деятельности?