Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Основы технологии возведения зданий»
1. Какие основные стадии строительства объекта

2. Что понимается под строительной продукцией 

3. Технологические процессы возведения зданий

4. Какие документы являются исходными для проектирования технологии возведения зданий и сооружений.

5. Какие документы включает проект производства работ
6. Что включает в себя технологическая карта на какой либо вид работ

7. Какие виды работ надо провести по подготовке строительной площадки к строительству

8. Что относится к к подземным частям зданий

9. Сущность метода «Стена в грунте»»

10. Сущность метода «Опускной колодец»
11. Конструктивные схемы многоэтажных сборных зданий

12. Какова технологическая последовательность возведения крупнопанельных зданий
13. Какова технологическая последовательность возведения каркасно-панельных зданий
14. Какова технологическая последовательность возведения зданий из объемных блоков

15. Какова технологическая последовательность возведения зданий из монолитного железобетона

16. Какова технологическая последовательность возведения одноэтажных промышленных зданий
17. Какова технологическая последовательность возведения многоэтажных промышленных зданий

18. Какова технологическая последовательность возведения зданий методом подъема перекрытий
19. Какова технологическая последовательность возведения зданий методом подъема этажей

20. Какова технологическая последовательность возведения зданий башенного типа

21. Какова технологическая последовательность возведения кирпичных зданий
22. Особенности работ в зимних условиях

23. Какова технологическая последовательность возведения зданий большого пролета
24. Какова технологическая последовательность возведения зданий купольного типа
25. Какова технологическая последовательность возведения зданий из арочных конструкций
26. Какова технологическая последовательность возведения зданий перекрытый оболочками

27. Какова технологическая последовательность возведения зданий перекрытых висячими и вантовыми конструкциями

28. Каковы основные способы организации монтажных работ
29. В чем преимущества укрупнительной сборки конструкций зданий

30. В чем преимущество поточных методов строительства

31. В чем смысл индустриализации строительства
32. Каковы типы опалубок применяемых в монолитном строительстве

33. Какие средства механизации применяются при подаче и укладке беона

34. Как обеспечивается контроль качества при бетонировании конструкций

35. Какие особенности производства бетонных работ в жаркое время года
36. В чем заключается система обеспечения геометрической точности возводимых объектов

37. Что входит в разбивочные работы на строительной площадке
38. Какие основные виды работ при реконструкции и ремонте зданий

39. Каковы методы усиления фундаментов зданий

40. Каковы особенности разработки ППР
41. Каковы особенности организации стротельной площадки в стесненных условиях

42. Что относится к экстремальным природно-климатическим условиям при строительстве объектов
43. Особенности разработки ППР для строительства в экстремальных условиях

44. Каковы причины аварий и обрушений строящихся зданий.
45. Каковы пути обеспечения безопасности на строящихся объектах

Примерные оценочные материалы, применяемые при защите курсового проекта по дисциплине «Основы технологии возведения зданий»
1. Технология возведения подземных сооружений методом «стена в грунте».

2. Технология возведения подземных сооружений методом «опускного колодца» и необходимые механизмы.

3. Технология возведения городских гидротехнических сооружений.

4. Работы нулевого цикла для промышленных и гражданских зданий.

5. Специфика монтажа большепролетных зданий. Последовательность установки элементов каркаса.

6. Способы перемещения сооружений на постоянные опоры при монтаже большепролетных зданий.

7. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом. Объемно-планировочные решения. Последовательность производства работ.

8. Методы возведения одноэтажных промышленных зданий, монтажные механизмы.

9. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. Монтаж зданий легкого типа.
10. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. Монтаж зданий среднего и тяжелого типа.

11. Конструкции блоков покрытия и способы их сборки.

12. Монтаж многоэтажных промышленных зданий. Применяемые конструкции и механизмы.

13. Очередность монтажа каркаса здания при монтаже многоэтажных промышленных зданий.

14. Монтаж многоэтажных промышленных зданий с использованием одиночных и групповых кондукторов.

15. Установка конструктивных элементов при возведении крупнопанельных зданий.

16. Схемы монтажа крупнопанельных зданий.

17. Технология возведения зданий-из объемных элементов. Общие положения.

18. Последовательность монтажа, монтажные механизмы при возведении зданий из объемных элементов.

19. Возведение зданий методом подъема перекрытий. Специфика применяемых конструкций. Технология изготовления плит перекрытий.

20. Технология подъема перекрытий. Последовательность производства работ. Механизмы.

21. Технология работ при подъеме этажей.

22. Возведение высотных зданий. Монтажные механизмы.

23. Способы монтажа высотных зданий.

24. Методы монтажа башен.

25. Методы монтажа мачт.

26. Виды вантовых покрытий. Технология изготовления и монтажа.

27. Технология возведения зданий с кирпичными стенами.

28. Возведение каменных конструкций в зимних условиях. Мероприятия в период оттаивания.

29. Технология возведения зданий из деревянных конструкций.

30. Технология возведения зданий из монолитного железобетона. Назначение опалубок. Типы опалубок.

31. Возведение зданий в разборно-переставных опалубках. Опалубки стен и колонн. Опалубка перекрытий.

32. Возведение зданий в горизонтально-перемещаемых опалубках.

33. Возведение зданий в вертикально-перемещаемых опалубках.

34. Возведение зданий в условиях плотной городской застройки. Специфические особенности стройгенплана.

35. Защита экологической среды.

36. Защита возводимого здания.

37. Технологии замены загрязненного грунта.

38. Технологии очистки и санации загрязненного грунта.

39. Технологии консервации загрязненного грунта.

40. Технологии предохранения территорий от загрязнения при создании полигонов для захоронения отходов.

41. Технологии рекультивации территорий.

42. Строительство зданий и сооружений в зимних условиях.

43. Технология реконструкции зданий. Разборка и ликвидация зданий.

44. Надстройка мансардных этажей.

Замена сборных конструкций. Усиление конструкций.
