Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Технологические процессы в строительстве автомобильных дорог»

1 Определение проекта организации строительства

2 Определение проекта производства работ

3 Рабочая документация. Определение.

4 Схема управления проектом в строительстве

5 Состав проекта организации строительства

6 Состав проекта производства работ

7 Требования к грунтам для земляного полотна используемые для возведения насыпей

8 Расчет объема грунта насыпи земляного полотна

9 Определение подготовительных работы строительства автомобильных дорог

10 Определение основных работы строительства автомобильных дорог

11 Виды отделочных работ при строительстве автомобильных дорог

12 Технологические процессы расчистки дорожной полосы

13 Снятие плодородно-растительного слоя бульдозером

14 Методика расчета времени распутицы

15 Разделение работ на линейные и сосредоточенные

16 Состав ПОС при возведении земляного полотна

17 Основные работы по сооружению земляного полотна

18 Способы отсыпки насыпей автомобильной дороги

19 Послойная отсыпка насыпей автомобильной дороги

20 Отсыпка насыпей комбинированным способом

21 Способы разработки выемки

22 Способы перемещения грунта бульдозером

23 Определение объёмов земляных масс

24 Классификация грунтов по трудности разработки

25 Расчет объёма насыпи

26 Расчет объёма выемки

27 Виды строительных потоков

28 Отвод земель для временного и постоянного использования

29 Состав технологических карт

30 Задачи технологических карт

40 Цели технологических карт

41 Нормы составления технологических карт

42 Разделы технологических карт

43 Состав разделов технологических карт

44 Состав технологических операций при возведении земляного полотна

45 Состав технологических операций при возведении дорожной одежды

46 Конструкция водопропускной трубы

47 Технологии и организация строительства водопропускной трубы (сборная круглая железобетонная)

48 Последовательность технологических операций при устройстве водопропускной трубы

49 Технология устройства нижних и верхних слоев покрытия дорожной одежды из асфальтобетона

50 Технология устройство слоя покрытия автомобильной дороги из цементобетона

51 Определение гидромеханизации как технологического процесса

52 Способы разработка грунта средствами гидромеханизации

53 Особенности возведения земляного полотна в зимнее время

54 Элементы дорожной одежды

55 Слои дорожной одежды

56 Типы дорожной одежды

57 Классификация дорожных одежд по виду и материалам дорожных покрытий

60 Основные принципы конструирования дорожной одежды

61 Требования к плотности грунта при возведении земляного полотна.

62 Основы технологии уплотнения слоев дорожных одежд.

63 Устройство земляного полотна в зимнее время

Примерные оценочные материалы, применяемые при защите курсовой работы по дисциплине «Технологические процессы в строительстве автомобильных дорог»

1. Какие работы должны быть выполнены до начала земляных работ?

2. На какие виды делятся земляные работы?

3. Основные принципы подбора строительной техники.

4. Что включает в себя система дорожного водоотвода?

5. Каких видов бывают дренажные устройства?

6. Из чего состоит открытый дренаж?

7. Из чего состоит закрытый дренаж?

8. Какое сечение имеют водопропускные трубы?

9. Возможный режим работы водопропускных труб?

10. Какой организацией разрабатывается проект организации строительства (ПОС)?

11. Какой организацией разрабатывается проект производства работ (ППР)?

12. Что такое профильный объем земляных работ?

13. Что такое рабочий объем земляных работ?

14. Что такое коэффициент относительного уплотнения?

15. Какие разновидности грунтов нельзя использовать в земляном полотне?

16. Классификация грунтов по трудности разработки.

17. Способы отсыпки земляного полотна.

18. Основные особенности производства работ в ночное время:

19. Основные особенности возведения земляного полотна в зимнее время

20. Что включает в себя производственный контроль?

21. На каком этапе контроля выполняется пробное уплотнение?

22. Как контролируется производство земляных работ?

23. Основные приборы для контроля плотности грунтов.

24. Состав технологических карт.

25. Задачи технологических карт.

26. Цели разработки технологических карт.

27. Нормы составления технологических карт.

28. Разделы технологических карт.

29. Состав разделов технологических карт.

30. Состав технологических операций при возведении земляного полотна.

31. Состав технологических операций при возведении дорожной одежды.

32. Конструкция водопропускной трубы.

33. Последовательность технологических операций при устройстве водопропускной трубы.

34. Технология устройства нижних и верхних слоев покрытия дорожной одежды из асфальтобетона.

35. Технология устройство слоя покрытия автомобильной дороги из цементобетона.

36. Определение гидромеханизации как технологического процесса.

37. Классификация дорожных одежд по виду и материалам дорожных покрытий.

38. Основные принципы конструирования дорожной одежды.

39. Требования к плотности грунта при возведении земляного полотна.