Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Бизнес процессы в дизайне»

К проведению промежуточной аттестации обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса из 2 любых блоков

Вопросы для проведения экзамена во 2 семестре:

Блок 1: Теория и анализ процессов

1.  Дайте определение бизнес-процесса в контексте дизайн-индустрии. Назовите и охарактеризуйте три ключевых типа процессов (сквозные, управления, развития) на примере дизайн-студии.

2.  Проведите анализ «узкого места» в процессе согласования концепций с заказчиком в крупной компании. Какие методы (картирование потока создания ценности, анализ длительности циклов) вы примените для диагностики и какие решения предложите?

3.  Сравните подходы к оптимизации процессов: реинжиниринг (BPR) и непрерывное улучшение (Kaizen). В какой ситуации в дизайн-бизнесе предпочтителен каждый из них? Приведите примеры.

Блок 2: Управление ресурсами и эффективностью

4.  Опишите систему управления ресурсами (люди, время, бюджет) в рамках портфеля проектов дизайн-отдела. Как вы будете расставлять приоритеты и разрешать конфликты за ресурсы между несколькими параллельными проектами?

5.  Разработайте систему ключевых показателей эффективности (KPI) для дизайн-подразделения, выходящую за рамки «сдано в срок/в бюджет». Включите метрики клиентской удовлетворенности, инновационной активности и бизнес-влияния.

6.  Рассчитайте приблизительный возврат на инвестиции (ROI) для проекта внедрения нового программного обеспечения для командной работы, если оно стоит 1,5 млн руб. в год, но сокращает длительность этапа согласований на 15%, а средняя стоимость проекта студии — 10 млн руб. при выполнении 20 проектов в год.

Блок 3: Экономика дизайна и ценообразование

7.  Опишите модель формирования цены на дизайн-услуги. Какие составляющие (прямые, накладные затраты, прибыль) в нее входят и какова роль «ценности для клиента» в ценообразовании?

8.  Какие качественные и количественные аргументы вы приведете, доказывая финансовому директору необходимость увеличения бюджета на пользовательские исследования (UX research) в рамках проекта?

9.  Проанализируйте экономические риски, связанные с аутсорсом части дизайн-работ (например, 3D-визуализации). Как эти риски можно минимизировать с помощью процессного подхода?

Блок 4: Интеграция дизайна в бизнес-стратегию

10. Разработайте план интеграции (roadmap) дизайн-мышления в бизнес-процессы традиционной промышленной компании, где дизайн воспринимается как «украшательство». Укажите ключевые этапы, стейкхолдеров и ожидаемые результаты.

11. Какую роль играет дизайн-лидер (арт-директор, CDO) в формировании стратегии компании? Опишите его зону ответственности на стыке творческих процессов и бизнес-целей.

12. С помощью какой модели или методологии (например, Business Model Canvas) вы будете анализировать и описывать ценностное предложение дизайн-подразделения для внутренних «клиентов» компании?

Блок 5: Оптимизация и регламентация

13. Опишите процесс регламентации («замораживания») дизайн-процесса на этапе передачи проекта в инжиниринг или производство. Какие документы и согласования необходимы, чтобы минимизировать ошибки и доработки?

14. Как принципы бережливого производства (Lean) могут быть применены для сокращения потерь (muda) в процессе разработки дизайн-концепции? Приведите 3 конкретных примера таких потерь и способов их устранения.

15. Сравните применение Agile-подходов в управлении отдельными дизайн-проектами и в оптимизации сквозных бизнес-процессов всей студии. В чем схожесть и различия?

Блок 6: Практические кейсы и проблемные ситуации

16. Кейс: В дизайн-студии на этапе концептуального проектирования постоянно возникают итерации и доработки из-за нечеткого первоначального брифа. Предложите изменения в бизнес-процессах (от продажи до старта проекта), которые позволят решить эту проблему системно.

17. Кейс: при масштабировании бизнеса дизайн-студия столкнулась с падением качества и нарушением корпоративного стиля в проектах. Какие процессы управления знаниями и контроля качества необходимо внедрить?

18. Как выстроить процесс взаимодействия и коммуникации между дизайнерами, инженерами и маркетологами, чтобы сбалансировать творческие, технологические и коммерческие требования? Предложите конкретные инструменты и регулярные активности.

Блок 7: Стратегия и развитие

19. Разработайте стратегию развития дизайн-бренда студии как бизнес-актива. Какие процессы (участие в конкурсах, публикация кейсов, выступление лидеров) необходимо наладить для усиления рыночной позиции и обоснования премиального ценообразования?

20. Спрогнозируйте, как развитие технологий (например, искусственный интеллект для генерации прототипов) изменит ключевые бизнес-процессы в дизайн-индустрии в ближайшие 5-7 лет. Какие новые компетенции и процессные изменения потребуются от дизайн-менеджеров?