Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Управление IT-проектами»

ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Как конкретно в вашем проекте реализованы цели управления проектами? Приведите примеры из практической части работы.

- Какие ключевые задачи вы решали на каждом этапе проекта? Соотнесите их с общепринятой классификацией задач управления проектами.

- На каком этапе проектного цикла вы сосредоточили основные усилия? Почему именно этот этап был приоритетным для вашего проекта?

- Опишите фазы управления вашим проектом. Какие специфические действия вы предпринимали на каждой из них?

- Какие работы и ресурсы были критически важны для вашего проекта? Приведите количественные показатели.

- Как вы классифицировали ресурсы (складируемые/нескладируемые) в своём проекте? Как это повлияло на планирование?

- Какова роль сетевого плана в вашем проекте? Покажите фрагмент плана и объясните его ключевые элементы.

- Как вы формировали финансовый план? Какие статьи расходов оказались самыми значимыми?

- Какие исторические методы управления проектами вы использовали в своей работе? Обоснуйте их выбор.

- Какие средства достижения целей вы применяли? Оцените их эффективность на примере вашего проекта.

- Какие основные факторы (риски, ограничения, возможности) вы учитывали при управлении проектом? Как они повлияли на результат?

- По каким критериям вы оценивали качество управления в своём проекте? Приведите конкретные метрики.

- Какие риски вы идентифицировали для своего IT-проекта? Как вы их ранжировали по значимости?

- Какие методы снижения рисков вы применили? Приведите примеры их реализации.

- Как вы распределяли ответственность за риски между участниками проекта? Обоснуйте принятую модель.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- В чём заключаются принципиальные отличия управления IT-проектами от управления проектами в других сферах? Приведите 3–4 примера.

- Опишите полный жизненный цикл IT-проекта с указанием ключевых вех. Для каждой фазы назовите 2–3 типичные задачи менеджера.

- Сравните методы CPM и PERT: в чём их принципиальные различия? Для каких типов IT-проектов каждый из них оптимален?

- Как построить сетевой план для IT-проекта? Перечислите шаги и покажите на примере условной задачи.

- Что такое информационная модель проекта? Назовите 3–4 ключевых компонента и их назначение.

- Как обосновать потребность в ресурсах для IT-проекта? Опишите 2–3 метода с примерами.

- В чём заключается метод критического пути? Приведите алгоритм расчёта на упрощённом примере.

- Какие источники данных вы используете для планирования работ и ресурсов? Оцените их надёжность и точность.

- Как применить экспертную оценку при планировании IT-проекта? Опишите процедуру и возможные ошибки.

- Что такое распределительная таблица в управлении проектами? Приведите пример её заполнения для IT-задачи.

- Как провести логический контроль корректности модели проекта? Назовите 3–4 контрольных правила.

- Каковы требования к сетевому плану в IT-проектировании? Перечислите 5 ключевых критериев.

- В чём особенности динамического программирования как основы информационных моделей проектов? Приведите пример применения.

- Как учитывать нескладируемые ресурсы при планировании IT-проекта? Приведите 2–3 примера таких ресурсов.

- Опишите теоретико-игровую модель управления рисками. Как она помогает принимать решения на фазе реализации?

- Какие критерии эффективности вы бы использовали для оценки применения PERT в проекте? Назовите 4–5 показателей.

- Как идентифицировать работы для включения в план IT-проекта? Опишите процесс с примерами.

- В чём разница между нормированием и экспертной оценкой при планировании работ? Когда какой метод предпочтительнее?

- Как использовать справочную литературу для обоснования сроков IT-работ? Приведите примеры источников.

- Каковы организационные предпосылки для внедрения PERT в компании? Перечислите 4–5 условий.