Приложение

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине

«Правовые и организационные основы применения проектного и  программно-целевого подходов в интересах развития транспортной системы»

Оценка знаний по компетенции ПК-8

Семестр 3

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Понятие и сущность проекта.

- Проектная терминология.

- Основные характеристики и измерения проекта.

- Критерии отнесения деятельности к проектной.

- Порядок осуществления анализа уникальности и инновационности проекта.

- Конституционно-правовые основы программно-целевой и проектной деятельности

- Административное законодательство о проектной деятельности в сфере транспорта

- Финансово-бюджетное законодательство о программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта

- Гражданское законодательство о программно-целевой и проектной деятельности.

- Акты стратегического планирования и проектная и программно-целевая деятельность в интересах развития транспортной системы

- Предмет, объект, субъекты финансово-бюджетных отношений в сфере программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта

- Понятие и виды финансово-бюджетного финансирования

- Правовой статус участников бюджетного процесса в сфере программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта

- Акты программно-целевого и проектного финансирования в сфере транспорта

- Законодательство о публичных закупках и регулирование программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта

- Законодательство о публичных корпоративных закупках и регулирование программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта

- Законодательство о публично-частном партнерстве и регулирование программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта

- Правовые основы реализации проектов и программ в режиме публично-частного партнерства в сфере транспорта

- Законодательство о концессионных соглашениях и регулирование программно-целевой и проектной деятельности в сфере транспорта

- Правовые основы реализации проектов и программ в режиме правового регулирования концессионных отношений в сфере транспорта

- Основные принципы управления проектами, правовые принципы проектной и программно-целевой деятельности.

- Целеустремленность как принцип управления проектами.

- Системность как принцип управления проектами.

- Комплексность как принцип управления проектами.

- Обеспеченность как принцип управления проектами.

- Приоритетность как принцип управления проектами.

- Экономическая безопасность планируемых мер как принцип управления проектами.

- Экологическая безопасность как принцип управления проектами.

- Легитимность как принцип управления проектами.

- Социальная направленность как принцип управления проектами.

- Элементы проектной деятельности.

- Субъект и объект проектирования.

- Цель проектирования.

- Технология (как совокупность операций), средства, методы и условия проектирования.

- Содержание отраслевого проекта (на транспорте).

- Система субъектов управления проектами.

- Функции управления проектом.

- Прогнозирование и планирование проектной деятельности.

- Организация проектной деятельности.

- Координация и регулирование процессов разработки и реализации проекта.

- Активизация и стимулирование труда исполнителей.

- Учет, контроль и анализ хода разработки и реализации проекта.

- Инициация проекта и планирование проекта.

- Реализация проекта (исполнение и контроль, управление изменениями).

- Закрытие проекта.

Семестр изучения: Курс 2, зимняя сессия

При проведении промежуточной аттестации (экзамен) обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса из экзаменационного билета.

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается выполнить тестовые задания.

Перечень тестовых заданий

ПК-8 - Способен выполнять профессиональные обязанности с учетом поставленных задач;

- Проектная деятельность – это:

это уникальная деятельность, направленная на достижение заранее определенного результата, создание определенного уникального продукта или услуги;

уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами;

ограниченная протяженность по срокам, стоимости и ресурсам.

- Типология проектов по уровню реализации:

международные, федеральные, региональные, муниципальные;

социальные, экономические, организационные;

технические, смешанные.

- Проектная деятельность по сферам деятельности:

образовательные, научно-технические, культурные, медицинские, строительные;

краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные;

бюджетные, субсидируемые, благотворительные.

4. Мониторинг проекта представляет собой.?

систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, утвержденных в паспортах соответствующих проектов и их рабочих планах;

систему мероприятий по определению достоверности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации национальных, федеральных и региональных проектов, формированию (корректировке) методик, используемых для расчета показателей таких проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации национальных, федеральных и региональных проектов и прогнозированию хода их реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

5. Запросы на изменение паспорта национального проекта и паспорта федерального проекта рассматриваются заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями в течение?

5 дней;

10 дней;

3 дней.

6. Завершение федерального проекта осуществляется:

планово и досрочно;

только планово;

только досрочно;

другой вариант.

8. Заключение Министерства экономического развития Российской Федерации на запрос на изменение паспорта национального проекта и паспорта федерального проекта подготавливается в течение?

5 дней;

6 дней;

7 дней.

9. Несоответствие паспортов национальных и федеральных проектов ключевым параметрам национальных проектов?

не допускается, за исключением случаев, когда в паспорте соответствующего проекта указывается более ранний срок достижения ключевого параметра или указывается значение, улучшающее установленное значение ключевого параметра;

допускается;

не допускается.

10. Что подразумевается под принципами проектной деятельности?

общие регулятивы, нормирующие деятельность, объективно обусловленные природой проектирования и тем самым определяющие принадлежность тех или иных действий лиц к проектной сфере;

основополагающие понятия, позволяющее объединить законы той или другой научной дисциплины в единую систему знаний;

основные правила, вытекающие из объективных экономических законов, которыми должны руководствоваться субъекты управления в процессе управления конкретными объектами и людьми.

11. Чем обусловлен принцип прогностичности в проектной деятельности?

самой природой проектирования, ориентированного на будущее состояние объекта, в частности для создания инновационных образцов;

анализом информации прошлого для пошагового осуществления потребностей настоящего;

понятием того, что достаточно поставить себя в подобную ситуацию и станет очевидным, что поведение каждого в первую очередь будет определяться условиями самой ситуации.

12. Как распределяются действия в принципе пошаговости проектной деятельности?

каждое последующее действие основывается на результатах предыдущего;

все действия проводятся строго параллельно друг другу на протяжении ограниченного временного периода;

Все действия совершаются самопроизвольно без ограничения по времени.

13. Что требует принцип нормирования в проектной деятельности?

обязательности прохождения всех этапов создания проекта в рамках регламентированных процедур;

жесткого определения временных границ на создание проекта в рамках регламентированных процедур;

определения меры труда, иными словами — затрат рабочего времени на создание объекта проектной деятельности.

14. О чем говорит принцип обратной связи в проектной деятельности?

о необходимости после осуществления каждой проектной процедуры получать информацию о ее результативности и соответствующим образом корректировать действия;

о необходимости представления информации руководителю проекта на начальной и конечной стадии реализации объекта проектной деятельности;

о необходимости обеспечения всех лиц, участвующих в процессе реализации объекта проектной деятельности, средствами связи, в т. ч. и телекоммуникационными.

15. Из скольких стадий состоит жизненный цикл национального проекта?

четыре;

три;

пять.

16. Кем инициируется федеральный проект, входящий в состав национального проекта?

членом Правительства Российской Федерации самостоятельно,

органами местного самоуправления Российской Федерации

любым гражданином Российской Федерации

17. Что является основанием инициирования федерального проекта, входящего в состав национального проекта?

государственный заказ

его вклад в достижение общественно значимых результатов

общественная потребность

18. Чему должны соответствовать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства?

постановлениям Правительства Российской Федерации

указаниям Президента Российской Федерации

целям и задачам технологической политики в Российской Федерации, определенным Законом о технологической политике

19. Подготовка национальных проектов по обеспечению технологического лидерства осуществляется в том числе с учетом чего?

прогноза научно-технологического развития Российской Федерации

состояния экономики Российской Федерации

исходя из геополитических интересов Российской Федерации

20. Анализ реализации проектов осуществляется с использованием системы?

«Управление»

«Система управления рисками»

«Одного окна»