Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Организация планирование и управления в  строительстве»

Для аттестации нужно ответить на 2 вопроса.

- Что понимается под организацией строительного производства? Назовите главную цель и ключевые задачи.

- Перечислите основных участников строительства и кратко охарактеризуйте их функции (заказчик, генподрядчик, субподрядчики, проектировщик, надзорные органы).

- Что такое проект организации строительства (ПОС)? Для чего он разрабатывается и кто его утверждает?

- Каков состав ПОС? Назовите ключевые разделы и их назначение.

- Что представляет собой проект производства работ (ППР)? В чём его отличие от ПОС?

- Какие исходные данные необходимы для разработки ПОС и ППР?

- Что включает календарный план строительства? Как определяется продолжительность строительства объекта?

- Что такое строительный генеральный план (СГП)? Какие элементы на нём отображаются?

- Опишите этапы подготовительного периода строительства. Какие работы к нему относятся?

- Что входит в внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы? Приведите примеры.

- Как организуется материально-техническое обеспечение строительства? Перечислите основные этапы.

- Что такое график движения рабочих кадров и техники на объекте? Для чего он нужен?

- Какие методы организации строительных работ применяются (поточный, параллельный, последовательный)? В чём их особенности?

- Что такое сетевой график в строительстве? Как он строится и для чего используется?

- Как осуществляется оперативное планирование в строительстве? Назовите виды оперативных планов (месячные, недельные, суточные).

- Что такое ведомость объёмов работ (ВОР)? Как она используется при планировании?

- Как организуется контроль качества строительно-монтажных работ? Перечислите основные виды контроля.

- Какие мероприятия обеспечивают охрану труда и технику безопасности на стройплощадке?

- Что включает система диспетчерского управления строительством? Каковы функции диспетчера?

- Как осуществляется приёмка выполненных работ и сдача объекта в эксплуатацию? Перечислите ключевые документы.

- Что такое производственная программа строительной организации? Как она формируется?

- Какие факторы влияют на продолжительность и стоимость строительства? Приведите примеры организационно-технологических решений, сокращающих сроки.

- Что такое технологические карты в строительстве? Для каких работ они разрабатываются?

- Как организуется работа на строительной площадке при реконструкции действующего предприятия? Назовите особенности и ограничения.

- Какие нормативные документы регламентируют организацию и планирование строительства (СНиП, СП, ГОСТ и др.)? Приведите 3–5 примеров с кратким пояснением их назначения.