Приложение

Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине:

«Проектная деятельность»

Оценка знаний по компетенциям: УК-1; УК-4

Примеры тем докладов и сообщений на семинарских (практических) занятиях

- Проект как система

- Проекты как объекты управления

- Проектная и процессная деятельность

- Понятия "процесс", "проект", "инструмент проектной деятельности".

- Основные признаки проекта

- Жизненный цикл проекта

- Уровни управления в ОИВ.

- Модели государственного и муниципального управления.

- Проектное управление на государственном и муниципальном уровне: преимущества и недостатки.

- Проекты, стратегии и программы в государственном  управлении.

- Концепции и  программы развития как виды проектов

- Роль и место проектного управления в реализации государственных программ.

- Характеристика модели проектноориентированной системы управления.

- Необходимость внедрения проектного управления в России

- Государственные стандарты Российской Федерации в сфере проектного управления. Область действия стандартов.

- Нормативно-правовое регулирование проектной деятельности в органов исполнительной власти.

- Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности. Концепции и стратегии.

- Правовое регулирование и методическое сопровождение проектной деятельности

- Цель, задачи и межпредметные связи дисциплины «Проектная деятельность»

- Юридические исследования как проекты

- Юридические обзоры как проекты

- Юридический дизайн проектов

- Юридическое письмо

- Организационная структура проектной деятельности

- Типологизация и классификация студенческих проектов

- Командные и поддерживающие роли в проектной деятельности

- Система компетенций участников проектной деятельности

- Квалификационные требования к современным юристам в связи внедрением технологий проектного управления

- Проектная деятельность в субъектах РФ.

- Анализ практики государственно-частного и муниципально-частного партнерства в РФ.

- Концессионные соглашения, как форма реализации проектной деятельности.

- Эффективность и преимущества реализации концессии, ГЧП и МЧП проектов для органов государственной власти и местного самоуправления, частного бизнеса, населения.

- Инвестиционный риск.

- Социально-экономическая эффективность проектов.

- Основные области знаний по управлению проектами.

- Обзор нормативно-правовой базы в сфере проектного управления и стратегического планирования.

- Теория жизненного цикла проекта, стадии, этапы и вехи проекта.

- Функциональные области управления проектами.

- Заинтересованные лица проекта.

- Обзор опыта субъектов Российской Федерации по внедрению практик проектного управления.

- Зарубежный опыт проектной деятельности.

- Терминология и концепции управления проектами.

- Управление содержанием проекта

- Управление сроками проекта

- Управление ресурсами и стоимостью проекта

- Управление заинтересованными сторонами в проекте

- Управление качеством проекта

- Управление рисками проекта

- Содержание, основные принципы и виды проектного анализа

- Проектное финансирование как форма долгосрочного финансирования инвестиционных проектов

- Направления развития проектного финансирования в России

- Методологии управления проектами (AGILE, CPM, KANBAN, PRINCE, SCRUM и др.)

- Участники проекта и их функции.

- Программа развития как система действий, предписываемая субъектам управления.

- Сетевой график, его конструирование, принципы и подходы к разработке.

- Планирование ресурсов проекта. Типы ограничения проекта.

- Проблемы календарного планирования.

- Проекты, ограниченные по времени и по количеству ресурсов.

- Распределение работ по проекту. Матрица ответственности.

- Издержки проекта. Сценарии управления отклонениями.

- Управление ресурсами проекта.

- Управление рисками проекта.

- Измерение и оценка состояния и хода выполнения проекта.

- Понятие и сущность социального проектирования.

- Теория социального проектирования.

- Современные концепции социально-проектной деятельности.

- Оптимизация социального проектирования.

- Подходы к социальному проектированию.

- Проектный метод как инструмент формирования государственной политики.

- Специфика социальных объектов проектирования.

- Поисковое и нормативное прогнозирование.

- Теоретические концепции социального проектирования в системе муниципального управления.

- Осуществление социальных проектов в рамках муниципального управления.

- Партнерство социальных групп.

- Процедуры общественного обсуждения и принятия органами муниципальной власти.

- Понятие организационной структуры государственного управления.

- Классификация структур управления.

- Проектирование организационных структур государственного управления.

- Экспертная оценка организационно-технического уровня анализируемой и проектируемой системы.

- Механизм проектирования структуры управления на основе системного подхода.

- Методы проектирования структуры управления.

- Сущность организационной структуры государственного управления как особого государственно-правового явления.

- Основные направления государственных программ в РФ.

- Теоретико-методологические аспекты организационного проектирования: системный, эволюционный и ситуационный подходы.

- Этапы процесса проектирования организации: содержание деятельности

- Характеристика внешней среды как фактора организационного проектирования

- Процесс становления рыночных отношений в России как фактор проектирования государственных и муниципальных организаций

- Современные информационные технологии как фактор оргпроектирования в сфере государственного управления

- Стратегический выбор руководства как фактор оргпроектирования: стратегия и целеполагание в государственных и муниципальных организациях

- Принципы организационного проектирования

Целевые направления проектной деятельности

- Международно-правовое регулирование обеспечения кибербезопасности на морском транспорте;

- Правовое регулирование морских автономных судов;

- Особенности разрешения морских споров в международном морском праве (Международный  трибунал по морскому праву, Международный суд ООН, международный арбитраж, Специальный арбитраж);

- Международно-правовое регулирование применения Блокчейн-технологий на морском транспорте;

- Национальные интересы России в Арктике и их правовая защита;

- Правовой режим функционирования морских портов;

- Правовой режим функционирования речных портов;

- Правовая поддержка минимизации потерь судоходства под влиянием санкционной политики;

- Формирование правил использования информационных систем на морском и речном транспорте, критическая информационная инфраструктура водного транспорта;

- Правовое регулирование использования трансграничных рек и водоемов;

- Проблемы страхования грузов на морском транспорте;

- Международный транспортно-правовой форум: модерирование студенческой секции;

- Развитие отраслевой нормативной базы по использованию искусственного интеллекта на морском транспорте;

- Студенческая научно-исследовательская лаборатория по изучению правовой природы искусственного интеллекта на морском транспорте: студенты-кураторы;

- Конкурс «Моя законотворческая инициатива».

Оцениваемые критерии

при защите диагностических, учебных, учебно-прикладных и прикладных проектов

Участие в разработке Паспорта проекта:

-Наименование проекта (реквизит для систем учета и документооборота)

- Проблема

- Быстрые/небыстрые, очевидные/неочевидные решения проблемы

- Куратор проекта

- Руководитель проекта

- Участники проекта (и ключевые заинтересованные стороны)

- Стейкхолдеры проекта

- Основания для инициации проекта

- Цель (цели) проекта (smart)

- Задачи проекта (Способ достижения цели, Содержание проекта)

- Результат (результаты) проекта

- Критерии успеха проекта

- Период реализации проекта (сроки, вехи)

- Оценка бюджета проекта и источники финансирования

- Риски реализации проекта (ключевые)

- Взаимосвязь с другими проектами

Инициативность/ активность в работе проектных совещаниях команд

Участие в мастерклассах компаний-партнеров проектной деятельности профиля и структурных подразделений вуза (ЦПДС, ЦНТП, Центр карьеры и др.)

Прохождение дополнительных сертификаций в рамках концепции lifelong learning по темам целевых направлений проектной деятельности профиля

Участие в конкурсах студенческих проектов

Участие в конкурсах на предоставление грантов

Публикация результатов проектных исследований в научных изданиях

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается выполнить тестовые задания из нижеприведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий

(диагностические проекты)

1. Что не рассматривает сфера проектного управления:

a) Ресурсы

б) Качество предоставляемого продукта

в) Стоимость, Время проекта

г) Обоснование инвестиций

д) Риски

2. Жизненный цикл проекта – это:

a) стадия реализации проекта

б) стадия проектирования проекта

в) временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда они окупились

г) временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения

д) временной промежуток между моментом получения задания от заказчика и моментом сдачи проекта заказчику

3. Управляемыми параметрами проекта не являются:

a) объемы и виды работ

б) стоимость, издержки, расходы по проекту

в) временные параметры, включающие сроки, продолжительности и резервы выполнения работ и этапов проекта, а также взаимосвязи между работами

г) ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе человеческие или трудовые, финансовые, материально-технические, а также ограничения по ресурсам

д) качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта

е) Все варианты правильны

4. Календарное планирование не включает в себя:

a) планирование содержания проекта

б) определение последовательности работ и построение сетевого графика

в) планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение диаграммы Ганта

г) определение потребностей в ресурсах (люди, машины, механизмы, материалы и т.д.) и расчет затрат и трудозатрат по проекту

д) определение себестоимости продукта проекта

5. Что является основной целью сетевого планирования:

a) Управление трудозатратами проекта

б) Снижение до минимума времени реализации проекта

в) Максимизация прибыли от проекта

г) Определение последовательностей выполнения работ

д) Моделирование структуры проекта

6. Принцип «метода критического пути» заключается в:

a) Анализе вероятностных параметров длительностей задач лежащих на критическом пути

б) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач

в) Анализе расписания задач

г) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач лежащих на критическом пути

д) Анализе длительностей задач, составляющих критический путь

7. Основная цель «метода критического пути» заключается в:

a) Равномерном назначении ресурсов на задачи проекта

б) Оптимизации отношения длительности проекта к его стоимости

в) Снижении издержек проекта

г) Минимизации востребованных ресурсов

д) Минимизации сроков проекта

8. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта рассчитанный методом моделирования Монте-Карло:

a) Гауссовское

б) Вета-распределение

в) Пуассоновское распределение

г) Нормальное распределение

д) Треугольное распределение

9. Структурное планирование не включает в себя следующие этапы:

a) разбиение проекта на совокупность отдельных работ, выполнение которых необходимо для

реализации проекта

б) структуризация последовательности работ

в) оценка временных характеристик работ

г) оценка длительностей работ

д) назначение ресурсов на задачи

10. Трудовые ресурсы не включают:

a) Людей

б Издержки

в) Машин

г) Оборудование

11. Какой параметр не описывает трудовые ресурсы:

a) Издержки

б) Стандартная ставка

в) Ставка сверхурочных

г) Затраты на использование

12. Базовый план образуется:

a) Самостоятельно

б) Из фактического плана

в) Текущего плана

г) Как разность между фактическим и текущим планом

13. Основными составляющими процесса управления риском не является:

a) Выявление источников риска;

б) Анализ и оценка риска;

в) Определение реакции на риск;

г) Планирование расходов в чрезвычайных обстоятельствах;

д) Создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств

е) Сетевое планирование

14. Сокращение времени работы над проектом достигается:

a) сокращением одного или большего количества действий (операций) на критическом пути

б) сокращением одного или большего количества произвольных действий (операций) проекта

в) сокращением одного или большего количества действий (операций) на некритическом пути

15. Какие риски не являются проектными:

a) Риски расписания

б) Бюджетные риски

в) Ресурсные риски

г) Операционные риск

16. Основными целями внедрения проектного управления являются:

а) соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;

б) повышение эффективности использования ресурсов;

в) прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений в органе исполнительной власти;

г) все ответы верны.

17. В настоящее время система управления в государственном и муниципальном секторе, направленная на распределение бюджетных средств осуществляется на основе:

а) программно-целевого подхода, который предполагает распределение средств через государственные и муниципальные программы;

б) проектного подхода, когда все программы декомпозируются на проекты;

в) проектно-целевого подхода, когда все бюджетные средства распределяются только через проекты.

18. Всю полноту ответственности за результаты проектной деятельности должны нести:

а) Руководители министерств и ведомств;

б) Руководители проектов;

в) Участники проектной деятельности.

19. Проектное управление в государственном и муниципальном секторе:

а) Должно повысить эффективность программно-целевого метода управления;

б) Исключает программно-целевой метод;

в) Повышает эффективность стратегического управления.

20. Проект это:

а) комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных

общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

б) набор проектов, программ и другой связанной деятельности, объединенные для удобства и повышения эффективности управления;

в) комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение

уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.

21. Программа это:

а) комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных

общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

б) комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение

уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

в) набор проектов, программ и другой связанной деятельности, объединенные для удобства и повышения эффективности управления.

22. Главное отличие проектной деятельности от программно-целевой деятельности:

а) Время

б) Ресурсы

в) Риски

г) Заказчики

23. Стейкхолдеры  это:

а) Исполнители проекта

б) Заинтересованные лица (население, ОМСУ)

в) Проектный офис

24. Ключевые признаки проекта:

а) Наличие конкретной цели; Изменение; Ограниченность по времени;

Ограниченность требуемых ресурсов; Уникальность.

б) Наличие изменяемой цели; Не ограниченность по времени, но ограниченность требуемых ресурсов; Уникальность.

в) Наличие стратегической цели; Изменение; Ограниченность по времени; Ограниченность требуемых ресурсов; Повторяемость.

25. Паспорт проекта это:

а) Документ, в котором утверждена ключевая информация по проекту;

б) документ, в котором расписаны функции участников проекта;

в) документ, в котором расписан набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта.

26. Является ли обязательным разработка документов стратегического планирования на муниципальном уровне в соответствии с ФЗ от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:

а) По усмотрению ОМСУ;

б) Является обязательным;

в) По усмотрению государственных органов исполнительной власти.

27. Концессионером может быть:

а) индивидуальный предприниматель;

б) российское юридическое лицо;

в) иностранное юридическое лицо;

г) действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

д) Все ответы верны.

28. Что понимается под «проектной структурой управления»?

а) временная структура, создаваемая для решения конкретной

комплексной задачи;

б) постоянно действующая структура, наделённая особыми полномочиями;

в) структурное подразделение предприятия или организации, занимающееся

подготовкой кадров для реализации инвестиционных проектов.

29. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:

а) процессы менее продолжительные по времени, чем проекты;

б) для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей;

в) процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания.

30. Что из перечисленного не является преимуществом проектной

организационной структуры?

а) объединение людей и оборудования происходит через проекты;

б) командная работа и чувство сопричастности;

в) сокращение линий коммуникации.

31. Участники проекта – это:

а) потребители, для которых предназначался реализуемый проект;

б) заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда;

в) физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы, могут быть затронуты в ходе выполнения

проекта