Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) – «Организация, планирование и управление строительством мостов»

Вопросы для экзамена

- Принципы управления строительством мостов.

- Основные понятия и определения, используемые в организации строительного производства.

- Классификация предприятий мостового строительства.

- Этапы планирования в дорожных организациях.

- Организационно-правовые формы строительных организаций.

- Организация проектирования в строительстве. Этапы и стадии проектирования.

- Проект организации строительства (исходные данные и состав).

- Проект производства работ (исходные данные и состав).

- Подготовка строительного производства.

- Способы организации производства СМР.

- Организационные структуры управления.

- Общая постановка задач календарного планирования.

- Выбор наиболее целесообразных механизмов и способов выполнения работ.

- Формы календарных планов на строительстве мостов.

- Организация поточного строительства мостов. Основные принципы и сущность поточного строительства.

- Сетевые модели в организации строительства мостов и тоннелей.

- Методика построения сетевого графика и его элементы.

- Расчет сетевого графика.

- Порядок составления сетевого графика.

- Расчет сетевого графика табличным методом.

- Элементы и структура строительного процесса.

- Структура затрат рабочего времени при нормировании труда.

- Содержание и порядок работы при нормировании труда.

- Способы наблюдения рабочего времени.

- Виды учета. Отчетность.

- Экономический анализ в мостовом строительстве.

Вопросы для курсового проекта

- Секторный способ расчета сетевого графика.

- Расчет сетевого графика методом потенциалов.

- Анализ и корректировка (оптимизация) сетевых графиков.

- Комплексное календарное планирование строительства мостов.

- Контроль качества строительства.

- Цель и виды технического контроля в строительстве.

- Техническое нормирование труда.

- Элементы и структура строительного процесса.

- Структура затрат рабочего времени при нормировании труда.

- Содержание и порядок работы при нормировании труда.

- Способы наблюдения рабочего времени.

- Виды учета. Отчетность.

- Экономический анализ в мостовом строительстве.

- Проект организации строительства (исходные данные и состав).

- Проект производства работ (исходные данные и состав).

- Подготовка строительного производства.

- Способы организации производства СМР.

- Организационные структуры управления.

- Общая постановка задач календарного планирования.

- Выбор наиболее целесообразных механизмов и способов выполнения работ.

- Формы календарных планов на строительстве мостов.

- Организация поточного строительства мостов. Основные принципы и сущность поточного строительства.

- Сетевые модели в организации строительства мостов и тоннелей.

- Методика построения сетевого графика и его элементы.

- Расчет сетевого графика.

- Порядок составления сетевого графика.