Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) – «Основы проектной деятельности в профессиональной сфере»

Вопросы для зачета

1. Что такое проектная деятельность и её основные особенности?

2. Какие этапы включает в себя жизненный цикл проекта?

3. В чем разница между проектом и операционной деятельностью?

4. Какие цели и задачи ставятся перед проектом?

5. Что такое проектная команда и каковы её функции?

6. Какие роли существуют в проектной команде?

7. Что такое проектный менеджмент?

8. Какие методы планирования используются в проектной деятельности?

9. Что такое устав проекта и какова его структура?

10. Как определить заинтересованных лиц (стейкхолдеров) проекта?

11. Что такое анализ заинтересованных сторон?

12. Каковы основные методы сбора требований к проекту?

13. Что такое SMART-критерии при постановке целей проекта?

14. Какие существуют виды проектов по масштабу и сложности?

15. Что такое WBS (структура декомпозиции работ)?

16. Как составить расписание выполнения проекта?

17. Какие методы оценки рисков применяются в проектной деятельности?

18. Что такое матрица ответственности (RACI)?

19. Какие существуют методы управления изменениями в проекте?

20. Что такое критический путь в сетевом графике проекта?

21. Как рассчитывается резерв времени в проекте?

22. Какие существуют методы оценки стоимости проекта?

23. Что такое бюджет проекта и как его формировать?

24. Какие методы контроля выполнения проекта существуют?

25. Что такое отчетность по проекту?

26. Как проводить мониторинг и контроль рисков?

27. Что такое контроль качества в проектной деятельности?

28. Какие инструменты используются для управления проектом?

29. Что такое Agile и Scrum в управлении проектами?

30. В чем особенности водопадной методологии (Waterfall)?

31. Что такое жизненный цикл продукта?

32. Какова роль коммуникаций в проектной деятельности?

33. Какие существуют способы мотивации проектной команды?

34. Что такое конфликт в проектной команде и как его решать?

35. Каковы принципы эффективного лидерства в проекте?

36. Что такое оценка эффективности проекта?

37. Какие показатели используют для оценки успешности проекта?

38. Что такое закрытие проекта и какие действия оно включает?

39. Как оформляется итоговая документация проекта?

40. Какие стандарты и методологии применяются в проектной деятельности?

41. Что такое управление заинтересованными сторонами?

42. Как проводить анализ заинтересованных лиц по уровню влияния и интереса?

43. Что такое диаграмма Ганта и как её читать?

44. Какие существуют методы управления временем в проекте?

45. Что такое управление качеством проекта?

46. Каковы основные принципы управления рисками?

47. Что такое SWOT-анализ в проектном управлении?

48. Как проводить оценку затрат и выгод проекта?

49. Какие существуют техники решения проблем в проекте?

50. Что такое коммуникационный план проекта?

51. Каковы особенности международных проектов?

52. Что такое мультипроектное управление?

53. Какие существуют виды отчетов по проекту?

54. Как оценить компетенции членов проектной команды?

55. Что такое мотивация и её виды в проектной деятельности?

56. Каковы методы оценки и управления конфликтами?

57. Что такое управление закупками в проекте?

58. Как формируется команда проекта?

59. Какие существуют методы оценки эффективности команды?

60. Что такое проектный офис (PMO)?

61. Каковы функции проектного офиса?

62. Что такое управление знаниями в проекте?

63. Какие существуют программные средства для управления проектами?

64. Что такое критические факторы успеха проекта?

65. Как организовать процесс обучения и развития команды?

66. Что такое этика в проектной деятельности?

67. Какие риски связаны с ресурсным обеспечением проекта?

68. Как проводится оценка и отбор альтернативных решений?

69. Что такое метод критического пути (CPM)?

70. Какие существуют методы оценки и управления бюджетом?

71. Что такое управление изменениями и почему это важно?

72. Каковы особенности управления инновационными проектами?

73. Что такое жизненный цикл проекта по стандарту PMBOK?

74. Какие существуют типы проектов по отраслевой принадлежности?

75. Каковы основные документы, сопровождающие проект?

76. Что такое управление заинтересованными сторонами?

77. Как проводить анализ проблем и причин в проекте?

78. Что такое инструменты визуализации данных в проектном управлении?

79. Каковы основные принципы управления проектными ресурсами?

80. Какие существуют методы оценки и управления качеством проекта?