Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) –

«Технология и механизация содержания железнодорожного пути»

Вопросы для зачета

1. Что собой представляет железнодорожный путь?

2. Что включает в себя железнодорожный путь?

3. Что включает в себя текущее содержание пути?

4. Что является задачей текущего содержания пути?

5. Что включает в себя организация текущего содержания пути?

6. Основные условия осуществления текущего содержания пути?

7. Классность путей.

8. Какой метод организации текущего содержания пути является основным?

9. Что должна включать и выявлять оценка технического состояния пути?

10. Организационная структура эксплуатационных участков, в которые входят промежуточные станции.

11. Организационная структура эксплуатационных участков, обслуживающих крупные участковые или сортировочные станции.

12. На основе чего производится работа укрупненной бригады по плановым работам?

13. Причины, вызывающие интенсивное расстройство пути.

14. Состав плановых работ.

15. Какие работы планируются на весенний период?

16. Какие работы планируются на летний период?

17. Какие работы планируются на зимний период?

18. Какие работы планируются на осенний период?

19. Какие работы планируются на искусственных сооружениях и на подходах к ним?

20. Комплексные плановые работы.

21. Выбор участков пути для комплексных работ.

22. Плановые работы с применением комплексов машин.

23. Работы, требующие перерывов в движении поездов.

24. Работа бригад для выполнения неотложных работ.

25. Состав неотложных работ.

26. Обязанности контролёра состояния железнодорожного пути.

27. Планирование работ контролёра состояния железнодорожного пути.

28. Для чего назначаются проверки и осмотры пути?

29. Основные задачи осмотров и проверок пути.

30. Отступления и дефекты, угрожающие безопасности движения поездов.

31. Средства проверки пути.

32. Путеизмерительная тележка.

33. Месячный график работы путеизмерительной тележки (как составляется, кем утверждается, кем составляется и подписывается, что содержит, кому передаются копия графика и выписки из него).

34. Работа путеизмерительной тележки.

35. Технология осмотров и проверок железнодорожного пути: осмотр рельсовой колеи.

36. Технология осмотров и проверок железнодорожного пути: осмотр рельсов.

37. Технология осмотров и проверок железнодорожного пути: осмотр стыковых зазоров.

38. Технология осмотров и проверок железнодорожного пути: осмотр скреплений.

39. Технология осмотров и проверок железнодорожного пути: осмотр шпал.

40. Технология осмотров и проверок железнодорожного пути: осмотр балластной призмы.

41. Осмотр рельсовых цепей и изолирующих стыков.

42. Осмотр стрелочного перевода.

43. Какие устройства применяются при осмотре и проверке стрелочного перевода?

44. Места контрольных измерений ширины колеи на обыкновенных стрелочных переводах.

45. Места контрольных измерений ширины колеи на двойных перекрестных стрелочных переводах.

46. Места контрольных измерений ширины колеи на симметричных стрелочных переводах.

47. Места контрольных измерений ширины колеи в прямолинейных косоугольных глухих пересечениях.

48. Осмотр и проверка земляного полотна.

49. Осмотр искусственных сооружений и полосы отвода.

50. Виды комиссионных осмотров.

51. Цель и основные задачи проведения сплошного весеннего и осеннего комиссионных осмотров пути, искусственных сооружений, земляного полотна и путевых обустройств.

52. Проведение сплошного осеннего осмотра пути.

53. Участки пути и искусственные сооружения, которым уделяется особое внимание при проведении весеннего и осеннего комиссионных осмотров.

54. Мероприятия, проводимые по результатам весеннего и осеннего осмотров.

55. Основные задачи осмотра станции.

56. Организация комиссионного осмотра станции.

57. Порядок проведения осмотра станции.

58. Оформление результатов месячного комиссионного осмотра станции.

59. Оформление результатов осмотра в системе АС КМО.

60. Оформление результатов осмотра на станциях, не подключенных к системе АС КМО.

61. Сроки устранения неисправностей, выявленных при проведении месячного комиссионного осмотра станции.

62. Порядок осуществления контроля за устранением неисправностей, выявленных при проведении месячного комиссионного осмотра станции.

63. Виды путеизмерительных средств.

64. Автоматизированные средства диагностики.

65. Контроль параметров пути – это….

66. Вагон-путеизмеритель ЦНИИ-4.

67. Скоростная бесконтактная путеобследовательская станция КВЛ-П3.0.

68. Диагностический комплекс «ЭРА».

69. Комплекс автоматизированной оценки состояния железнодорожной инфраструктуры «Интеграл».

70. Вагон дефектоскоп-путеизмеритель «Декарт».