ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по дисциплине  

Контроль, аудит и мониторинг исполнения государственных и муниципальных контрактов в транспортной отрасли


Примерные тестовые задания


Инструкция: Выберите один или несколько правильных вариантов.

Вопрос 1: В какой информационной системе размещается информация об исполнении государственного контракта?
а) ГАС «Правосудие»
б) ЕИС (Единая информационная система)
в) АС «Бюджет»
г) 1С: Бухгалтерия

Вопрос 2: Что является предметом мониторинга исполнения контракта на ремонт дороги?
а) Деловая репутация подрядчика
б) Соответствие объемов и качества работ условиям контракта и СНиПам
в) Семейное положение руководителя подрядчика
г) Логотип компании подрядчика

Вопрос 3: Срок приемки поставленного товара (спецтехники) по 44-ФЗ, если иное не установлено контрактом, составляет:
а) 10 рабочих дней
б) 20 рабочих дней
в) 30 календарных дней
г) 60 дней

Вопрос 4: Кто проводит внешний государственный аудит использования средств дорожного фонда?
а) Федеральное казначейство
б) Счетная палата РФ / КСП регионов
в) Руководитель подрядной организации
г) ГИБДД

Вопрос 5: Пеня за просрочку исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком) рассчитывается от:
а) Полной цены контракта
б) Цены контракта, уменьшенной на сумму фактически исполненных обязательств
в) Суммы аванса
г) Суммы обеспечения

Вопрос 6: Какой вид транспортных контрактов наиболее подвержен рискам сезонности (погодных условий)?
а) Поставка офисных кресел
б) Содержание автомобильных дорог в зимний период
в) Оказание услуг по обучению персонала
г) Поставка бумаги для принтера

Вопрос 7: Целью включения поставщика в РНП является:
а) Поощрение его за хорошую работу
б) Защита заказчиков от недобросовестных участников закупок
в) Налоговая проверка
г) Снижение конкуренции

Вопрос 8: Экспертиза результатов контракта может проводиться:
а) Только штатным сотрудником заказчика
б) Только внешними экспертами
в) Своими силами или с привлечением внешних экспертов
г) Только инженером по охране труда

Вопрос 9: Что такое «односторонний отказ от исполнения контракта»?
а) Когда стороны договорились расстаться
б) Когда заказчик расторгает контракт в силу нарушения обязательств подрядчиком
в) Когда истек срок контракта
г) Когда изменился директор подрядчика

Вопрос 10: Обязательный элемент мониторинга исполнения контракта на строительство моста:
а) Контроль графика производства работ
б) Цвет униформы рабочих
в) Марка автомобиля директора подрядчика
г) Количество сотрудников в штатном расписании

Вопрос 11: Какой документ подтверждает факт несоответствия выполненных дорожных работ?
а) Сертификат соответствия
б) Мотивированный отказ от подписания акта / Акт о выявленных недостатках
в) Товарная накладная
г) Счет-фактура

Вопрос 12: В каких случаях заказчик направляет сведения в ФАС?
а) При незначительной задержке оплаты
б) При отказе заказчика подписывать документы
в) При уклонении победителя от заключения контракта или существенном нарушении условий
г) При повышении цен на бензин

Вопрос 13: Внутренний финансовый контроль в транспортной организации осуществляет:
а) Только Счетная палата
б) Внутренний аудитор или специальная комиссия
в) Только прокуратура
г) Только ФНС

Вопрос 14: При поставке автобусов для нужд города обязательной проверке подлежит:
а) Комплектация и год выпуска транспортного средства
б) Цвет глаз водителя (если прилагается)
в) Дизайн салона
г) Номер мобильного телефона менеджера

Вопрос 15: Действие заказчика при выявлении скрытых дефектов дорожного покрытия после приемки работ?
а) Ничего не делать
б) Направить претензию подрядчику в рамках гарантийных обязательств
в) Немедленно оплатить подрядчику премию
г) Скрыть информацию

Вопрос 16: Аудит эффективности подразумевает оценку:
а) Только целевого использования средств
б) Соотношения затрат и полученного результата (экономность, продуктивность, результативность)
в) Только факта наличия чеков
г) Количество сотрудников, потративших бюджет

Вопрос 17: Что такое «казначейское сопровождение» контракта?
а) Отказ от оплаты
б) Контроль целевого расходования средств подрядчиком со стороны Казначейства
в) Выдача наличных
г) Оформление пропусков на объект

Вопрос 18: К особенностям контроля контрактов на летные проверки или авиауслуги относится:
а) Строгое соблюдение регламентов безопасности полетов
б) Соблюдение модных трендов
в) Курс валют
в) Мнение пассажиров

Вопрос 19: Обеспечение исполнения контракта возвращается подрядчику:
а) Сразу после подписания контракта
б) Только после полного исполнения обязательств
в) Никогда не возвращается
г) Возвращается при подписании авансового отчета

Вопрос 20: В какой срок по 44-ФЗ оплачивается контракт (по умолчанию)?
а) 30 дней
б) 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке
в) 45 дней
г) 100 дней

Вопрос 21: Если подрядчик выполняет ямочный ремонт с нарушением технологии, заказчик:
а) Должен принять работы и забыть
б) Не должен подписывать акт о приемке, направив мотивированный отказ
в) Должен попросить других рабочих сделать это
г) Обязан сам доделать работу

Вопрос 22: Какой отчетный документ размещается в ЕИС после исполнения этапа контракта?
а) Резюме директора подрядчика
б) Отчет об исполнении контракта / этапа
в) Бухгалтерский баланс заказчика
г) Устав организации

Вопрос 23: Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляет:
а) Центральный банк
б) Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
в) Минтранс
г) Росреестр

Вопрос 24: Формальный признак неисполнения контракта на поставку топлива:
а) Машина поехала
б) Несоответствие объема или качества топлива условиям спецификации
в) Цвет канистры
г) Стоимость заправки

Вопрос 25: Право заказчика изменить цену контракта (условия) в связи с изменением ставки НДС?
а) Запрещено всегда
б) Возможно, если это предусмотрено контрактом
в) Обязан изменить
г) Только с разрешения охранника

Вопрос 26: Ключевым критерием мониторинга в транспортной сфере является:
а) Цвет техники
б) Соблюдение сроков движения (логистика) и безопасность
в) Количество проведенных совещаний
г) Толщина папки с документами

Вопрос 27: Что является надлежащим доказательством поставки некачественного бензина?
а) Мнение водителя
б) Протокол лабораторных испытаний
в) Гадание на кофейной гуще
г) Отчет менеджера

Вопрос 28: Контроль за исполнением муниципального контракта осуществляет:
а) Муниципальный заказчик или уполномоченный орган
б) Президент РФ
в) ООН
г) Министерство обороны

Вопрос 29: Как часто заказчик обязан проводить мониторинг исполнения контракта?
а) Один раз в год
б) На постоянной основе, в соответствии с этапами исполнения
в) Никогда
г) Раз в 5 лет

Вопрос 30: Если поставленный автомобиль не соответствует VIN-номеру в спецификации:
а) Принять его по ошибке
б) Отказаться от приемки, это нарушение существенных условий
в) Перекрасить номер
г) Изменить документы

Вопрос 31: Штрафы за ненадлежащее исполнение условий контракта (не просрочка, а дефекты) устанавливаются:
а) В процентах от цены контракта
б) В фиксированной сумме (согласно Постановлению Правительства № 1042)
в) Только как уголовная ответственность
г) Как лишение свободы подрядчика

Вопрос 32: К источникам информации для мониторинга относится:
а) Сайт подрядчика с фотографиями
б) Данные ГЛОНАСС о движении техники
в) Слухи среди сотрудников
г) Социальные сети

Вопрос 33: Приемка скрытых работ в дорожном строительстве оформляется:
а) Приказом по столовой
б) Актом освидетельствования скрытых работ
в) Благодарностью подрядчику
г) Ничем не оформляется

Вопрос 34: Если контракт на транспортное обслуживание расторгнут, заказчик должен:
а) Прекратить работу
б) Осуществить новую закупку или заключить контракт с единственным поставщиком в рамках закона
в) Закрыть учреждение
г) Ждать указаний вышестоящей организации

Вопрос 35: Требование об уплате неустойки направляется:
а) Устно
б) В письменной форме (претензия)
в) По СМС
г) Через объявление в газете

Вопрос 36: Является ли нарушением, если подрядчик без согласования заменил марку асфальтобетона на более дешевую?
а) Нет, главное чтобы лежало
б) Да, это изменение условий контракта, ухудшающее качество
в) Нет, если сэкономил
г) Да, но только если заметили

Вопрос 37: Аудит в сфере закупок направлен на:
а) Поиск врагов
б) Предупреждение и выявление финансовых нарушений
в) Похвалу руководства
г) Сокращение штата

Вопрос 38: В случае, если подрядчик не выходит на объект для устранения гарантийных дефектов, заказчик:
а) Прощает его
б) Имеет право устранить недостатки силами третьих лиц и взыскать стоимость с подрядчика
в) Забывает о дефекте
г) Сам едет чинить

Вопрос 39: Субъектами контроля исполнения контракта (помимо заказчика) могут выступать:
а) Только ГИБДД
б) Органы прокуратуры, ФАС, Счетная палата, Казначейство
в) Только соседи
г) Только СМИ

Вопрос 40: Документ, регламентирующий порядок приемки конкретного вида транспортных работ в организации:
а) Должностная инструкция водителя
б) Локальный акт / Положение о приемке
в) Устав города
г) Газета «Коммерсант»

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ


1. б
2. б
3. б
4. б
5. б
6. б
7. б
8. в
9. б
10. а
11. б
12. в
13. б
14. а
15. б
16. б
17. б
18. а
19. б
20. б
21. б
22. б
23. б
24. б
25. б
26. б
27. б
28. а
29. б
30. б
31. б
32. б
33. б
34. б
35. б
36. б
37. б
38. б
39. б
40. б




Примерные темы письменных работ
(эссе, рефератов, докладов, презентаций)


1. Специфика контроля исполнения контрактов жизненного цикла в дорожном строительстве.
2. Роль ЕИС в предотвращении нарушений при исполнении транспортных контрактов.
3. Аудит эффективности использования бюджетных средств при закупке общественного транспорта.
4. Анализ причин срыва сроков выполнения государственных контрактов на ремонт дорог.
5. Ведение претензионной работы с подрядчиками в сфере железнодорожных перевозок.
6. Особенности экспертизы поставляемых горюче-смазочных материалов для автопарков.
7. Мониторинг исполнения контрактов на строительство мостовых сооружений.
8. Риски заказчика при заключении контракта на оказание услуг авиаперевозок.
9. Практика применения мер административной ответственности за нарушения в сфере госзакупок на транспорте.
10. Сравнительный анализ контроля в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ в транспортных компаниях.
11. Роль Счетной палаты РФ в выявлении нарушений при строительстве транспортной инфраструктуры.
12. ГЛОНАСС-мониторинг как инструмент контроля фактического исполнения дорожных работ.
13. Противодействие сговорам на торгах в сфере транспортных услуг.
14. Приемка скрытых работ в дорожном хозяйстве: проблемы правоприменения.
15. Основания и порядок расторжения контракта на поставку подвижного состава.
16. Оценка добросовестности подрядчика в сфере содержания железнодорожных переездов.
17. Казначейское сопровождение крупных инфраструктурных контрактов.
18. Демпинг на торгах по перевозкам: последствия для исполнения контракта.
19. Страхование рисков при исполнении государственных контрактов на транспорте.
20. Контроль целевого использования авансовых платежей по контрактам на строительство дорог.
21. Правовые основы независимой экспертизы в транспортном машиностроении.
22. Информационная безопасность при ведении электронного документооборота в ЕИС.
23. Проблемы включения подрядчиков в РНП за срыв графика движения общественного транспорта.
24. Анализ судебной практики по спорам о качестве ремонта автомобильных дорог.
25. Контроль за применением новых технологий и материалов в дорожном строительстве.
26. Аудит контрактов на поставку специализированной дорожной техники.
27. Мониторинг логистических рисков при исполнении северного завоза.
28. Ответственность за нарушения правил безопасности при исполнении подрядных работ на путях сообщения.
29. Внутренний финансовый контроль в государственных транспортных унитарных предприятиях.
30. Оптимизация затрат на проведение экспертизы транспортных средств.
31. Антимонопольные требования к закупкам топлива.
32. Контроль исполнения концессионных соглашений в транспортной отрасли.
33. Аудит стоимости работ по нанесению дорожной разметки.
34. Специфика мониторинга контрактов на пассажирские перевозки в муниципалитетах.
35. Проблемы приемки объектов незавершенного строительства транспортной инфраструктуры.
36. Влияние цифровизации на государственный аудит транспорта.
37. Анализ зарубежного опыта контроля транспортных госпрограмм.
38. Противодействие коррупции при осуществлении контроля транспортных закупок.
39. Искусственный интеллект в прогнозировании рисков неисполнения контрактов.
40. Гарантийные обязательства в дорожном строительстве: практика реализации.



Примерная  тематика  курсовых/ контрольных работ

1. Организация контроля исполнения государственных контрактов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог (на примере субъекта РФ).
2. Методика аудита эффективности закупок подвижного состава для государственных нужд.
3. Мониторинг исполнения контрактов жизненного цикла: специфика применения в дорожном хозяйстве.
4. Развитие системы государственного финансового контроля в сфере транспортного комплекса.
5. Применение цифровых технологий при контроле исполнения обязательств по содержанию автомобильных дорог.
6. Анализ судебной практики по спорам, связанным с качеством выполнения работ по ремонту автодорог.
7. Механизмы противодействия недобросовестной конкуренции при закупках транспортных услуг.
8. Риск-ориентированный подход при организации мониторинга транспортных контрактов.
9. Особенности приемки и экспертизы сложной дорожно-строительной техники.
10. Совершенствование системы управления контрактами в городском пассажирском транспорте.
11. Претензионная работа как инструмент защиты интересов заказчика транспортных услуг.
12. Аудит исполнения государственных контрактов на поставку топлива для государственных нужд.
13. Институт независимой экспертизы в системе контроля качества строительных работ на транспортных объектах.
14. Влияние информационной системы ЕИС на эффективность аудита государственных закупок в транспортной отрасли.
15. Правовое регулирование и практика применения банковских гарантий в транспортных закупках.
16. Методика оценки эффективности расходования бюджетных средств на развитие транспортной инфраструктуры.
17. Специфика контроля исполнения контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ для объектов транспорта.
18. Проблемы включения информации в Реестр недобросовестных поставщиков в сфере перевозок.
19. Разработка системы ключевых показателей эффективности для мониторинга исполнения договоров подряда в дорожном строительстве.
20. Внутренний аудит системы закупок в крупных транспортных холдингах (на примере ПАО «РЖД» и др.).
21. Механизмы казначейского сопровождения контрактов на строительство федеральных трасс.
22. Экономико-правовые аспекты одностороннего отказа от исполнения контрактов на транспортное обслуживание.
23. Анализ ошибок и нарушений в сфере закупок на предприятиях воздушного транспорта.
24. Контроль целевого использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта мостовых сооружений.
25. Оценка коррупционных рисков при исполнении государственных контрактов в транспортной сфере.
26. Сравнительный анализ закупочной деятельности государственных и частных транспортных предприятий.
27. Организация контроля за исполнением гарантийных обязательств в транспортном строительстве.
28. Аудит сметной стоимости в транспортном строительстве: пути повышения эффективности.
29. Международный опыт мониторинга исполнения государственных контрактов на транспорте.
30. Цифровая трансформация контроля транспортно-логистических услуг для государственных нужд.



Примерные вопросы
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине


1. Понятие и сущность государственного (муниципального) финансового контроля в сфере закупок.
2. Система органов контроля в сфере закупок: полномочия ФАС, Казначейства, Счетной палаты.
3. Нормативно-правовая база исполнения контрактов в транспортной отрасли.
4. Понятие мониторинга закупок и исполнения контрактов.
5. Виды экспертизы результатов контрактов, предусмотренные законодательством.
6. Порядок организации приемки товаров (работ, услуг) по 44-ФЗ.
7. Мотивированный отказ от подписания акта о приемке: правила составления.
8. Сроки оплаты и порядок списания неустоек по контракту.
9. Особенности заключения и исполнения контрактов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог.
10. Контроль исполнения контрактов на содержание автомобильных дорог (зимнее/летнее содержание).
11. Специфика контроля поставок специализированной техники для нужд ЖКХ и транспорта.
12. Особенности транспортной логистики и ее влияние на мониторинг сроков поставки.
13. Понятие «скрытые работы» и порядок их освидетельствования в транспортном строительстве.
14. Порядок расчета пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств.
15. Фиксированные штрафы: размеры и порядок начисления (ПП № 1042).
16. Основания и порядок включения сведений в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
17. Порядок расторжения контракта в одностороннем порядке: требования закона и судебная практика.
18. Экспертиза топлива и ГСМ: отбор проб и лабораторный анализ.
19. Контроль исполнения контрактов на перевозку пассажиров общественным транспортом.
20. Аудит эффективности бюджетных расходов: методика проведения на транспорте.
21. Казначейское сопровождение и банковское сопровождение контрактов.
22. Использование систем ГЛОНАСС/ГИС для мониторинга выполнения дорожных работ.
23. Структура и функции Единой информационной системы (ЕИС) в сфере контроля.
24. Роль и функции контрактной службы заказчика при мониторинге исполнения контракта.
25. Ответственность должностных лиц заказчика за нарушения при приемке товаров (работ, услуг).
26. Изменение существенных условий контракта: основания и пределы (изменение объемов, цены, сроков).
27. Проверка банковских гарантий, предоставленных для обеспечения исполнения контрактов.
28. Удержание обеспечения исполнения контракта при нарушениях: правовые аспекты.
29. Действия заказчика при обнаружении дефектов в течение гарантийного срока.
30. Особенности контроля исполнения контрактов на авиаперевозки и сервисное обслуживание ВС.
31. Антидемпинговые меры при исполнении транспортных контрактов.
32. Противодействие коррупции при контроле исполнения крупных инфраструктурных проектов.
33. Контроль субподрядных организаций: права заказчика и обязанности подрядчика.
34. Мониторинг уровня заработной платы работников подрядчика как элемент контроля (при необходимости).
35. Порядок работы комиссии по приемке работ с недостатками.
36. Использование независимого технического надзора (строительного контроля) в транспортной сфере.
37. Особенности закупок на выполнение работ по зимнему содержанию дорог: планирование и контроль.
38. Внутренний аудит исполнения контрактов: регламентация и методы.
39. Оценка
