Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«Технология производства и ремонта водных транспортных средств»

Сессия 1:

- Опишите жизненный цикл судна как инженерного изделия. Какие этапы включает судостроительный цикл?

- В чем заключаются особенности судостроения как отрасли машиностроения (единичное/мелкосерийное производство, габариты, материалы)?

- Что такое «технологичность конструкции» судна? Приведите критерии технологичности для корпусных конструкций и насыщения.

- Опишите основные методы организации постройки корпуса судна: позиционный, блочный, секционный. В чем преимущества секционно-блочного метода?

- Какова роль и содержание технологической подготовки производства в судостроении? Какие ключевые документы она включает?

- Опишите технологический маршрут обработки листовой и профильной стали (правка, очистка, маркировка, газопламенная или плазменная резка).

- Что такое «управляемая прокатка» и как современные линии гибки с ЧПУ обеспечивают формообразование обшивки и наборных элементов?

- Какие виды сварки являются основными в судостроении (автоматическая под флюсом, в среде защитных газов, электрошлаковая)? Где применяется каждый вид?

- Опишите технологию сборки и сварки плоских и объемных секций на сборочно-сварочных стендах и позициях.

- Каковы современные методы контроля качества сварных соединений в судостроении (визуальный, радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый)?

- Как осуществляется транспортировка и установка (подъем) тяжеловесных секций на стапельное место или в док? Какое оборудование используется?

- Опишите процесс сборки корпуса из секций на стапеле: принципы стыковки, выверки геометрии, сварки монтажных соединений.

- Что такое «стапельный период» и какие основные работы он включает (формирование корпуса, установка фундаментов, навеска наружной обшивки)?

- В чем специфика технологии изготовления и монтажа гребных винтов, кронштейнов гребных валов, рулей?

- Как организуется параллельное насыщение (достроечные работы) – установка механизмов, трубопроводов, оборудования – на стапеле и на плаву?

- Опишите технологию формирования и изоляции помещений (жилых, служебных), монтажа внутренней отделки и мебели.

- Каковы особенности технологии монтажа главного судового двигателя (дизеля, газовой турбины) и редукторной передачи?

- Опишите процесс центровки линии валопровода (главный двигатель – редуктор/муфта – дейдвудный подшипник – гребной винт).

- Как осуществляется монтаж сложных трубопроводных систем (топливных, масляных, забортной воды) с учетом теплового расширения и вибрации?

- Что такое швартовные испытания? Опишите программу проверок судовых систем и механизмов у стенки завода.

Сессия 2

- Опишите программу ходовых испытаний судна. Какие параметры измеряются (скорость, маневренность, работа ГД, шум, вибрация)?

- В чем особенности технологии строительства судов из алюминиево-магниевых сплавов (сварка, защита от коррозии)?

- Опишите основные принципы и этапы строительства судов из полимерных композиционных материалов (ПКМ/«стеклопластика»): метод напыления, вакуумная инфузия.

- Что такое «блочное» и «модульное» строительство? Как обеспечивается точность изготовления функциональных модулей (жилых, машинных)?

- Как применяются технологии цифрового проектирования и производства (CAD/CAM/CIM) в современном судостроении (цифровой макет, управление гибкой с ЧПУ)?

- Каковы основные экологические требования и технологии на судостроительном предприятии (очистка сточных вод, утилизация отходов, снижение шума)?

- Какие факторы (наработка, результаты диагностики, требования Регистра) являются основанием для постановки судна на плановый или внеплановый ремонт?

- Как формируется и согласуется с судовладельцем «Ведомость дефектов» – основной документ, определяющий объем ремонтных работ?

- Каковы особенности организации рабочего места при ремонте судовых механизмов в условиях ограниченного пространства?

- Как рассчитывается продолжительность (норма времени) ремонта судна?

- Какие факторы оказывают наибольшее влияние на сроки ремонта (доступность запчастей, объем корпусных работ)?

- Как организуется входной контроль запасных частей и материалов, поступающих на судоремонтное предприятие?

- Опишите процесс докования судна: подготовка дока, вход, установка на кильблоки, осушение. Какие системы безопасности активируются?

- Как проводятся очистка и дефектация подводной части корпуса, дейдвудных устройств, гребных винтов в доке?

- Какие современные технологии очистки (гидроабразивная, дробеструйная) и контроля толщины металла (ультразвуковая толщинометрия) применяются?

- Опишите технологию локального ремонта корпусных конструкций: вырезка дефектного участка, изготовление и вварка «вставки».

- В чем особенности ремонта и замены обшивки днища, ширстрека, скулового пояса?

- Опишите полный цикл ремонта системы наружной защиты: удаление старой краски, нанесение грунтов, антикоррозионных и противообрастающих покрытий.

- Опишите технологию ремонта цилиндро-поршневой группы, коленчатого вала, топливной аппаратуры дизеля.

- Как осуществляется ремонт и центровка линии валопровода (проверка изгиба, ремонт/замена дейдвудного подшипника, сальника)?

- Опишите технологии ремонта судовых насосов, компрессоров, теплообменной аппаратуры.

- Каковы особенности ремонта судовых систем трубопроводов (замена участков, диагностика коррозии изнутри, опрессовка)?

- Что такое балластная система и как выполняется ее ремонт или модернизация?

- Каковы цели и программа доковых испытаний (проверка водонепроницаемости, работы кингстонов, забортной арматуры)?

- Опишите программу швартовных и ходовых испытаний после ремонта или модернизации. Какие параметры подлежат обязательной проверке?